ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

პრიორიტეტების დოკუმენტი

2026-2029 წლები

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ............................................. 3

ისტორია................................................................................................................................ 3

მდებარეობა........................................................................................................................... 3

ფართობი................................................................................................................................ 3

გეოგრაფია................................................................................................................................ 4

მმართველობის ორგანოები.................................................................................................5

მოსახლეობა............................................................................................................................6

ეკონომიკა................................................................................................................................. 6

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა...................................................................................... 6

საჯარო დაწესებულებები....................................................................................................... 6

ღირსშესანიშნაობები...............................................................................................................6

ბიუჯეტი ....................................................................................................................................7

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....................................................................7

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2021-2026 წლებში ................7

შემოსულობები  ...........................................................................................................................7 გადასახდელები............................................................................................................................8

ბიუჯეტის ბალანსი.......................................................................................................................9

2024-2025 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა...............................................................................10

2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება.................................................................................................12

2025 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა.................................................................................................24

თავი III. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში .............35

ინფრასტრუქტურის განვთარება...............................................................................36

დასუფთავება და გარემოს დაცვა.............................................................................. 46

განათლება .................................................................................................................... 49

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.....................................................................52

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .............. 60

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი შედის აჭარის არ-ში. ესაზღვრება აჭარის ხელვაჩაურის, შუახევის და ქედის მუნიციპალიტეტებს, გურიის რეგიონის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს და შავ ზღვას. მუნიციპალიტეტში, 711.8 კვ.კმ-ზე, 1 ქალაქში, 2  დაბასა და 52  სოფელში 74.8 ათასი კაციცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვე მუნიციპალიტეტში 1კვ.კმ.-ზე -105.2 კაცია.მოსახლეობის 97.1% ეთნიკურად ქართველია. მოსახლეობის 51,61% - ქალია. მუნიციპალიტეტის მოსახლოების 75% სოფლად ცხოვრობს. დღესდღეობითშეუძლებელიაგანისაზღვროსდაშეფასდესმიგრაციის ზუსტიპროცესებიქობულეთისმუნიციპალიტეტისჭრილში, რადგანმუნიციპალურდონეზეარმიმდინარეობსმიგრაციულიპროცესების მონიტორინგი.

მდებარეობა

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი, ქალაქი ქობულეთი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქიდან - თბილისიდან დაშორებულია 347 კმ-ით (5სთ. და 9 წუთის სავალი დროით). აჭარის რეგიონის ცენტრიდან, ქალაქ ბათუმიდან 28 კმ-ით, (0.30 საათი სავალი დროით), თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 361კმ-ით, (5.40 საათი სავალი დროით), ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 94.6 კმ-ით (1.40 სთ. სავალი დროით), ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან 34.5კმ-ით, (0.45 საათი სავალი დროით). უახლოესი რკინიგზის სადგური ქალაქის ცენტრიდან  1.80 კმ-ით, (2 წუთის სავალი დროით). ქობულეთის მუნიციპალიტეტზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. საერთაშორისო მნიშვნელობის „სენაკი-ფოთი-სარფის“ საავტომობილო გზის სიგრძე 26 კმ-ია.

ფართობი

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო და საცხოვრებელი დანიშნულებით გამოიყენება 21 170 ათასი კვ.მ მიწის ნაკვეთი, რაც შეადგენს მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 29,4%-ს. მუნიციპალიტეტში  არის სამი დაცული ტერიტორია - ქობულეთის დაცული ტერიტორია (ისპანის ტორფნარი), კინტრიშის დაცული ტერიტორიები და მტირალას ეროვნული პარკი. სულდაცული ტერიტორიების ფართობი შეადგენს 30252 ჰექტარს.

გეოგრაფია

ქობულეთისმუნიციპალიტეტიმდებარეობს ზღვისდონიდან 10 მ. სიმაღლეზე, ფართობი — 711,8 კვ.კმ. საშუალოწლიურიტემპერატურა 13–15 °C. ნალექებისსაშუალორაოდენობაწელიწადში 2500–3000 მმ, კლიმატი — სუბტროპიკული.

მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჩრდილოეთ ნაწილში. ის მოქცეულია შავზღვას, მდინარე ჩოლოქსა და მესხეთის ქედს შორის. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი (საზღვრისსიგრძე 55 კმ.), სამხრეთ-დასავლეთით – ხელვაჩაურის   მუნიციპალიტეტი (საზღვრის სიგრძე 24 კმ.), სამხრეთით – ქედის მუნიციპალიტეტი (საზღვრისსიგრძე 33 კმ.), სამხრეთ–აღმოსავლეთით – შუახევის მუნიციპალიტეტი (საზღვრისსიგრძე 21 კმ.). ზღვის პირა ზოლის სიგრძეა 24 კმ. მუნიციპალიტეტს უჭირავს 711,8 კმ² ფართობი. მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო და საცხოვრებელი დანიშნულებით გამოიყენება 21 170 ათასი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, რაც შეადგენს მთელი უნიციპალიტეტის ტერიტორიის 29,4 %-ს. მუნიციპალიტეტში დაცული ტერიტორიების ფართობი შეადგენს 30 252 ჰექტარს, მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 42 %-ს. დაცულტერიტორიებს მიეკუთვნება: ქობულეთის დაცული ტერიტორიები, კინტრიშის დაცული ტერიტორიები, მტირალას ეროვნული პარკი, თიკერის აღკვეთილი თავისი ფლორითა და ფაუნით. იშვიათი მცენარეებითაა სავსე ისპანის ჭაობი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსების საკმაო რაოდენობისაა და ტყიანობის კოეფიციენტი 65 %-საღემატება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის შემქმნელი მერქნიანი სახეობებიდან ყველაზე მეტად გავრცელებულია წიფელი, წაბლი და მურყანი.

ქობულეთის განვითარების მამოძრავებელ დარგებად მიიჩნევა ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა.ბოლო წლებში შეიმჩნევა მეწარმე სუბიექტების რაოდენობის ზრდა, რასაც ხელი შეუწყო სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებმა, რომლებიც ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, მათ დაფინანსებასა თუ სხვაგვარ მხარდაჭერას გულისხმობს, განსაკუთრებით მიკრო და მცირე ბიზნეს სუბიექტებზე.

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, მუნიციპალიტეტების ჭრილში, მცირეა, რთულია ნათელი სურათის დანახვა მუნიციპალიტეტებისთვის. სტატისტიკური მონაცემებით, მაგრამ არსბეობს კვლევები რეგიონის მაშტაბიტ რაც გარკვეულ სურათს გვაძლევს  წარმოდგენა გვქონდეს წინა წლებთან შედარებით.

2023 წელს,  შიდა და უცხოელი ვიზიტორებისმიერგანხორციელებულივიზიტებისრაოდენობამაჭარაში  4’691’633 ვიზიტიშეადგინა, რაც 2022 წლისანალოგიურმაჩვენებელთანშედარებით  +20 %-ით, ხოლო 2019 წლის ანალოგიურმა ჩვენებელთან შედარებით  +10.4 %-ითარის გაზრდილი. მზარდი ტურისტული დინამიკით დაიწყო აჭარაში 2024 წელიც.  2024 წლის I კვ. (იანვარ-მარტი) მონაცემით ჯამში შიდა და უცხოელი ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა შეადგენს 857’944 ვიზიტს, რაც 2023 წლის ანალოგიურმა ჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია +11%-ით, ხოლო 2019 წლის ანალოგიურმა ჩვენებელთან შედარებით არის გაზრდილი +34%-ით.

აქტიურად მიმდინარეობს რეგიონის ცნობადობის გაზრდა და ტურისტული შესაძლებლობლობების პუპულარიზაცია 25-ზე მეტ სამიზნე ქვეყანაში. იგეგმება მარკეტინგული კამპანიები როგორც რეგიონის ტურისტული შესაძლებელოების საპოპულარიზაციიისა ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით,  ღონისძიებები. აჭარის რეგიონი წარმოდგენილია ყველა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ტურისტულ პლატფორმასა და ღონისძიებაზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობას ღებულობს ბათუმის ტურისტულ და აგრო გამოფენებში, აჭარის რეგიონი წარმოდგენელი იყო 23 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე როგორც ევროპაში, ისე აზიასა და მეზობელ ქვეყნებში

იგეგმება მედია ტურები მუნიციპალიტეტში. მედია ტურების ფარგლებში მუნიციპალიტეტს სტუმრობენ ცნობილი ბლოგერები, წამყვანი მედიისა და პრესის წარმომადგნელები.

გრძელდება მუშაობა სერვისების გაუმჯობესებაზე. მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა საინფორმაციო შეხვედრები, ტრენინგები, მასტერკლასები და პრაქტიკული მეცადინეობები სექტორის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლისთვის, მათ შორის გიდებისთვის, სააგენტოებისთვის, განთავსებისა და კვების ობიექტებისთვის. სერვისის გაუმჯობესების მიზნით აჭარაში წლიურად ტურისტული სექტორის 1000-მდე წარმომადგენელის გადამზადება ხდება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაცულ ტერტორიაზე განახლდა ინფრასტრუქტურა, შეიქმნა ახალი ტურისტულიბილიკი.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების საერთორაოდენობაშეადგენს 19 552 ჰა-ს. მათშორისმრავალწლიანიკულტურებისთვის 8635 ჰა, სახნავი 2229 ჰა,  სათიბი  302 ჰა,  6650 ჰა საძოვარი დანასვენი 1736 ჰა. მსხვილფეხაპირუტყვისრაოდენობაშეადგენს 18100, ცხვარიდათხა -100 სული, ღორი - 785, ქათამი 57178  ფრთა, ფუტკრის 8500 მდეოჯახი, საკალმახე 10 ერთეული.

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებობსორისამექანიზაციოცენტრიამხანაგობა ,,ხინო“ დაშეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მექანიზატორი“, რომელთამფლობელობაშიცთანამედროვეტიპისტრაქტორიდასხვადასხვატიპისსაწარმომოწყობილობაშედის.

ბოლოწლებისმონაცემებითქობულეთისმუნიციპალიტეტშიაგრარულისექტორიერთ-ერთისწრაფადმზარდიმიმართულებაა. გასულწლებთანშედარებითრეგიონისსამომხმარებლობაზარზეფართოდარისწარმოდგენილიქობულეთისაგროსასურსათოსექტორშიწარმოებულიპროდუქცია. გაზრდილიასაექსპორტობაზრებისარეალი, მცირედასაშუალოსიმძლავრისგადამამუშავებელისაწარმოებისრიცხვი. გაზრდილიადარგშიგანხორციელებულიუცხოურიდაადგილობრივიინვესტიციებისმოცულობა.

მეციტრუსეობა: მისი საერთო ფართობი მუნიციპალიტეტში  3760 ჰექტარია, რომელთაგან 3250 ჰა,მანდარინია, 400ჰა. ფორთოხალი და 110ჰა. ლიმონია.  იგი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. ამ დარგის შენარჩუნება,  განვითარებასა და მოვლა-მოყვანისა და შენახვა-გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას ხელს უწყობს საერთაშორისო ორგანიზაციების, განსაკუთრებით გაეროს, ევროკავშირის, USAID-ისა და სხვათა მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება. დღეისათვისმუნიციპალიტეტისმასშტაბითმეციტრუსეობისდარგშიდასაქმებულია 13800 ფერმერი.

მეჩაიეობა: დღეისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფოთოლსაკრეფმდგომარეობაშიადახლოებით 350 ჰა-მდეჩაისპლანტაცია. 2013 წელს წარმოებულიიქნა 123 ტონალაოჩაისადა 902 ტონა ხარისხოვანი ჩაის ფოთოლი, რომელთაძირითადინაწილიექსპორტირდებაშუააზიისქვეყნებსადამონღოლეთისრესპუბლიკაში.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მიწის ბალანსით ირიცხება 2000 ჰა ჩაის პლანტაცია,  საიდანაც რეაბილიტაციას ექვემდებარება 400 ჰა.  დარჩენილი ჩაის პლანტაციის უმეტესობა მიგდებული და ეკალ-ბარდითაა დაფარული.

თხილის კულტურა: თხილის კულტურას დღეისათვის  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების - 3719 ჰა ფართობი უჭირავს.  საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა 0,9- დან 1,4 ტონამდე მერყეობს. დასავლეთ საქართველოში და მათ შორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს თხილის მოსავლის 60-70% დაზიანდამავნებელ-დაავადებების უარყოფითი ზემოქმედების შედეგად. კერძოდთხილისსოკოვანმადაბაქტერიულმადაავადებებმა, ასევეაზიურიფაროსანასუარყოფითმაზემოქმედებამგამოიწვიამოსავლისმნიშვნელოვანიდანაკარგებიდაფერმერთაეკონომიკურიმდგომარეობისმნიშვნელოვანიგაუარესება.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბოლო წლებში ახორციელებს ექსტენციის (სწავლება-კონსულტურება) უფასო სერვისების მოწოდებას საველე პირობებში მათ შორის მეთხილე ფერმერებისთვის.ყოველივე ამასთან ერთად  ამ დარგის განვითარების მასტიმულირებელია ბოლო წლებში და განსაკუთრებით მიმდინარე წლისათვის თხილის  შესასყიდი ფასების ზრდა, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ფერმერთა დაინტერესებას ამ დარგით და შესაბამისად თხილის კულტურის ფართობებს.

მოცვი:  ბოლო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დონორი ორგანიზაციების, საქართველოსა და აჭარის ა.რ.სოფლის მეურნეობის სამინისტროების ხელშეწყობითა და მხარდაჭერით დაიწყო მოცვის სასოფლო-სამეურნეო ჯიშების გაშენება მოყვანა. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში 7 ჰა-მდე მოცვის სამრეწველო პლანტაცია არსებობს, რომელთაგან 6 ჰა უკვე მოსავლიანია, ხოლო 1 ჰა-მდე ახალი ნარგაობაა. მოსავლიანი მოცვის პლანტაცია 6 წლის წინ გააშენა სოფელ ცეცხლაურში 6 ჰა ფართობზეს. ს. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია“. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერითკოოპერატივ „გიოს“ 2014 წელსგაუშენეს 0.5 ჰამოცვისპლანტაცია, ანუ 1650 ძირიმოცვისნერგი.ასევე-არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „აგროსერვისცენტრის“ სადემონსტრაციონაკვეთზეგაშენებულია 3000 კვ.მეტრიმოცვისპლანტაცია, სადაცფერმერებსშეუძლიათგაეცნონდადაეუფლონმოცვისმოვლა-მოყვანისტექნოლოგიებს.აღსანიშნავიაისიც, რომაჭარის არ-ის სოფლისმეურნეობისსამინისტროსპროგრამისფარგლებშიმიმდინარეეტაპზემოცვისბაღისგაშენებაფინანსდებასრულად.თანდათანმოცვისკულტურამუნიციპალიტეტისმოსახლეობისათვისსულუფრომისაღებიხდება, რაცსამომავლოდამკულტურისკიდევუფროფართოდგავრცელებასდასაწარმოოპროცესშიჩართვასშეუწყობსხელს.

მეფუტკრეობა: დღევანდელი  მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში 8507  ფუტკრის ოჯახია და 400 მეფუტკრე ფერმერი. თაფლის წარმოება შეადგენს საშუალოდ 120000 კგ,  რაც მუნიციპალიტეტის მოთხოვნილებისათვისაც არ არის საკმარისი.ბოლოწლებშიმეფუტკრეობისხელშეწყობისდაგანვითარებისმიზნითაჭარისა/რსოფლისმეურნეობისსამინისტროსმიერგანხორციელებულიმიზნობრივიპროგრამისფარგლებშიმეფუტკრეებსთანადაფინანსებისპრინციპითგადაეცათ 650 ცალიდადაბლანტისტიპისპოლისტიროლისმასალისგანდამზადებულისკები, რომელიცთავისიაღჭურვილობითადამუშაობისპრინციპითმსოფლიოსტანდარტებთანშესაბამისობაშია. გარდაამისამეფუტკრეფერმერებსმიზნობრივიპროგრამისფარგლებშიგადაეცათ 7 ცალითაფლისსახდელიციბრუტი. აღნიშნულმა მნიშვნელოვნადგააუმჯობესაფუტკრისგამოზამთრებისხარისხიდაგაზარდაღალიანობისგამოსავლიანობა.

ქობულეთისმუნიციპალიტეტშიშრომისუნარიანიასაკისმოსახლეობისწილიშეადგენსსაერთორაოდენობის 66.3%-ს.ქალაქშიუმაღლესიგანათლებისმქონემოსახლეობისწილი 20.4%-ია, ხოლოსოფლად - 14.6%.  დღესდღეობით მუნიციპალიტეტის წინაშე ისევ რჩება გამოწვევად შრომის ბაზარზე შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების არ არსებობა. კერძო სექტორს უჭირს სასურველი კადრების მოძიება.

დასაქმების ძირითადი მოთხოვნა ტურიზმის სექტორზე მოდის, ასევეა მოთხოვნა სოფლის მეურნეობის დარგების მიმართულებით. ბოლო დროს გაიზარდამოთხოვნა მშენებლობის მიმართულებით.

ქობულეთში ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“, რომელიც აქტიურად ზრუნავს კადრების გადამზადება/კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. კოლეჯი თანამშრომლობს კერძო სექტორთან და ორიენტირებულია იმ მოთხოვნებზე, რომელსაც კერძო სექტორი აყენებს შრომის ბაზარზე. დუალური სწავლება, რომელიც წარმოადგენს კოლეჯის თანამედროვე მიდგომას, ხელს უწყობს კადრების გაჯანსაღებას და კვალიფიკაციის ამაღლების ეფექტურობის ზრდას. კოლეჯში 30-მდე პროფესიების დაუფლებაა შესაძლებელი.

პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით აქტიურად საქმიანობს აჭარის არ დასაქმების სააგენტო, რომელიც დაინტერესებულ პირებს უფასოდ სთავაზობს გადამზადების პროგრამებს, ამასთან არეგისტრირებს სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში. სააგენტოს ბაზაში, 2012 წლიდან დღემდე,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დარეგისტრირებულია2546 ადამიანი, საიდანაც სააგენტოს გავლით 2018 წელს 146 (88 ქალი, 58 კაცი), ხოლო 2019 წელს 151 (111 ქალი, 40 კაცი) ადამიანი დასაქმდა.

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 33წევრისგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 18 მაჟორიტარული სისტემით. წარმომადგენლობით ორგანოს ხელმზღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია; საკრებულოს აგრარულ საკითხთა კომისია; საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია; საკრებულოს იურდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია და საკრებულოს განათლების, მეცნიერები, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისა. ქობულეტის მუნიციპალიტეტსი ისევე როგორც საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტსი არმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესიტ არცეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი არმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის (სამსახური) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არა კომერციული იურდიული  პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს -ს მეშვეობით

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 21 ადმინისტრაციულ ერთეულსი - ტერიტორიულ თემშია თავმოყრილი, საიდანაც ერთი ქალაქია (ქალაქი ქობულეთი), ორი სადაბო (ჩაქვი და ოჩხამური) და 18 სასოფლო თემი, (ალამბარი, აჭყვისთავი, ბობოყვათი, გვარა, დაგვა, ზენითი კვირიკე, ლეღვა, მუხაესტატე, საჩინო, ქაქუთი, სოფელი ქობულეთი, ჩაისუბანი, ციხისძირი, წყავროკა, ჭახათი, ხალა, ხუცუბანი).

მოსახლეობა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით 71 800 კაცია, აქედან ქალაქ ქობულეთში  28 500   და სოფლად 43 300 ადამიანი ცხოვრობს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 1.93%, ხოლო რეგიონის 20.23 შეადგენს.

| ქობულეთის მუნიციპალიტეტისმონაცემებისშედარებაქვეყნისადარეგიონისმონაცემებთან 2022 წლისმონაცემებისმიხედვით |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) |
| სულსაქართველო | 3,728,600 | 69,700 |
| აჭარა | 354,900 | 2,919 |
| ქობულეთიმუნიციპალიტეტი | 71,800 | 711.8 |
| პროცენტისაქართველოსთან | 1.93 | 1.02 |
| პროცენტირეგიონთან | 20.23 | 24.39 |

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია  13,150 ათასი პენსიონერი.  4 260 ოჯახი სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე.

ეკონომიკა

ქობულეთისმუნიციპალიტეტისტენიანისუბტროპიკულიკლიმატისაშუალებასიძლევამეციტრუსეობის, მეჩაიეობის, ხურმის, თხილის, აქტინიდიის, ფეიხოასდასხვასუბტროპიკულიკულტურებისგანვითარებისათვის. მათთანერთადმოსახლეობაქობულეთის მუნიციპალიტეტშიაწარმოებსერთწლიანკულტურებსაც - (სიმინდი, ლობიო, პომიდორი, კიტრიდასხვა),მისდევსმეფუტკრეობასდამესაქონლეობას. მოსახლეობის 75 % სოფლადცხოვრობსდააგრარულსექტორშიადასაქმებული.

ეკონომიკის წამყვანი დარგია სოფლის მეურნეობა, ქობულეთის ცნობილიამეციტრუსეობის მხარედ, აქ არის განვითარებული მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, თხილის კულტურა, მოცვი და მეფუტკრეობა:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თბილისი ქობულეთი სარკინიგზო ხაზის საბოლოო პუნქტი დაშორებულია   336.04 კმ-ით.

საჯარო დაწესებულებები

- 49საჯარო სკოლა;

- 29 საბავშვო ბაღი;

- 9 კულტურის სახლი;

- 1 ბიბლიოთეკა;

- 5 მუსიკალური სკოლა;

- 2 მუზეუმი;

- ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა;

- ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

ღირს შესანიშნაობები

აჭარის ტერიტორიის დაახლოებით 13%-ი დაცულ ტერიტორიებს, ნაკრძალებსა და ეროვნულ პარკებს უკავიათ. მათი უმრავლესობა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შედის, რომელიც გამოირჩევა ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი უნიკალურია იმითაც, რომ აქ საოცარი შერწყმა აფიჭვნარების, პარკებისა და ზღვის. პლიაჟი ქობულეთის  მთელ ზღვისპირა ზოლს იკავებს. პარკები და დაცული ტერიტორიები იძლევიან  შესანიშნავ  შესაძლებლობას, როგორც ტურისტული ლაშქრობებისთვის, ასევე სამეცნიერო სამუშაოების წარმართვისთვის. ამის თვალსაჩინო მაგალითი გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვებაა, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ათეულობით მეცნიერი და ასობით ტურისტი სხვადასხვა ქვეყნიდან.

ქობულეთის სამი დაცული ტერიტორია კინტრიშის დაცული ტერიტორიები, მტირალას ეროვნული პარკი და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები იუნესკოს დაცვის ნუსხაშია შესული. ქობულეთი მდიდარია ბუნებრივი და ისტორიულ კულტურული ძეგლებით, კინტრიშის ხეობაში სოფელცხემვანისდა სოფელტყემაკარავის თაღოვანიხიდი (XII);სოფელ ციხისძირშიპეტრას  ციხე(VI);ფიჭვნარის  ნაქალაქარი; სხვადასხვაპერიოდშინაგებიტაძრებისნანგრევები;კინტრიშის დაცულ ტერიტორიებში ტბიყელისტბა;მტირალას ეროვნულ პარკში წაბლნარისჩანჩქერი;ქობულეთის დაცული ტერიტორიების სფაგნუმიანი ტორფნარი, რაც მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი.

საინვესტიციო გარემო

მუნიციპალიტეტის პოტენციალი, სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებებით იძლევა ინვესტირების შესაძლებლობას, როგორც ტურისტული ასევე სამეწარმეო კუთხით. ქობულეთის საინვესტიციო მიმზიდველობის ძლიერ მხარეს მისი სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა განაპირობებს. შავი ზღვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული სიახლოვე ისეთ საპორტო ქალაქებთან,  როგორიც არის ბათუმი და ფოთი, რკინიგზა, ცენტრალური საგზაო მაგისტრალი, ფოთის და ბათუმის აეროპორტები. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის არსებობა მნიშნელოვანია, რადგან კომპანიებს შესაძლებლობა ეძლევათ გააკეთონ  მნიშვნელოვანი დანაზოგი  საგადასახადო შერავათების გამო .

აღსანიშნავია მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსები, ტყეები, მდინარეები, ჩანჩქერები, ტბები. რითაც ნამდვილად ვამაყობთ, ეს არის ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული სამი დაცული ტერიტორია,  მტირალას, კინტრიშისა და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიები, რომლებსაც Unesco-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა.

მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნასთან ერთად, ჩვენ გვეკისრება ვალდებულება, საინვესტიციო ადგილები სწორად, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით შევთავაზოთ ინვესტორს. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 98,156,900 ლარს. მათ შორის ბიუჯეტის შემოსულობები 98,006.900  ლარს, ფინანსური აქტივების ცვლილება 150 000 ლარი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა იმფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად 29 117 700 ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი, რომელიც მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა იმფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად 17 935 900 ლარი, სპეციალური ტრანსფერი.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის

შემოსულობები

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2024-2027 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2023-2028 წლებში

| დასახელება | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები სულ | 46,782,7 | 60681,5 | 91,555,0 | 88,251.2 | 91,573.4 | 95,217.6 |
| შემოსავლები | 46,782,7 | 60681,5 | 91,555,0 | 88,251.2 | 91,573.4 | 95,217.6 |
| გადასახადები | 30,788,4 | 35,915,6 | 45,560,0 | 42,272,9 | 45,866,1 | 49,764,7 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 23,266,2 | 29,115,6 | 39,060,0 | 35,772,9 | 39,366,1 | 43,264,7 |
| ქონების გადასახადი | 7,522,2 | 6,800,0 | 6,500,0 | 6,500,0 | 6,500,0 | 6,500,0 |
| გრანტები | 24,671,0 | 47,053,6 | 44,000,0 | 44,000,0 | 44,000,0 | 44,000,0 |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 17,043,1 | 29,117,7 | 32,100,0 | 32,100,0 | 32,100,0 | 32,100,0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 7,627,9 | 17,935,9 | 11,900,0 | 11,900,0 | 11,900,0 | 11,900,0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 821,0 |  |  |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები | 5,699,5 | 5,014,6 | 5,014,6 | 4,700,8 | 4,700,8 | 4,700,8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 131,2 |  |  |  |  |  |

გადასახდელები

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებიტ 2024-2028 წლეებსი მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ჯანსაღი ცხვოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

- განათლების ხელშეწყობა;

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

| პრიორიტეტის დასახელება | პრიორიტეტის კოდი | 2024 ფაქტი | 2025 გეგმა | 2026 პროექტი | 2027 პროექტი | 2028 პროექტი | 2029 პროექტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 02 00 | 31,669,232 | 45,052,463 | 40,868,698 | 41,452,400 | 33,531,276 | 28,481,906 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 03 00 | 6,360,662 | 8,579,567 | 9,234,861 | 9,789,200 | 9,738,524 | 8,917,500 |
| განათლების ხელშეწყობა | 04 00 | 11,289,971 | 13,244,667 | 15,287,285 | 18,655,300 | 20,665,300 | 21,280,800 |
| კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 05 00 | 6,451,565 | 8,328,612 | 7,826,626 | 6,783,018 | 6,791,618 | 6,791,318 |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 06 00 | 6,995,380 | 13,360,821 | 16,783,665 | 10,038,700 | 9,238,700 | 4,738,700 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 01 00 | 7,432,039 | 10,419,970 | 11,448,665 | 10,373,775 | 10,219,040 | 10,201,780 |

ბიუჯეტის ბალანსი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2026-2029 წლებში

| დასახელება | 2024 წლის ფაქტი | 2025 წლის გეგმა | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი | 2029 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. შემოსავლები | 67,740,838 | 97,656,589 | 98,006,900 | 88,251,200 | 91,573,400 | 95,217,600 |
| გადასახადები | 35,729,538 | 42,394,400 | 42,394,400 | 39,550,400 | 42,872,600 | 46,516,800 |
| გრანტები | 27,410,081 | 50,133,389 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
| სხვა შემოსავლები | 4,601,219 | 5,128,800 | 4,611,800 | 4,700,800 | 4,700,800 | 4,700,800 |
| II. ხარჯები | 45,115,764 | 64,658,213 | 66,940,650 | 63,256,348 | 59,503,338 | 54,409,896 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,345,517 | 5,995,499 | 6,343,706 | 6,343,706 | 6,343,706 | 6,343,706 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,581,783 | 5,073,841 | 5,755,174 | 5,522,145 | 5,549,169 | 5,523,245 |
| პროცენტი | 223,398 | 163,508 | 162,376 | 7,869 | - | - |
| სუბსიდიები | 23,548,275 | 30,933,434 | 33,867,140 | 32,467,955 | 32,803,372 | 33,126,166 |
| გრანტები | - | - | - | - | - | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,363,369 | 2,942,401 | 3,117,630 | 3,469,100 | 3,469,100 | 3,469,100 |
| სხვა ხარჯები | 9,053,422 | 19,549,530 | 17,694,624 | 15,445,573 | 11,337,991 | 5,947,679 |
| III. საოპერაციო სალდო | 22,625,074 | 32,998,376 | 31,066,250 | 31,066,250 | 21,090,520 | 20,799,220 |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 23,646,591 | 32,811,114 | 30,426,151 | 28,530,720 | 21,090,520 | 20,799,220 |
| ზრდა | 24,408,785 | 33,809,914 | 30,426,151 | 28,530,720 | 21,090,520 | 20,799,220 |
| კლება | 762,194 | 998,800 | - | - | - | - |
| V. მთლიანი სალდო | -1,021,517 | 187,263 | 640,099 | 881,038 | 881,038 | 881,038 |
| V I. ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,695,817 | -330711 | -150,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 |
| ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები |  |  |  |  |  |  |
| კლება | 1,695,817 | 330,711 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |  |  |  |  |  |  |
| V II. ვალდებულებების ცვლილება | -916,106 | -778,441 | - 517,973 | -881,038 | -868,454 | -727,504 |
| კლება |  |  |  |  |  |  |
| საშინაო | 674,300 | 517,973 | 790,099 | 881,038 | 868,454 | 727,504 |
| სესხები |  |  |  |  |  |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები |  |  |  |  |  |  |
| V III. ბალანსი | - | - |  |  |  |  |

2024-2025 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2024 წლის     ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის   შესრულების შესახებ

I.ბიუჯეტის შემოსავლების მიმოხილვა ძირითადი

კატეგორიების მიხედვით

ინფორმაცია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული დაწესებულებებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის,   ასევე, ინფორმაციას არასამეწარმეო (არა კომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება.

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2024 წლის  ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2 094. 459  ლარი.

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა |  | 2024 წლის საკასო შესრულება |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები |
| შემოსავლები | 74,474.625 | 0.000 | 67,740.838 | 0.000 |
| გადასახადები | 35,915.600 |  | 35,729.538 |  |
| გრანტები | 32,717.825 | 0.000 | 27,410.081 | 0.000 |
| სხვა შემოსავლები | 5,841.200 |  | 4,601.219 |  |
| ხარჯები | 49,145.356 | 0.000 | 45,115.764 | 0.000 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,561.658 | 0.000 | 4,345.517 | 0.000 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,911.067 | 0.000 | 4,581.783 | 0.000 |
| პროცენტი | 277.460 | 0.000 | 223.398 | 0.000 |
| სუბსიდიები | 23,777.311 | 0.000 | 23,548.275 | 0.000 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,422.864 | 0.000 | 3,363.369 | 0.000 |
| სხვა ხარჯები | 11,194.996 | 0.000 | 9,053.422 | 0.000 |
| საოპერაციო სალდო | 25,329.269 | 0.000 | 22,625.074 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 26,645.228 | 0.000 | 23,646.591 | 0.000 |
| ზრდა | 28,586.928 | 0.000 | 24,408.785 | 0.000 |
| კლება | 1,941.700 |  | 762.194 |  |
| მთლიანი სალდო | -1,315.959 | 0.000 | -1,021.517 | 0.000 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -2,094.400 | 0.000 | -1,695.817 | 0.000 |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა დეპოზიტები |  | 0.000 |  | 0.000 |
| სესხები | 0.000 |  | 0.000 |  |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |  |  |  |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  |  |  |  |
| კლება | 2,094.400 | 0.000 | 1,695.817 | 0.000 |
| ვალუტა დეპოზიტები | 2,094.400 | 0.000 | 1,695.817 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 |  | 0.000 |  |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 |  | 0.000 |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 |  | 0.000 |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | -778.441 | 0.000 | -674.300 | 0.000 |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 |  | 0% |  |
| საშინაო | 0.000 |  | 0.000 |  |
| კლება | 778.441 | 0.000 | 674.300 | 0.000 |
| საგარეო |  |  |  |  |
| საშინაო | 778.441 | 0.000 | 674.300 | 0.000 |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

| დასახელება | 2024 წლის გეგმა | საკასო შესრულება | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 76 416.325 | 68 503.032 | 89,6 |
| შემოსავლები | 74 474.625 | 67 740.838 |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1 941.700 | 762.194 |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  |  |
| გადასახდელები | 78 510.725 | 70 198. 849 | 89,4 |
| ხარჯები | 49,145.356 | 45115.764 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28586.928 | 24408.785 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება | 778,,441 | 674.300 |  |
| ნაშთის ცვლილება | -2 094.400 | -1695.817 |  |

2024 წელს ფულადი სახსრების (ნაშთის) გამოყენებამ შეადგინა 1 695 817 ლარი.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 78 510,725 ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  70 198,849 ლარი, ანუ გეგმის 89,6%.

44193832

48439132

61290221

70198849

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

2021

წელი

2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

შემოსულობების

საკასო

შესრულება

შემოსავლები

,

%

67740838, 97

არაფინანსური

აქტივების

კლება

,

%

762194, 1

ფინანსური

აქტივების

კლება

,

1695817, 2

%

შემოსულობების

ხვედრითი

წილი

შემოსავლები

არაფინანსური

აქტივების

კლება

ფინანსური

აქტივების

კლება

I	შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, 	გრანტები, 	სხვა	შემოსავლები) 	გეგმა

74 474.625 ლარი, ფაქტიურად  67 740,838 ლარით შესრულდა, რამაც შემოსავლების გეგმის 91%  და მთლიანი შემოსულობების - 86,3%  შეადგინა.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 5 942,284 ლარი,

წინაწლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი სულ ჯამურად ქონებაში– 5 260.538 ლარი) შედარებით 681,746 ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია  29.787,255 ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 18 975,003 ლარი) შედარებით 10.812,252 ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

- გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 27 158,812 ლარი, კერძოდ სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციები დან მიღებული გრანტები მათ შორის : აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 7450,809 ლარი; მიზნობრივი სპეციალური ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" – 755,820 ლარი, მიზნობრივი კაპიტალური ტრანსფერი – 18 952,183 ლარი  .

, 7450809

, 18952183

Ряд

1, 755820

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

სპეციალური

კაპიტალური

სოფლის

პროგრამა

გ

რანტები

2 0 24

წელი

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან / წარმომადგენლობიდან მიღებული

გრანტები  ფაქტიურად განისაზღვრა 251,269 ლარით.

- სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 5 841.200 ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ  4 601.219 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 79% ია. მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 221,564 ლარი, რაც გეგმის 88,6%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (324,188 ლარი) შედარებით 102 624 ლარით ნაკლებია. რენტის - სახით მობილიზებულია 369,626 ლარი, რაც გეგმის (510,000 ლარი) 72,5%-ია. მათ შორის: ფაქტობრივად შემოსულია ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 48363 ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან- 321,263 ლარი.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 938,957ლარი, რაც გეგმასთან (1 285.000 ლარი) მიმართებაში 73,1%-ია. მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე ფაქტიურად შემოსულია 532,217 ლარი, რაც გეგმის 66,5 %-ია. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 384,112 ლარი, რაც გეგმის (400,000 ლარი) 96%-ია.

მომსახურების გაწევიდან მოსაკრებლით მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია18,104 ლარი, რაც გეგმის (85,000ლარი) 21,3%-ია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 2731,220 ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (2951,800 ლარი)  92,5%-ია და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2940,573 ლარი) შედარებით 209353 ლარით ნაკლებია.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული  შემოსავლები (რაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული) შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 339 853 ლარი, რაც გეგმის (844,400 ლარი) 40,2%-ია.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 762 194	ლარის	 შემოსავალი.  რაც ძირითადი	 აქტივებისგაყიდვიდან შემოსულობაა (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არაწარმოებულიაქტივების (არასასოფლო-სამეურნეო მიწა)

გაყიდვიდან

შემოსავალია

.

.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2021

წელი

2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

ა

რაფინანსური

აქტივის

კლება

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა

საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრულია  2 094,400 ლარით გამოყენებაა 1695,817 ლარი

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  გადასახდელების შესრულების შესახებ

2024 წელს გადასახდელების ფაქტიური მაჩვენებელი შეადგენს 70 198.849 ლარს რაც დაგეგმილი 78 510.725 ლართან მიმართებაში შესრულების 89,4%-იანი მაჩვენებელია.

2021

წელი

2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

Ряд

1

44398436

48439132

61183987

70198849

გ

ადასახდელები

სულ

83

89

94

89

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

2021

წელი

2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

გადასახდელების

შესრულების

პროცენტული

მაჩვენებელი

2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 78 510.725 ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 70 198,849 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,4%-ია. მათ შორის: ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 49 145,356 ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 45115,764 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის  91.8%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 64,3%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 28 586,928 ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 24 408,785 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85,4%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 34,8%ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 778,441 ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 674,300 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86,6% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1%-ია.

45115764

;

64

%

24408785

;

35

%

; 674300;

1

%

202

4

წელი

ხარჯი

არაფინანსური

აქტივის

ზრდა

ვალდებულების

კლება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების ”მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 4561,658 ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4345,517 ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95,3%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“  საკასო შესრულების 9,6%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 5911.067ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4581.783ლარი, რაც გეგმის 77,5%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 6,5%-ია.

,,პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 277,460 ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 223,398 ლარი, რაც გეგმის 80,5%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“  საკასო შესრულების 0,5%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 23 777.311 ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 23 548,275 ლარი, რაც გეგმის 99%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“  საკასო შესრულების 52%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“  მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 8 059.747 ლარი;

- დასუფთავების ღონისძიებები - 4 481.683 ლარი;

- წყალმომარაგების სუბსიდირება   3 328. 795 ლარი;

- სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 4 771.469 ლარი.

- სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 1 125.950 ლარი;

- სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები -- 997. 244 ლარი;

- გამწვანებული ტერიტორიების (პარკები, სკვერები) მოვლაპატრონობისა და სადეზინფექციო სამუშაო ღონისძიებები   783 387 ლარი;

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 3 422.864 ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 363.369 ლარი, რაც გეგმის 98.3%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“  საკასო შესრულების 7,5%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან 17 869 ლარი გაიხარჯა მართველობის სფეროში დასაქმებული თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის პერიოდში ანაზღაურებულმა სახელფასო ხარჯებმა, ხოლო პროგრამების ნაწილში ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები  და ღონისძიებები როგორიცაა:

- მოწყვლადი	სოციალური	ჯგუფების	ბენეფიციართა	მედიკამენტებით

უზრუნველყოფის ღონისძიებებში – 789.597 ლარი;

- სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების ღონისძიებებში - 706,238 ლარი;

- ერთჯერადი დახმარებები სარეზერვო ფონდიდან --642.015 ლარი;

- მუნიციპალური უფასო სასადილოს ღონისძიებების ნაწილში-380.080 ლარი;

- მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება --237.600 ლარი;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის - 187.200 ლარი;

- დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების ღონისძიებებში - 141.560 ლარი;

- მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება --100 .000 ლარი;

- მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა--81.600 ლარი;

- გარდაცვლილ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 40.200 ლარი;

- ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარება- 16.400 ლარი;

- იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება--14.500 ლარი;

- დედმამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება--8.500 ლარი;

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა11 194.996 ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 9 053,422 ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 81%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 20,1%-ია.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების ანუ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 4153,171 ლარი.

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის ღონისძიებები - 840,770 ლარი;

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია --443,048 ლარი;

- წყალმომარაგების სისტემის ტუმბოების შეძენისათვის--193013 ლარი;

- საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენისათვის სხვახარჯების მუხლით დაიხარჯა 109.400 ლარი;

- სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისა დაწარმატებული სტუდენტთა წახალისების ღონისძიებები სულ ჯამურად -  531.407 ლარი.

| დასახელება | 2024 წლის გადასახდელების შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | დაზუსტებვუ ლი გეგმა | საკასო შესრულება | პროცენტი |
| ხარჯები | 49 145 356 | 45 115 764 | 91,8 |
| შრომისანაზღაურება | 4 561 658 | 4 345 517 | 95,3 |
| საქონელიდამომსახურება | 5 911 067 | 4 581 783 | 77,5 |
| პროცენტები | 277 460 | 223 398 | 80,5 |
| სუბსიდიები | 23 777 311 | 23 548 275 | 99 |
| სოციალურიუზრუნველყოფა | 3 422 864 | 3 363 369 | 98,3 |
| სხვახარჯები | 11 194 996 | 9 053 422 | 80,9 |
| არაფინანსურიაქტივებისზრდა | 28 586 928 | 24 408 785 | 85,4 |
| ვალდებულებები | 778 441 | 674 300 | 86,6 |
| სულ გადასახდელები | 78 510 725 | 70 198 849 | 89,4 |

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

| ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში |  |  |
| --- | --- | --- |
| დასახელება | 2024 წელი |  |
| საერთო დანიშნულების სახელმწი ფომომსახურება | 6 757 740 | 9.7 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 10 516 505 | 15,1 |
| გარემოს დაცვა | 5 007 264 | 7,2 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 21 832 276 | 31,4 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 2 694 779 | 3,9 |
| დასვენება და კულტურა | 5 727 505 | 8,2 |
| განათლება | 12 687 880 | 18,3 |
| სოციალური დაცვა | 4 300 601 | 6,2 |
| სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით) | 69 524 550 | 100.0 |

საერთო

დანიშნულების

სახელმწიფო

მომსახურება

%

10

ეკონომიკური

საქმიანობა

%

15

გარემოს

დაცვა

%

7

საბინაო

-

კომუნალური

მეურნეობა

32

%

ჯანმრთელობის

დაცვა

4

%

დასვენება

და

კულტურა

%

8

განათლება

18

%

სოციალური

დაცვა

6

%

202

4

წელი

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2024

წლის  ბიუჯეტის შესრულება:

◙საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა	6 757 740 რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7 403.843 ლარი) 91,3%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 9,7%-სშეადგენს. მათ შორის:

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 6 495 105 ლარი, რაც გეგმის (7 078 882 ლარი) 91,8%-ია;

- ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 223 398 ლარი, რაც გეგმის 79,8%-ია;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 39237 ლარი, რაც გეგმის (45,000 ლარი) 87,2%-ია.

◙ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იქნა 11 881.184 ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 10516.505 ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88,5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15,1%. აღნიშნული ხარჯი საგზაო და ტრანსპორტის სფეროს დაფინანსების ღონისძიებებზეა წარმოდგენილი.

◙გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 5632 851 ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5007.264 ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88,9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7,2%. მათ შორის:

- ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 4828433 ლარი,

რაც გეგმის (4 933 470 ლარი) 97,9%-ია;

- ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა - 178 831ლარი,

რაც გეგმის (699 381ლარი) 25,6%-ია;

◙საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 25039.091ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2183 2276 ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 87,2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 31,4%. მათ შორის:

- კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 13341,193 ლარი, რაც გეგმის (15 394 257ლარი) 86.7%-ს შეადგენს;

- წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 4 483 377 ლარი, რაც გეგმის (5037,113 ლარი) 89%-ს შეადგენს;

გარე	განათების	დაფინანსებამ	 შეადგინა 1 957 891 ლარი,

რაც გეგმის (2287484 ლარი) 85,6%-სშეადგენს;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასაბინაოკომუნალურმეურნეობაშიდაფინანსებამშეადგინა2049815ლარი, 	რაცგეგმის

(2320237ლარი) 88.3%-სშეადგენს.

◙ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლადგეგმაგანისაზღვრა2772,935ლარით, საკასოშესრულებამშეადგინა2694779ლარი, ანუგეგმიურიმაჩვენებლის97.2%, ხოლოსულხარჯებიდაარაფინანსურიაქტივებისზრდისსაკასოშესრულების – 3,8%.

◙დასვენების,კულტურის დარელიგიისსფეროს დასაფინანსებლადგანსაზღვრულიიყო 6353,705 ლარი, საკასოშესრულებამ

შეადგინა5727,505ლარი, ანუგეგმიურიმაჩვენებლის 90%, ხოლოსულხარჯებიდაარაფინანსურიაქტივებისზრდისსაკასოშესრულების – 8,2%. მათშორის:

- მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროშიდაფინანსებამშეადგინა

2434857ლარი, ანუგეგმის (3017113ლარი) 80,7%;

- მომსახურება	კულტურის	სფეროში	დაფინანსებამ	შეადგინა

3292648ლარი, რაცგეგმის (3336592ლარი) 98,7%-სშეადგენს;

◙განათლების 	სფეროს 	დასაფინანსებლად	გეგმამშ

ეადგინა13629373ლარი, საკასოშესრულებამკი- 12687880ლარი, ანუგეგმიურიმაჩვენებლის93,1%, ხოლოსულხარჯებიდაარაფინანსურიაქტივებისზრდისსაკასოშესრულების – 18,3%. მათშორის:

- სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსებამშეადგინა8242040 ლარი, რაცგეგმის (8273965ლარი) 99,6%-სშეადგენს;   სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობაგანათლებისსფეროშიასიგნებებისდაფინანსებამშეადგინა4445841ლარი, რაცგეგმის	(5355408ლარი) 	83%-სშეადგენს.

- ◙სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლადგეგმაგანსაზღვრულიიყო 5 019.302ლარი, საკასოშესრულებამშეადგინა4 300.601ლარი, ანუგეგმიურიმაჩვენებლის 85,7%, ხოლოსულხარჯებიდაარაფინანსური

აქტივებისზრდისსაკასოშესრულების – 6,2%. მათშორის:

- მოწყვლადიკატეგორიისოჯახებისათვისმინიმალურისაცხოვრებელიპირობებისშექმნადაფინანსდა  223,562 ლარით,რაცგეგმის  (232,520ლარი) 96,1%-სშეადგენს.

სარეზერვოფონდი

საანგარიშიპერიოდშიბიუჯეტითგათვალისწინებულისარეზერვოფონდიდან, გამოყოფილი756400ლარიდანგადარიცხულია738676ლარი. მათშორის: მოქალაქეთაერთჯერადადფინანსურიდახმარებისათვის  - 690865ლარი,  სტიქიითდაზარალებულთადახმარებისათვის8832ლარი;  მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით 38834 ლარი.ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლის გადახდის მიზნით 145 ლარი.

სარეზერვოფონდი

| # | დასახელება | შინაარსი | გამოყოფილითანხა | გამოყოფილითანხაკვარტალში | ხარჯი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ბრძანება: ბ114.114240095 2024 წლის 09 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის #140-შიმცხოვრებმოქალაქელადოკეკიეიშვილისმეუღლისცაცაწერეთლისგამო |
| 2 | ბრძანება: ბ114.114240096 2024 წლის 09 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თავისუფლების #2-შიმცხოვრებმოქალაქენინოჯაშის |
| 3 | ბრძანება: ბ114.114240102 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქენაზი ბექირაძის |
| 4 | ბრძანება: ბ114.114240103 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,475 | 1,475 | 1,475 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეიზოლდამიქელაძის |

| 5 | ბრძანება: ბ114.1142401012 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელბობოყვატშიმცხოვრებმოქალაქექეთინოვახტანგური |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ბრძანება: ბ114.1142401013 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ტაბიძის 5-შიმცხოვრებმოქალაქეეთერცივაძის |
| 7 | ბრძანება: ბ114.1142401014 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,500 | 3,500 | 3,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე ქეთევანტაბიძის |
| 8 | ბრძანება: ბ114.1142401015 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის #89ა-შიმცხოვრებმოქალაქეელენაზოსიძეს |
| 9 | ბრძანება: ბ114.1142401016 2024 წლის 10 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დ. ჩაქვი, ჯინჭარაძის #31-შიმცხოვრებმოქალაქევახტანგბერიძის |
| 10 | ბრძანება: ბ114.114240153 2024 წლის 15 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქე მზევინარხარაზს |
| 11 | ბრძანება: ბ114.114240154 2024 წლის 15 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #248-შიმცხოვრებმოქალაქეასლანცენტერაძეს |
| 12 | ბრძანება: ბ114.114240157 2024 წლის 15 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თავისუფლების #2-შიმცხოვრებმოქალაქემანანააბაშიძეს |
| 13 | ბრძანება: ბ114.114240158 2024 წლის 15 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ სამებაშიმცხოვრებმოქალაქემზექალაგოგიტიძისრძალსნათიაშავაძეს ერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 14 | ბრძანება: ბ114.114240161 2024 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე გიგაგოხიძეს |
| 15 | ბრძანება: ბ114.114240162 2024 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ გორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქეშოთაგორჯელაძეს |
| 16 | ბრძანება: ბ114.114240165 2024 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე ზაურმჟავანაძის |
| 17 | ბრძანება: ბ114.114240166 2024 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #112 ბ3-შიმცხოვრებმოქალაქეზვიადჩაგანავას |
| 18 | ბრძანება: ბ114.114240171 2024 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კომახიძის #13ა-შიმცხოვრებმოქალაქე მაიაბეჟანიძეს |
| 19 | ბრძანება: ბ114.114240172 2024 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეჯემალ ზოიძეს |
| 20 | ბრძანება: ბ114.114240175 2024 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქე ქრისტინაშაინიძეს |
| 21 | ბრძანება: ბ114.114240176 2024 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეზაურ წულუკიძეს |
| 22 | ბრძანება: ბ114.114240181 2024 წლის 18 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ხალაშიმცხოვრებმოქალაქენიკა ბერიძეს |
| 23 | ბრძანება: ბ114.114240231 2024 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქემუხრან მამინაიშვილის |
| 24 | ბრძანება: ბ114.114240232 2024 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქესოფიო მიქელაძეს |

| 25 | ბრძანება: ბ114.114240233 2024 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. აჭშიმცხოვრებმოქალაქერეზო ცეცხლაძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ბრძანება: ბ114.114240234 2024 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეზურაბსურმანიძეს |
| 27 | ბრძანება: ბ114.114240235 2024 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქემაგულიგორჯელაძისშვილსრობერტი მიქელაძეს |
| 28 | ბრძანება: ბ114.114240252 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ჭახათშიმცხოვრებმოქალაქეამირან გოლიაძეს |
| 29 | ბრძანება: ბ114.114240253 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილის #24-შიმცხოვრებმოქალაქელელაგოგოლაურის |
| 30 | ბრძანება: ბ114.114240257 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ჩაისუბანშიმცხოვრებმოქალაქემურმანმამულაძეს |
| 31 | ბრძანება: ბ114.114240258 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქემერაბ ბერაძეს |
| 32 | ბრძანება: ბ114.114240259 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის #89ა_შიმცხოვრებ მოქალაქესოფიოსოვჩენკოს |
| 33 | ბრძანება: ბ114.1142402510 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქე გიორგიშაინიძეს |
| 34 | ბრძანება: ბ114.1142402511 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოხუმის #7-შიმცხოვრებმოქალაქეგიორგილესელიძეს |
| 35 | ბრძანება: ბ114.1142402513 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილის #3-შიმცხოვრებმოქალაქე ოთარკვაჭანტირაძეს |
| 36 | ბრძანება: ბ114.1142402515 2024 წლის 25 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თამარმეფის #2-შიმცხოვრებმოქალაქესულიკობეჟანიძეს |
| 37 | ბრძანება: ბ114.114240261 2024 წლის 26 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 900 | 900 | 900 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქეემზარკვესიეიშვილს |
| 38 | ბრძანება: ბ114.114240263 2024 წლის 26 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ბაგრატიონის #44-შიმცხოვრებმოქალაქეგურამნაკაშიძეს |
| 39 | ბრძანება: ბ114.114240296 2024 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეეკა ბერიძეს |
| 40 | ბრძანება: ბ114.114240297 2024 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აბაშიძის #11 ბ10-შიმცხოვრებმოქალაქეთემურზოიძეს |
| 41 | ბრძანება: ბ114.114240298 2024 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძის #23-შიმცხოვრებმოქალაქენათელაკვანტალიანის |
| 42 | ბრძანება: ბ114.114240299 2024 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თამარმეფის #90-შიმცხოვრებმოქალაქენინო ბეჟანიძეს |
| 43 | ბრძანება: ბ114.1142402910 2024 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეჯემალმუკუტაძეს |
| 44 | ბრძანება: ბ114.1142402913 2024 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეგელოდინიჟარაძეს |

| 45 | ბრძანება: ბ114.114240301 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქე ავთანდილხახუტაიშვილს ) შვილსსუზანახახუტაიშვილს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | ბრძანება: ბ114.114240302 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქე ქაზიმგუნდაძეს |
| 47 | ბრძანება: ბ114.114240303 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, წერეთლის #69-შიმცხოვრებმოქალაქე მალხაზზოიძეს |
| 48 | ბრძანება: ბ114.114240304 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 900 | 900 | 900 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაგვაში მცხოვრებმოქალაქენინორომანაძეს |
| 49 | ბრძანება: ბ114.114240307 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფ. ოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქეანზორ ცეცხლაძეს |
| 50 | ბრძანება: ბ114.114240308 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კოსტავას #52-შიმცხოვრებმოქალაქელიალომიძეს |
| 51 | ბრძანება: ბ114.114240309 2024 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კონდიდშიმცხოვრებმოქალაქეროინ კენჭაძის |
| 52 | ბრძანება: ბ114.114240312 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვშიმცხოვრებმოქალაქეგელამამულაძისმეუღლესირმაღორჯომელაძეს |
| 53 | ბრძანება: ბ114.114240314 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #796-შიმცხოვრებმოქალაქეზანდაცენტერაძეს |
| 54 | ბრძანება: ბ114.114240315 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეინგა ჩელებაძეს |
| 55 | ბრძანება: ბ114.114240316 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქემინდიაქამადაძეს |
| 56 | ბრძანება: ბ114.114240317 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეამირან ხაბაძს |
| 57 | ბრძანება: ბ114.114240318 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქედათა ქამადაძეს |
| 58 | ბრძანება: ბ114.114240319 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისმე-2 შესახვევი #22-შიმცხოვრებმოქალაქეთამარგოგუას |
| 59 | ბრძანება: ბ114.1142403110 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქეია რომანაძეს |
| 60 | ბრძანება: ბ114.1142403111 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეილია ანანიძეს |
| 61 | ბრძანება: ბ114.1142403112 2024 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კოსტავას #58-შიმცხოვრებმოქალაქეენვერნურიძეს |
| 62 | ბრძანება: ბ114.114240324 2024 წლის 1 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ სამებაშიმცხოვრებმოქალაქეგიტა მჟავანაძეს |
| 63 | ბრძანება: ბ114.114240325 2024 წლის 1 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თამარმეფის #112-შიმცხოვრებმოქალაქე ნათიანემსაძის (მამასდავითნემსაძეს ერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |

| 64 | ბრძანება: ბ114.114240326 2024 წლის 1 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 750 | 750 | 750 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეიამზეოქროპირიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | ბრძანება: ბ114.114240327 2024 წლის 1 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეზორბეგ ოქროპირიძეს |
| 66 | ბრძანება: ბ114.114240328 2024 წლის 1 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ გვარაშიმცხოვრებმოქალაქეზურაბ ქამადაძეს |
| 67 | ბრძანება: ბ114.114240364 2024 წლის 5 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ გვარაშიმცხოვრებმოქალაქეთამაზ სურმანიძის |
| 68 | ბრძანება: ბ114.114240365 2024 წლის 5 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 140 ბინა #14-შიმცხოვრებმოქალაქეჯიმშერ ჯინჭარაძის |
| 69 | ბრძანება: ბ114.114240366 2024 წლის 5 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა #1-შიმცხოვრებმოქალაქემაიაჟღენტისდედასელენე ჩხაიძეს |
| 70 | ბრძანება: ბ114.114240367 2024 წლის 5 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 650 | 650 | 650 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162 ვბინა #10-ში მცხოვრებმოქალაქედავითკაიკაციშვილის |
| 71 | ბრძანება: ბ114.1142403615 2024 წლის 5 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 162 ებინა #44-შიმცხოვრებმოქალაქევალერი გალაცანის ) შვილსქრისტინა გალაცანს |
| 72 | ბრძანება: ბ114.114240371 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ნინოშვილისქუჩა #1-შიმცხოვრებმოქალაქემაიადიასამიძის |
| 73 | ბრძანება: ბ114.114240372 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა #572-შიმცხოვრებმოქალაქემარიამიჯინჭარაძის |
| 74 | ბრძანება: ბ114.114240373 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვიაღმაშენებლისმეორეშესახვევი #6-შიმცხოვრებმოქალაქემარიამკონცელიძის |
| 75 | ბრძანება: ბ114.114240375 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქე მერიკოშაინიძის |
| 76 | ბრძანება: ბ114.114240376 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 162 ებინა # 11-ში მცხოვრებმოქალაქელიუდმილა ფხაკაძის |
| 77 | ბრძანება: ბ114.114240378 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხალაშიმცხოვრებმოქალაქესოლომონ კონცელიძის |
| 78 | ბრძანება: ბ114.1142403710 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დავითაღმაშენებლისქუჩა 106 ბინა # 4-შიმცხოვრებმოქალაქელევანჩანტლაძის |
| 79 | ბრძანება: ბ114.1142403712 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელიცეცხლაურიხულოსქუჩა # 33-შიმცხოვრებმოქალაქეგენადი სურმანიძის |
| 80 | ბრძანება: ბ114.1142403713 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქემადონა ქათამაძის |
| 81 | ბრძანება: ბ114.1142403714 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე თამილაასანიძის |

| 82 | ბრძანება: ბ114.1142403715 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქენონა ვერულიძის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | ბრძანება: ბ114.1142403716 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხალაშიმცხოვრებმოქალაქეგურამ კახიძის |
| 84 | ბრძანება: ბ114.114240374 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | .თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქედავით მართალიშვილის |
| 85 | ბრძანება: ბ114.114240379 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 140 ა-შიმცხოვრებმოქალაქეხათუნაგოგიტიძის |
| 86 | ბრძანება: ბ114.1142403717 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეგივი დიასამიძის |
| 87 | ბრძანება: ბ114.1142403718 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვიბეჟანიძისქუჩა # 11-შიმცხოვრებმოქალაქენინოკეკელიძის |
| 88 | ბრძანება: ბ114.1142403720 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 4,075 | 4,075 | 4,075 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქემაია გიორგაძის |
| 89 | ბრძანება: ბ114.1142403721 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქეგურამ ბერიძის |
| 90 | ბრძანება: ბ114.1142403722 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეანნა იმნაძის |
| 91 | ბრძანება: ბ114.1142403723 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162 ვბინა # 9-ში მცხოვრებმოქალაქელამარა გოგიტიძის |
| 92 | ბრძანება: ბ114.1142403724 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 162 ბინა # 65-შიმცხოვრებმოქალაქეთინაგორგილაძის |
| 93 | ბრძანება: ბ114.1142403725 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 162 ე-შიმცხოვრებმოქალაქეასლანცეცხლაძის |
| 94 | ბრძანება: ბ114.1142403728 2024 წლის 6 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვიბათუმისქუჩა # 18-შიმცხოვრებმოქალაქენუგზარშარაშიძის |
| 95 | ბრძანება: ბ114.114240391 2024 წლის 8 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეპაატა ბერაძის |
| 96 | ბრძანება: ბ114.114240393 2024 წლის 8 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქებიჭიკო ბერიძის |
| 97 | ბრძანება: ბ114.114240394 2024 წლის 8 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 140 ვბინა #5-შიმცხოვრებმოქალაქეჰამლეტ გოგიტიძის |
| 98 | ბრძანება: ბ114.114240395 2024 წლის 8 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 340 | 340 | 340 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, მესხიძის 13 გ-შიმცხოვრებმოქალაქეჯულიეტაქათამაძის ( |
| 99 | ბრძანება: ბ114.114240396 2024 წლის 8 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაშიმცხოვრებმოქალაქესოლომონკახიძის |
| 100 | ბრძანება: ბ114.114240397 2024 წლის 8 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქე ჟუჟუნავაშაყმაძის |
| 101 | ბრძანება: ბ114.114240431 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 3 ბინა # 48-შიმცხოვრებ მოქალაქეინგაბერაძის |

| 102 | ბრძანება: ბ114.114240432 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 121-შიმცხოვრებმოქალაქესვეტლანაკიტიას |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | ბრძანება: ბ114.114240433 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვშიმცხოვრებმოქალაქეთენგიზ კეკელიძის |
| 104 | ბრძანება: ბ114.114240434 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქექეთევანდავითაძის |
| 105 | ბრძანება: ბ114.114240435 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძისქუჩა # 8-შიმცხოვრებმოქალაქეთამთაგრიგოლიას |
| 106 | ბრძანება: ბ114.114240436 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის 166 აბინა # 4-ში მცხოვრებმოქალაქერობერტ დოლიძის |
| 107 | ბრძანება: ბ114.1142404312 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქემაია გედევანიძის |
| 108 | ბრძანება: ბ114.1142404313 2024 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქეშუშანატარიელაძის |
| 109 | ბრძანება: ბ114.114240445 2024 წლის 13 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქედიანა მუკუტაძის |
| 110 | ბრძანება: ბ114. 114240449 2024 წლის 13 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქემეგი შარაშიძის |
| 111 | ბრძანება: ბ114. 1142404410 2024 წლის 13 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქედავითირემაძისდასშორენაირემაძეს |
| 112 | ბრძანება: ბ114. 1142404411 2024 წლის 13 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თავისუფლების #2-შიმცხოვრებმოქალაქეალექსანდრეჯიბლაძის |
| 113 | ბრძანება: ბ114. 114240451 2024 წლის 14 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქელია მურვანიძის |
| 114 | ბრძანება: ბ114. 114240453 2024 წლის 14 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თავისუფლებისქუჩა#2-შიმცხოვრებ მოქალაქენინოჯაშის |
| 115 | ბრძანება: ბ114. 114240454 2024 წლის 14 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელგორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქე როინიზოიძის |
| 116 | ბრძანება: ბ114. 114240455 2024 წლის 14 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ ჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქეევა ჩოჩიშვილი-პაქსაძის |
| 117 | ბრძანება: ბ114. 1142404516 2024 წლის 14 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაშიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილქარცივაძის |
| 118 | ბრძანება: ბ114. 114240461 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეირმა ცენტერაძის |
| 119 | ბრძანება: ბ114. 114240462 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ვერულიძისქუჩა 9 ბინა #2-შიმცხოვრებმოქალაქემერიკახნიძის |
| 120 | ბრძანება: ბ114. 114240463 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელმუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქეეკა ცეცხლაძის |
| 121 | ბრძანება: ბ114. 114240464 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 166 აბინა #4-ში მცხოვრებმოქალაქენარგიზდოლიძის |

| 122 | ბრძანება: ბ114. 114240465 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 140 ბბინა #16-შიმცხოვრებმოქალაქეჯემალკვესეიშვილის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | ბრძანება: ბ114. 114240466 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეამირანგიორგაძისშვილისგიორგიგიორგაძის |
| 124 | ბრძანება: ბ114. 114240467 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქე ნაირაარძენაძის |
| 125 | ბრძანება: ბ114. 114240468 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელგორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქერუსუდანჟორდანიას |
| 126 | ბრძანება: ბ114. 114240469 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეირმა ყადიძის |
| 127 | ბრძანება: ბ114. 1142404610 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, გოგებაშვილისქუჩა #9-შიმცხოვრებმოქალაქენანულიგაბიძაშვილის |
| 128 | ბრძანება: ბ114. 1142404611 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქე დარეჯანშაინიძის |
| 129 | ბრძანება: ბ114. 1142404612 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქებონდოსურმანიძის |
| 130 | ბრძანება: ბ114. 1142404613 2024 წლის 15 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ კოხშიმცხოვრებმოქალაქემანუჩარ ოქროპირიძის |
| 131 | ბრძანება: ბ114. 114240471 2024 წლის 16 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | .თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქე თამარცეცხლაძის |
| 132 | ბრძანება: ბ114. 114240472 2024 წლის 16 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელაჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქერევაზხახუტაიშვილის |
| 133 | ბრძანება: ბ114. 114240474 2024 წლის 16 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქენათელაბაუჟაძის |
| 134 | ბრძანება: ბ114. 1142404710 2024 წლის 16 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურითამარმეფისქუჩა #14-შიმცხოვრებმოქალაქენინოაბაშიძის |
| 135 | ბრძანება: ბ114. 1142404711 2024 წლის 16 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #594-შიმცხოვრებმოქალაქენატალიაჯინჭარაძის |
| 136 | ბრძანება: ბ114. 1142404713 2024 წლის 16 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 12-შიმცხოვრებმოქალაქემარინაპაპუნაიშვილის |
| 137 | ბრძანება: ბ114. 114240503 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქემამუკაგორგილაძის |
| 138 | ბრძანება: ბ114. 114240504 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, წერეთლისშესახვევი #12-შიმცხოვრებმოქალაქესერგობალიმის |
| 139 | ბრძანება: ბ114. 114240505 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. სამებაშიმცხოვრებმოქალაქემაკა კოჩალიძეს |
| 140 | ბრძანება: ბ114. 114240506 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ლესელიძისპირველიშესახვევი #33-შიმცხოვრებმოქალაქეთალიკო ჯაფარიძეს |

| 141 | ბრძანება: ბ114. 114240507 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 900 | 900 | 900 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვაშიმცხოვრებმოქალაქეჯუმბერ დიასამიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | ბრძანება: ბ114. 114240508 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. დაგვაშიმცხოვრებმოქალაქემაყვალათურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 143 | ბრძანება: ბ114. 114240509 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეეთერ სურმანიძეს |
| 144 | ბრძანება: ბ114. 1142405010 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 900 | 900 | 900 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქე ხათუნათხილაიშვილისმეუღლეს ზაზაშამილიშვილს |
| 145 | ბრძანება: ბ114. 1142405011 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კოსტავას #28ა-შიმცხოვრებმოქალაქე იურითადუმაძეს |
| 146 | ბრძანება: ბ114. 1142405012 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქე ნაირასურმანიძეს |
| 147 | ბრძანება: ბ114. 1142405013 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162გბ2-შიმცხოვრებმოქალაქენინოკვარაცხელიას |
| 148 | ბრძანება: ბ114. 1142405014 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეზაირაფუტკარაძისმეღლესგიზო ბერიძეს |
| 149 | ბრძანება: ბ114. 1142405015 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, გოგიტიძის #8-შიმცხოვრებმოქალაქერომანხახუტაიშვილის |
| 150 | ბრძანება: ბ114. 1142405016 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხალაშიმცხოვრებმოქალაქეთენგიზ ხალვაშს |
| 151 | ბრძანება: ბ114. 1142405017 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 4,000 | 4,000 | 4,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 166აბ20-შიმცხოვრებმოქალაქეოთარნაკანს |
| 152 | ბრძანება: ბ114. 1142405018 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქესოფიო მოწყობილს |
| 153 | ბრძანება: ბ114. 1142405019 2024 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქეჟუჟუნა ანანიძეს |
| 154 | ბრძანება: ბ114. 114240511 2024 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,200 | 1,200 | 1,200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქერუსლანიბერიძეს |
| 155 | ბრძანება: ბ114. 114240516 2024 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 5,000 | 5,000 | 5,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კოხშიმცხოვრებმოქალაქესოლომონ ჯინჭარაძეს |
| 156 | ბრძანება: ბ114. 1142405111 2024 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162 ვ-შიმცხოვრებმოქალაქერუსუდანმორჩილაძეს |
| 157 | ბრძანება: ბ114. 114240524 2024 წლის 21 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 220 | 220 | 220 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქე თემურხალვაშის |
| 158 | ბრძანება: ბ114. 114240525 2024 წლის 21 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქენია ტაკიძეს |
| 159 | ბრძანება: ბ114. 114240527 2024 წლის 21 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეეთერ ანანიძეს |

| 160 | ბრძანება: ბ114. 114240536 2024 წლის 22 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 140ბბ2-შიმცხოვრებმოქალაქეთენგიზზამბახიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | ბრძანება: ბ114. 114240542 2024 წლის 23 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეთინა დიასამიძეს |
| 162 | ბრძანება: ბ114. 114240549 2024 წლის 23 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 140გბ17-შიმცხოვრებმოქალაქეცაცაწერეთელს |
| 163 | ბრძანება: ბ114. 1142405410 2024 წლის 23 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #1-შიმცხოვრებმოქალაქეთამაზტაკიძეს |
| 164 | ბრძანება: ბ114. 114240581 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეთამარ გორგილაძის |
| 165 | ბრძანება: ბ114. 114240582 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეასლან შაინიძის |
| 166 | ბრძანება: ბ114. 114240583 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | .თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელმუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე რევაზმჟავანაძის |
| 167 | ბრძანება: ბ114. 114240584 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | .თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელწყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქენინოლაზიშვილისმეუღლისოლეგ რომანაძის |
| 168 | ბრძანება: ბ114. 114240585 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ აჭყვაშიმცხოვრებმოქალაქედათუნა ბერიძის |
| 169 | ბრძანება: ბ114. 114240586 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქესოფიკო ჭაღალიძის |
| 170 | ბრძანება: ბ114. 114240587 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #60- შიმცხოვრებმოქალაქეჯონდოემინაძის |
| 171 | ბრძანება: ბ114. 114240588 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძისქუჩა #74-შიმცხოვრებმოქალაქემირანდაამბროლიანის |
| 172 | ბრძანება: ბ114. 114240589 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, მესხიძისქუჩა #15-შიმცხოვრებმოქალაქექეთევანდუმბაძის |
| 173 | ბრძანება: ბ114. 1142405810 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 5,000 | 5,000 | 5,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქელილიგორგოშაძის |
| 174 | ბრძანება: ბ114. 1142405811 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | 2.თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა #160-შიმცხოვრებმოქალაქეინეზამახარაძის |
| 175 | ბრძანება: ბ114. 1142405812 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილისკორპუსი 52 ბინა #52შიმცხოვრებმოქალაქეაღუნიკ აპრეიანის |
| 176 | ბრძანება: ბ114. 1142405813 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ჭავჭავაძისჩიხი #7- შიმცხოვრებმოქალაქენინომანელიშვილის |
| 177 | ბრძანება: ბ114. 1142405815 2024 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, მემედაბაშიძის 12 ბ30-შიმცხოვრებ მოქალაქევლადიმერლომაძის) დედას თამარლომაძეს |
| 178 | ბრძანება: ბ114. 114240591 2024 წლის 28 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, მემედაბაშიძის 12 ბ30-შიმცხოვრებ მოქალაქევლადიმერლომაძისდედას თამარლომაძეს |

| 179 | ბრძანება: ბ114. 114240602 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეამირან სოლომონიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | ბრძანება: ბ114. 114240603 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 970 | 970 | 970 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქემაიაბეჟანიძეს . |
| 181 | ბრძანება: ბ114. 114240604 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეთეონახოზრევანიძეს |
| 182 | ბრძანება: ბ114. 114240605 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქერუსუდანშაინიძეს |
| 183 | ბრძანება: ბ114. 114240606 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქენოდარ მესხიძეს |
| 184 | ბრძანება: ბ114. 114240607 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 4,000 | 4,000 | 4,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქეირაკლი მახარაძეს |
| 185 | ბრძანება: ბ114. 114240608 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თბილისისქ. #5-შიმცხოვრებმოქალაქე ვიტალიბარანოვსკის |
| 186 | ბრძანება: ბ114. 114240609 2024 წლის 29 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქე უშანგიმიქელაძეს |
| 187 | ბრძანება: ბ114. 114240611 2024 წლის 1 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 350 | 350 | 350 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი, აბაშიძის 11-შიმცხოვრებმოქალაქეგიორგიმიქელაძეს |
| 188 | ბრძანება: ბ114. 114240612 2024 წლის 1 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეთეონა ზაქარიაძეს |
| 189 | ბრძანება: ბ114. 114240618 2024 წლის 1 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ნინოშვილის 24-შიმცხოვრებმოქალაქენათიამახარაძეს |
| 190 | ბრძანება: ბ114. 114240641 2024 წლის 4 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლისმე-3 შესახვევიმცხოვრებმოქალაქეზორბეგ ქარცივაძეს |
| 191 | ბრძანება: ბ114. 114240642 2024 წლის 4 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქელევან მჟავანაძეს |
| 192 | ბრძანება: ბ114. 114240643 2024 წლის 4 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 450 | 450 | 450 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვაშიმცხოვრებმოქალაქევახტანგბარამიძეს . |
| 193 | ბრძანება: ბ114. 114240652 2024 წლის 5 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 136აბ45-შიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილსურმანიძეს |
| 194 | ბრძანება: ბ114. 114240653 2024 წლის 5 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162გ-შიმცხოვრებ მოქალაქემურმანშაინიძისმეუღლესთებრონერევაზიშვილს |
| 195 | ბრძანება: ბ114. 114240654 2024 წლის 5 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეთამაზ ხახუტაიშვილს |
| 196 | ბრძანება: ბ114. 114240655 2024 წლის 5 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეგიულიოქროპირიძეს |
| 197 | ბრძანება: ბ114. 114240656 2024 წლის 5 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 2-შიმცხოვრებმოქალაქენესტანჩანქსელიანს |
| 198 | ბრძანება: ბ114. 1142406512 2024 წლის 5 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 177--შიმცხოვრებმოქალაქეხათუნამოწყობილს |

| 199 | ბრძანება: ბ114. 114240665 2024 წლის 6 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თავისუფლებისქუჩა#2-შიმცხოვრებ მოქალაქენინოჯაშის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | ბრძანება: ბ114. 114240671 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ჩეოვის 25-შიმცხოვრებმოქალაქეირმაოქროპირიძეს |
| 201 | ბრძანება: ბ114. 114240672 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქემალხაზმიქელაძეს |
| 202 | ბრძანება: ბ114. 114240673 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქე ნინოპაშკოვსკაიას |
| 203 | ბრძანება: ბ114. 114240674 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 140ა-ში მცხოვრებმოქალაქეთამაზვერულიშვილს |
| 204 | ბრძანება: ბ114. 114240675 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქე ციცინოვასაძეს |
| 205 | ბრძანება: ბ114. 114240676 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქე შალვაზოიძეს |
| 206 | ბრძანება: ბ114. 114240677 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქელევან შაინიძეს |
| 207 | ბრძანება: ბ114. 114240678 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ზენითშიმცხოვრებმოქალაქეთალიკო მგელაძეს ( |
| 208 | ბრძანება: ბ114. 114240679 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქე ემზარბერიძეს |
| 209 | ბრძანება: ბ114. 1142406710 2024 წლის 7 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვშიმცხოვრებმოქალაქელევანი ალიხანაშვილს |
| 210 | ბრძანება: ბ114. 114240711 2024 წლის 11 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქერომან ბერიძეს |
| 211 | ბრძანება: ბ114. 114240712 2024 წლის 11 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის #140-შიმცხოვრებ მოქალაქეტარიელწერეთელისდას ცაცაწერეთლის |
| 212 | ბრძანება: ბ114. 114240713 2024 წლის 11 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქენუგზარხოზრევანიძეს |
| 213 | ბრძანება: ბ114. 114240717 2024 წლის 11 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ჩაისუბანშიმცხოვრებმოქალაქეროინ შამილიშვილს |
| 214 | ბრძანება: ბ114. 114240719 2024 წლის 11 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ზენითშიმცხოვრებმოქალაქემარიკა ქათამაძეს |
| 215 | ბრძანება: ბ114. 114240721 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქედათო ჯინჭარაძეს |
| 216 | ბრძანება: ბ114. 114240722 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 120-შიმცხოვრებმოქალაქეგიორგიშარაშიძეს |
| 217 | ბრძანება: ბ114. 114240723 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქერევაზ შაინიძეს |
| 218 | ბრძანება: ბ114. 114240724 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქევახტანგვერულიძეს |

| 219 | ბრძანება: ბ114. 114240725 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. შუაღელეშიმცხოვრებმოქალაქეთამაზ ქავჯარაძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | ბრძანება: ბ114. 114240727 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქენინო დედოფალიძეს |
| 221 | ბრძანება: ბ114. 114240728 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეეკატერინეათაბაძეს |
| 222 | ბრძანება: ბ114. 114240729 2024 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ.ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქესულიკოცეცხლაძეს |
| 223 | ბრძანება: ბ114. 114240731 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. სამებაშიმცხოვრებმოქალაქედარინა მოწყობილს |
| 224 | ბრძანება: ბ114. 1142407310 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ნინოშვილის 15-შიმცხოვრებმოქალაქე სულიკოჭყონიას |
| 225 | ბრძანება: ბ114. 1142407312 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქენარგიზდუმბაძეს |
| 226 | ბრძანება: ბ114. 1142407313 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის #1 ბ13-შიმცხოვრებმოქალაქეგიზოდოლიძეს |
| 227 | ბრძანება: ბ114. 1142407314 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეემზარ მოწყობილს |
| 228 | ბრძანება: ბ114. 1142407316 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თავისუფლების #96-შიმცხოვრებმოქალაქენონასურმანიძეს |
| 229 | ბრძანება: ბ114. 1142407317 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, მემედ აბაშიძის 12-შიმცხოვრებმოქალაქე ზაურმახარაძეს |
| 230 | ბრძანება: ბ114. 1142407318 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქემაყვალამადოიშვილს |
| 231 | ბრძანება: ბ114. 1142407319 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი, აჭარის 98-შიმცხოვრებმოქალაქერამაზზოიძეს |
| 232 | ბრძანება: ბ114. 1142407320 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162-შიმცხოვრებმოქალაქეიაგოგიტიძეს |
| 233 | ბრძანება: ბ114. 1142407321 2024 წლის 13 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქემანუჩარლომინიაშვილის |
| 234 | ბრძანება: ბ114. 114240743 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თხილაიშვილის 6-შიმცხოვრებმოქალაქებროლცააბლოთიას |
| 235 | ბრძანება: ბ114. 114240744 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეგელა ცენტერაძეს |
| 236 | ბრძანება: ბ114. 114240745 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეთინა ხაბაზს |
| 237 | ბრძანება: ბ114. 114240747 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თბილისის 1-შიმცხოვრებმოქალაქემადონაფხაკაძეს |
| 238 | ბრძანება: ბ114. 114240748 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,200 | 2,200 | 2,200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162დ-შიმცხოვრებმოქალაქესაბაბუნტურს |

| 239 | ბრძანება: ბ114. 114240749 2024 წლის 14 მარტი | მოწყვლადიკატეგორიისოჯახებისათვისმინიმალური საცხოვრებელიპირობებისშექმნა | 33,825 | 33,825 | 27,845 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ხულოს 22-შიმცხოვრებმოქალაქელამზირადოლიძესსაცოხვრებელისახლისგამაგრებითისამუშაოებისშესყიდვის მიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | ბრძანება: ბ114. 1142407410 2024 წლის 14 მარტი | მოწყვლადიკატეგორიისოჯახებისათვისმინიმალური საცხოვრებელიპირობებისშექმნა | 22,650 | 22,650 | 10,989 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქე ლეილაგაბუნიასსაცოხვრებელი სახლისგამაგრებითისამუშაოების შესყიდვისმიზნით |
| 241 | ბრძანება: ბ114. 1142407411 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვაშიმცხოვრებმოქალაქედავით დიასამიძეს |
| 242 | ბრძანება: ბ114. 1142407412 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, გურამიშვილის 33-შიმცხოვრებმოქალაქემაიაკახიძეს |
| 243 | ბრძანება: ბ114. 1142407413 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხალაშიმცხოვრებმოქალაქენუკრი ბერიძესთ |
| 244 | ბრძანება: ბ114. 1142407414 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქეზაქარიასურმანიძეს |
| 245 | ბრძანება: ბ114. 1142407415 2024 წლის 14 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძის 15-შიმცხოვრებმოქალაქე ზურაბანანიძეს |
| 246 | ბრძანება: ბ114. 114240754 2024 წლის 15 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 100 | 100 | 100 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეიაგოხიძის () შვილსლაშავერულიძეს |
| 247 | ბრძანება: ბ114. 1142407810 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეჟუჟუნა ტაკიძეს |
| 248 | ბრძანება: ბ114. 1142407811 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,125 | 1,125 | 1,125 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქელიზი ქარცივაძეს |
| 249 | ბრძანება: ბ114. 1142407812 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქემზევინარდავითაძეს |
| 250 | ბრძანება: ბ114. 1142407813 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ცეცხლაური, კაიკაციშვილის 3-შიმცხოვრებმოქალაქეელისოკაზარიანს |
| 251 | ბრძანება: ბ114. 1142407814 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე ლევანცეცხლაძეს |
| 252 | ბრძანება: ბ114. 1142407815 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე მარინექარცივაძეს |
| 253 | ბრძანება: ბ114. 1142407816 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძის 13-შიმცხოვრებმოქალაქე თებეაქობულაძეს |
| 254 | ბრძანება: ბ114. 1142407817 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,200 | 2,200 | 2,200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ჭახათშიმცხოვრებმოქალაქეეკა ბაჟუნაიშვილისდედასჯეირან ცეცხლაძე |
| 255 | ბრძანება: ბ114. 1142407818 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილის 13, ბ2-შიმცხოვრებმოქალაქევარდოცივაძეს |
| 256 | ბრძანება: ბ114. 1142407819 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ჯიხანჯური, რუსთაველის 4-შიმცხოვრებმოქალაქედავითდოლიძეს |
| 257 | ბრძანება: ბ114. 1142407820 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქეზაზა ბეჟანიძეს |

| 258 | ბრძანება: ბ114. 1142407824 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 4,000 | 4,000 | 4,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 140-შიმცხოვრებმოქალაქესოფიოგორჯელაძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | ბრძანება: ბ114. 1142407826 2024 წლის 18 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქედავით ნინიძეს |
| 260 | ბრძანება: ბ114. 114240798 2024 წლის 19 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქეზურაბ მეგრელიძეს |
| 261 | ბრძანება: ბ114. 1142407911 2024 წლის 19 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძის 12-შიმცხოვრებმოქალაქე დავითკელენჯერიძის ) მეუღლესთამარგიგინეიშვილს |
| 262 | ბრძანება: ბ114. 114240802 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 116 ბ5-შიმცხოვრებ მოქალაქეგელაჯაიანისმეუღლეს შორენამაცაბერიძეს |
| 263 | ბრძანება: ბ114. 114240803 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეთამარ დიასამიძეს |
| 264 | ბრძანება: ბ114. 114240804 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 140ჟ-შიმცხოვრებ მოქალაქემერაბბაჟუნაიშვილისდედასზაირაქათამაძეს |
| 265 | ბრძანება: ბ114. 114240805 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 350 | 350 | 350 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. საჩინოშიმცხოვრებმოქალაქენაზისურმანიძისრძალსიათევზაძეს |
| 266 | ბრძანება: ბ114. 114240806 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. დაგვაშიმცხოვრებმოქალაქევალერი დავითაძეს |
| 267 | ბრძანება: ბ114. 114240807 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქელიანა ცეცხლაძეს |
| 268 | ბრძანება: ბ114. 114240808 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქელეილა ღაღაიშვილს |
| 269 | ბრძანება: ბ114. 114240809 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქემანონიაბულაძეს |
| 270 | ბრძანება: ბ114. 1142408010 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქენინო აბაშიძეს |
| 271 | ბრძანება: ბ114. 1142408011 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, 9 აპრილის 109-შიმცხოვრებმოქალაქე მანონიმჟავანაძეს |
| 272 | ბრძანება: ბ114. 1142408012 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე ზურაბმჟავანაძეს |
| 273 | ბრძანება: ბ114. 1142408013 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქენათია ჯინჭარაძეს |
| 274 | ბრძანება: ბ114. 1142408014 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქემზია ქათამაძეს |
| 275 | ბრძანება: ბ114. 1142408017 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,100 | 1,100 | 1,100 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილის 4-შიმცხოვრებმოქალაქეთეონაქათამაძეს |
| 276 | ბრძანება: ბ114. 1142408018 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქეაკაკი მახარაძეს |
| 277 | ბრძანება: ბ114. 1142408019 2024 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, წერეთლის 26-შიმცხოვრებმოქალაქემირანდამჟავანაძეს |

| 278 | ბრძანება: ბ114. 114240852 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,125 | 1,125 | 1,125 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თავისუფლების 75-შიმცხოვრებმოქალაქეეკატერინექობულაძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | ბრძანება: ბ114. 114240854 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძის 8-შიმცხოვრებმოქალაქე მედეაჩხაიძეს |
| 280 | ბრძანება: ბ114. 114240855 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაური, ჭავჭავაძის 14-შიმცხოვრებმოქალაქეგურამშაინიძეს |
| 281 | ბრძანება: ბ114. 114240856 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქენატალიაჯიჯავაძეს ) |
| 282 | ბრძანება: ბ114. 114240857 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, მეგობრობის 5-შიმცხოვრებმოქალაქეილიაჯაშისდედასნინოგიორგაძეს |
| 283 | ბრძანება: ბ114. 114240858 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კონდიდშიმცხოვრებმოქალაქეინგა მოწყობილს |
| 284 | ბრძანება: ბ114. 1142408513 2024 წლის 25 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162ბ 11-შიმცხოვრებმოქალაქეფრიდონფხაკაძეს |
| 285 | ბრძანება: ბ114. 114240871 2024 წლის 27 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეგენადი მამინაიშვილის |
| 286 | ბრძანება: ბ114. 1142408810 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ჭახათშიმცხოვრებმოქალაქებადრი ელიაძეს |
| 287 | ბრძანება: ბ114. 1142408811 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეტატიანაშევჩენკოს |
| 288 | ბრძანება: ბ114. 1142408812 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეციცინოსურმანიძეს |
| 289 | ბრძანება: ბ114. 1142408813 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეგუგულიჯაფარიძეს |
| 290 | ბრძანება: ბ114. 1142408814 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ოჩხამური, კოსტავას 20-შიმცხოვრებმოქალაქეგულნაზციციანის |
| 291 | ბრძანება: ბ114. 1142408815 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 450 | 450 | 450 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქე ამირანშაინიძეს |
| 292 | ბრძანება: ბ114. 1142408816 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეოთარ შაინიძეს |
| 293 | ბრძანება: ბ114. 1142408817 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. გორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქე ოთარშერვაშიძეს |
| 294 | ბრძანება: ბ114. 1142408818 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქენოდარ ნიჟარაძეს |
| 295 | ბრძანება: ბ114. 1142408820 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 3,600 | 3,600 | 3,600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ჯავახიშვილისმე-2 შესახვევი 9-შიმცხოვრებმოქალაქენონაკეკელიას |
| 296 | ბრძანება: ბ114. 1142408821 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, ჯავახიშვილისმე-3 შესახვევი 22-შიმცხოვრებმოქალაქეგივივერულიძეს |

| 297 | ბრძანება: ბ114. 114240881 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ჩაისუბანშიმცხოვრებმოქალაქე დურმიადევაძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | ბრძანება: ბ114. 114240882 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭყვაშიმცხოვრებმოქალაქეთემურ დავითაძეს |
| 299 | ბრძანება: ბ114. 114240883 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძის 100 ბ27-შიმცხოვრებმოქალაქერამაზზოიძეს |
| 300 | ბრძანება: ბ114. 114240884 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ზენითშიმცხოვრებმოქალაქეთამაზ ქათამაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 301 | ბრძანება: ბ114. 114240885 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქეთამაზ შაინიძეს |
| 302 | ბრძანება: ბ114. 114240886 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველისმე-2 შესახვევი 5-ში მცხოვრებმოქალაქეფიქრიეძირკვაძისრძალსზულფიაძირკვაძეს ერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 303 | ბრძანება: ბ114. 114240887 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ოჩხამურშიყაზბეგის 41-შიმცხოვრებმოქალაქელიამიქელაძეს |
| 304 | ბრძანება: ბ114. 114240888 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქედარიკოანთიძესერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 305 | ბრძანება: ბ114. 114240889 2024 წლის 28 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქელიანა ხმალაძეს |
| 306 | ბრძანება: ბ114. 114240891 2024 წლის 29 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვშიმცხოვრებმოქალაქენათია დიასამიძეს |
| 307 | ბრძანება: ბ114. 114240892 2024 წლის 29 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,800 | 1,800 | 1,800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქელეილამენაღარიშვილს |
| 308 | ბრძანება: ბ114. 114240893 2024 წლის 29 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეშოთა ზოიძეს |
| 309 | ბრძანება: ბ114. 114240894 2024 წლის 29 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 138-შიმცხოვრებმოქალაქელავროტაჟღენტს |
| 310 | ბრძანება: ბ114. 114240895 2024 წლის 29 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქეთეონათხილაიშვილს |
| 311 | ბრძანება: ბ114. 114240931 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ხალაშიმცხოვრებმოქალაქენატალიაფუტკარაძისმეუღლესმიხეილ კაჭახმაძეს |
| 312 | ბრძანება: ბ114. 114240932 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქეანზორიცეცხლაძეს |
| 313 | ბრძანება: ბ114. 114240933 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველისმე-2 შესახვევი 7-შიმცხოვრებმოქალაქენესტანქათამაძეს |
| 314 | ბრძანება: ბ114. 114240934 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, თავისუფლების 2-შიმცხოვრებმოქალაქენინოჯაშს ( |

| 315 | ბრძანება: ბ114. 114240935 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,125 | 1,125 | 1,125 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქე მარინეღომიძისშვილსლიზი ჩიკვაიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | ბრძანება: ბ114. 114240936 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქე რუსლანაბაშიძეს |
| 317 | ბრძანება: ბ114. 114240937 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კლდიაშვილის 16-შიმცხოვრებმოქალაქეასლანაფხაზავას |
| 318 | ბრძანება: ბ114. 114240938 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი, აჭარის 197-შიმცხოვრებმოქალაქენონადუმბაძეს |
| 319 | ბრძანება: ბ114. 114240939 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქეფრიდონ სურმანიძეს |
| 320 | ბრძანება: ბ114. 1142409311 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეგელოდიმენაღარიშვილს |
| 321 | ბრძანება: ბ114. 1142409312 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეიამზე მგალობლიშვილს |
| 322 | ბრძანება: ბ114. 1142409314 2024 წლის 2 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 110ა-შიმცხოვრებმოქალაქეანზორდევაძის |
| 323 | ბრძანება: ბ114. 114240945 2024 წლის 3 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. აჭშიმცხოვრებმოქალაქეჯეირან კვესიეიშვილს |
| 324 | ბრძანება: ბ114. 114240946 2024 წლის 3 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 116-შიმცხოვრებმოქალაქეისკუნმანასიანის |
| 325 | ბრძანება: ბ114. 114240961 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვშიმცხოვრებმოქალაქემარიამ ხოზრევანიძეს |
| 326 | ბრძანება: ბ114. 114240962 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. გვარაშიმცხოვრებმოქალაქემედიკო გიორგაძეს |
| 327 | ბრძანება: ბ114. 114240963 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კომახიძის 13-შიმცხოვრებმოქალაქე თამარმიქაბერიძეს |
| 328 | ბრძანება: ბ114. 114240964 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქე ირაკლიზოიძეს |
| 329 | ბრძანება: ბ114. 114240966 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აბაშიძის #11 ბ10-შიმცხოვრებმოქალაქეთემურზოიძეს |
| 330 | ბრძანება: ბ114. 114240967 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 750 | 750 | 750 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 16 ა-შიმცხოვრებმოქალაქეანაშავიშვილს |
| 331 | ბრძანება: ბ114. 1142409610 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილის 50-შიმცხოვრებმოქალაქემაყვალალამპარაძეს |

| 332 | ბრძანება: ბ114. 1142409611 2024 წლის 5 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქელია ჯაფარიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | ბრძანება: ბ114. 114240981 2024 წლის 7 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კოხშიმცხოვრებმოქალაქეეთერ გუნთაიშვილს |
| 334 | ბრძანება: ბ114. 114240982 2024 წლის 7 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქე ნათელაშაინიძეს |
| 335 | ბრძანება: ბ114. 114240983 2024 წლის 7 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ბუკნარშიმცხოვრებმოქალაქეზაზა ზოიძეს |
| 336 | ბრძანება: ბ114. 114240984 2024 წლის 7 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქე ნათელაშაინიძეს |
| 337 | ბრძანება: ბ114. 114240985 2024 წლის 7 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქეთეონა წურწუმიას |
| 338 | ბრძანება: ბ114. 114240996 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 105-შიმცხოვრებმოქალაქეეკამახარაძეს |
| 339 | ბრძანება: ბ114. 1142409911 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეარჩილცივაძისდასშორენაცივაძეს |
| 340 | ბრძანება: ბ114. 1142409912 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეია ნოღაიდელს |
| 341 | ბრძანება: ბ114. 1142409913 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 4,000 | 4,000 | 4,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. გვარაშიმცხოვრებმოქალაქეანა პაპუნაიშვილს |
| 342 | ბრძანება: ბ114. 1142409914 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 3,500 | 3,500 | 3,500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, რუსთაველის 162აბ5-შიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილდადიანს |
| 343 | ბრძანება: ბ114. 1142409915 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის 14-შიმცხოვრებმოქალაქემანანაქათამაძეს |
| 344 | ბრძანება: ბ114. 1142409916 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის 14-შიმცხოვრებმოქალაქელიაქათამაძეს |
| 345 | ბრძანება: ბ114. 1142409917 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქენუგზარ მართალიშვილს |
| 346 | ბრძანება: ბ114. 1142409927 2024 წლის 8 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქემერი ქათამაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 347 | ბრძანება: ბ114. 114241014 2024 წლის 10 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 450-შიმცხოვრებ მოქალაქეგიორგინიჟარაძეს ერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 348 | ბრძანება: ბ114. 114241033 2024 წლის 12 აპრილი | სტიქიისშედეგადდაზარალებული ოჯახებისდახმარებისგაწევისმიზნით | 8,832 | 8,832 | 8,832 | სტიქიისშედეგადდაზარალებული 8 ოჯახისათვისდახმარებისგაწევის მიზნით |

| 349 | ბრძანება: ბ114. 1142410210 2024 წლის 11 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ჭახათშიმცხოვრებმოქალაქეგიგლა გოლიაძის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | ბრძანება: ბ114. 1142410212 2024 წლის 11 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,400 | 1,400 | 1,400 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 162 აბინა # 61-შიმცხოვრებმოქალაქეოლეგგიორგაძის |
| 351 | ბრძანება: ბ114. 1142410213 2024 წლის 11 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, თავისუფლებისქუჩა # 2-შიმცხოვრებ მოქალაქენინოჯაშის |
| 352 | ბრძანება: ბ114. 114241028 2024 წლის 11 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქედავითკვირკველიასერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 353 | ბრძანება: ბ114. 114241032 2024 წლის 12 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეროინშანიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 354 | ბრძანება: ბ114. 114241064 2024 წლის 15 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელხალაშიმცხოვრებმოქალაქენარგიზ საგინაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 355 | ბრძანება: ბ114. 114241075 2024 წლის 16 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 3,700 | 3,700 | 3,700 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ გვარაშიმცხოვრებმოქალაქეინდირაკარალიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 356 | ბრძანება: ბ114. 1142410711 2024 წლის 16 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქებადრიროყვასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 357 | ბრძანება: ბ114. 114241081 2024 წლის 17 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელკოხშიმცხოვრებმოქალაქეთამილა შევარდნაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 358 | ბრძანება: ბ114. 114241082 2024 წლის 17 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეთენგიზტაკიძესერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 359 | ბრძანება: ბ114. 114241083 2024 წლის 17 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეამირანსოლომონიძესერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 360 | ბრძანება: ბ114. 114241086 2024 წლის 17 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,700 | 1,700 | 1,700 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 99 ბ81-შიმცხოვრებ მოქალაქენონაბლადაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 361 | ბრძანება: ბ114. 114241087 2024 წლის 17 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქე ნუგზარბაჟუნაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 362 | ბრძანება: ბ114. 114242297 2024 წლის 16 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 19,910 | 19,910 | 19,910 | თანხაგამოეყო 30 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 363 | ბრძანება: ბ114. 114242298 2024 წლის 16 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 35,600 | 35,600 | 35,600 | თანხაგამოეყო 30 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | ბრძანება: ბ114. 114242311 2024 წლის 18 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 43,950 | 43,950 | 43,950 | თანხაგამოეყო 27 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 365 | ბრძანება: ბ114. 114242312 2024 წლის 18 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 20,500 | 20,500 | 20,500 | თანხაგამოეყო 20 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 366 | ბრძანება: ბ114. 114242318 2024 წლის 18 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 42,000 | 42,000 | 42,000 | თანხაგამოეყო 31 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 367 | ბრძანება: ბ114. 114242331 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქენატოხალვაშსერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 368 | ბრძანება: ბ114. 114242332 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 177-შიმცხოვრებ მოქალაქეხათუნამოწყობილს ერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 369 | ბრძანება: ბ114. 114242333 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელჩაისუბანშიმცხოვრებმოქალაქე მერაბიბაკურიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 370 | ბრძანება: ბ114. 114242334 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქემაგდატაბიძესერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 371 | ბრძანება: ბ114. 114242335 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქერევაზშაინიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 372 | ბრძანება: ბ114. 114242336 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქე ქეთევანრომანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 373 | ბრძანება: ბ114. 114242337 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაშიმცხოვრებმოქალაქემანანა ბოლქვაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 374 | ბრძანება: ბ114. 114242338 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | 600 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ზედასამებაშიმცხოვრებმოქალაქერომანხინიკაძესერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 375 | ბრძანება: ბ114. 114242339 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, ს.ქვედააჭყვაშიმცხოვრებმოქალაქე ალიონათავართქილაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 376 | ბრძანება: ბ114. 1142423310 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელჩაისუბანშიმცხოვრებმოქალაქეზაირა გორგილაძეს |
| 377 | ბრძანება: ბ114. 1142423311 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, დაბა ოჩხამურშიმცხოვრებმოქალაქეანზორიცეცხლაძეს |

| 378 | ბრძანება: ბ114. 1142423314 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის 229-შიმცხოვრებმოქალაქელამარაგოგიტიძეს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | ბრძანება: ბ114. 1142423316 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეგიგა ჯაფარიძეს |
| 380 | ბრძანება: ბ114. 1142423317 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელჩაისუბანშიმცხოვრებმოქალაქეთეიმურაზცინარიძეს |
| 381 | ბრძანება: ბ114. 1142423318 2024 წლის 20 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაშიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილქარცივაძეს |
| 382 | ბრძანება: ბ114. 114242343 2024 წლის 21 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ შუაღელეშიმცხოვრებმოქალაქეგელა ფუტკარაძეს |
| 383 | ბრძანება: ბ114. 114242344 2024 წლის 21 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 1,250 | 1,250 | 1,250 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქეხვიჩა ზოიძეს |
| 384 | ბრძანება: ბ114. 114242346 2024 წლის 21 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 1,200 | 1,200 | 1,200 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელკვირკეშიმცხოვრებმოქალაქელევან შაინიძეს |
| 385 | ბრძანება: ბ114. 114242347 2024 წლის 21 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის 136ა-შიმცხოვრებმოქალაქედათოვერულიძეს |
| 386 | ბრძანება: ბ114. 114242357 2024 წლის 22 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 10,800 | 10,800 | 10,800 | თანხაგამოეყო 11 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 387 | ბრძანება: ბ114. 114242369 2024 წლის 23 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოვეფხვიაქამაშიძესპ/ნ 61004070223 ქობულეთის. ნაკაიძეებიმე–12 ქ.#3-შიმცხოვრებიმოქალაქე ამირანქამაშიძის |
| 388 | ბრძანება: ბ114. 114242365 დაბრძანება: ბ114. 114242401 2024 წლის 23 აგვისტო | ერთჯერადი დახმარება | 38,800 | 38,800 | 38,800 | თანხაგამოეყო 37 ოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 389 | ბრძანება: ბ114. 114243052 2024 წლის 31 ოქტომბერი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეთეაჯაიანის |
| 390 | ბრძანება: ბ114. 114243053 2024 წლის 31 ოქტომბერი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძისშესახვევი # 10-შიმცხოვრებ მოქალაქეემზარხაჯიშვილის |
| 391 | ბრძანება: ბ114. 114243054 2024 წლის 31 ოქტომბერი | ერთჯერადი დახმარება | 2,450 | 2,450 | 2,450 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დ. ბალაძისქუჩა # 34-შიმცხოვრებმოქალაქემინდიაკირჩხელის |
| 392 | ბრძანება: ბ114. 114243055 2024 წლის 31 ოქტომბერი | ერთჯერადი დახმარება | 150 | 150 | 150 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, სოფელ გორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქე ინდირაბეჟანიძის |
| 393 | ბრძანება: ბ114. 114243061 2024 წლის 01 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელალამბარშიმცხოვრებმოქალაქესოფიოცეცხლაძის |

| 394 | ბრძანება: ბ114. 114243095 2024 წლის 04 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა # 2-შიმცხოვრებმოქალაქენესტანჩანქსელიანის |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | ბრძანება: ბ114. 114243096 2024 წლის 04 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 166 ა-შიმცხოვრებმოქალაქენიკადავითაიას |
| 396 | ბრძანება: ბ114. 114243099 2024 წლის 04 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 1,700 | 1,700 | 1,700 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 321-შიმცხოვრებმოქალაქენათიაშაქარიძის |
| 397 | ბრძანება: ბ114. 114243101 2024 წლის 05 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 1,900 | 1,900 | 1,900 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქეია მახარაძის |
| 398 | ბრძანება: ბ114. 114243119 2024 წლის 06 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბა ჩაქვიჯინჭარაძისქუჩა #2-შიმცხოვრებმოქალაქეიმედითევზაძის |
| 399 | ბრძანება: ბ114. 1142431110 2024 წლის 06 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ციხისძირიშიმცხოვრებმოქალაქერეზოგორგოლაძის |
| 400 | ბრძანება: ბ114. 114243124 2024 წლის 07 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 219-შიმცხოვრებ მოქალაქეიაბერაძის |
| 401 | ბრძანება: ბ114. 114243129 2024 წლის 08 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ციხისძირიშიმცხოვრებმოქალაქე ამირანბერიძის |
| 402 | ბრძანება: ბ114. 114243131 2024 წლის 08 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თავისუფლებისქუჩა # 98-შიმცხოვრებმოქალაქენესტანთედიაშვილის |
| 403 | ბრძანება: ბ114. 114243132 2024 წლის 08 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭვისთავშიმცხოვრებმოქალაქემერაბ ზოიძის |
| 404 | ბრძანება: ბ114. 114243134 2024 წლის 08 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | 1,000 | თანხაჩაირიცხოსქ.ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა # 79-შიმცხოვრებმოქალაქებექამეგრელიძის |
| 405 | ბრძანება: ბ114. 114243204 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქეხატიაგაბუნიას . |
| 406 | ბრძანება: ბ114. 114243205 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა # 162 ზ-ში მცხოვრებმოქალაქეთამილა ვერულიძის |
| 407 | ბრძანება: ბ114. 1142432015 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელგორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქეთინა თურმანიძის |
| 408 | ბრძანება: ბ114. 1142432016 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეგული დუმბაძის |
| 409 | ბრძანება: ბ114. 1142432017 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 450 | 450 | 450 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, კაიკაციშვილისქუჩა # 52-შიმცხოვრებმოქალაქეუჩაბერიძისმეუღლეს იამზედავითაძის |
| 410 | ბრძანება: ბ114. 1142432018 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 550 | 550 | 550 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა # 158-შიმცხოვრებმოქალაქესოსომჟავანაძის |
| 411 | ბრძანება: ბ114. 1142432019 2024 წლის 15 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, ლესელიძისქუჩა # 1-შიმცხოვრებმოქალაქეთეიმურაზჩელებაძის |
| 412 | ბრძანება: ბ114. 114243231 2024 წლის 18 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, დაბა ჩაქვიაბაშიძისქუჩა # 15-შიმცხოვრებმოქალაქენათელაცეცხლაძის |
| 413 | ბრძანება: ბ114. 114243232 2024 წლის 18 ნოემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ .ქობულეთი, სოფელაჭშიმცხოვრებმოქალაქელიანა ცეცხლაძის |
| 414 | ბრძანება: ბ114. 1142435412 2024 წლის 19 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 24,900 | 24,900 | 24,900 | თანხაგამოეყოს 25 ოჯახსერთჯერადიდახმარებისმიზნით |
| 415 | ბრძანება: ბ114. 1142435811 2024 წლის 23 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | 300 | თანხაგამოეყოს 2 ოჯახსერთჯერადიდახმარებისმიზნით |
| 416 | ბრძანება: ბ114. 114243594 2024 წლის 24 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 16,850 | 16,850 | 16,850 | თანხაგამოეყოს 21 ოჯახსერთჯერადიდახმარებისმიზნით |
| 417 | ბრძანება: ბ114. 114243601 2024 წლის 25 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 31,400 | 31,400 | 31,400 | თანხაგამოეყოს 34 ოჯახსერთჯერადიდახმარებისმიზნით |
| 418 | ბრძანება: ბ114. 1142436021 2024 წლის 25 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 24,400 | 24,400 | 24,400 | თანხაგამოეყოს 26 ოჯახსერთჯერადიდახმარებისმიზნით |
| 419 | ბრძანება: ბ114. 114243616 2024 წლის 26 დეკემბერი | ბუნებრივირესურსებითსარგებლობისთვისმოსაკრებლისგადახდა | 145 | 145 | 145 | თანხაგამოიყო ბუნებრივირესურსებით სარგებლობისთვისმოსაკრებლისგადახდისმიზნით |
| 420 | ბრძანება: ბ114. 1142436119 2024 წლის 26 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 162 ებინა # 44- შიმცხოვრებმოქალაქევალერი გალაცანისშვილისქრისტინა გალაცანის |
| 421 | ბრძანება: ბ114. 1142436120 2024 წლის 26 დეკემბერი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | 700 | თანხაგამოეყოსქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქე პატიკოტაბიძის |

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

|  | მერის ბრძანების ნომერი და თარიღი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | გადარიც ხული |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2024 წელს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტით გათვალისწინებული 196,014 ლარიდან, ხოლო გამოყოფილი და დაფინანსებული იქნა ანუ ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 193.513 ლარი, რაცგეგმის 98,7%-ია. მათშორის:

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - ლარი.

| 1 | ბრძანება: ბ114. 114240242 2024 წლის 24 იანვარი | პერსონალურ მონაცემთადაცვის სამსახურის 2023 წლის 20 დეკემბრის Nგ-1/318/2023 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით | 500 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ბრძანება: ბ114. 114241155 2024 წლის 24 აპრილი | ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2024 წლის 29 მარტის 3/ბ-366-2-1334/2020 სააღსრულებლო ფურცლის აღსრულების მიზნით | 193013 | 193013 |

ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის

სამი კვარტლის შესრულების შესახებ

| შემოსულობებისდასახელება | 2025 წლისსამიკვარტალისგეგმა | სამი კვარტლისფაქტი | შესრუ ლების % |
| --- | --- | --- | --- |
| გადასახადები | 33855 589 | 31 632 313 | 93.4 |
| ქონებისგადასახადი | 5853 100 | 5 195 345 | 88,8 |
| დამატებულიღირებულებისგადასახადი | 28 002489 | 26 436 967 | 94,4 |

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სამი კვარტლის შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 33 855 589 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 31632 313 ლარი ანუშესრულებამშეადგინა93,4 პროცენტი. შესრულებისპროცენტებისახეებშიშემდეგნაირადგადანაწილდა: ქონებისგადასახადშიგეგმაგანისაზღვრებოდა5 853100 ლარით, ფაქტიურმაშემოსავალმაშეადგინა5195345ლარი,შესრულებისპროცენტმა

შეადგინა88,8%. დამატებულიღირებულებისგადასახადისსახეშისამი კვარტლის გეგმაგანისაზღვრებოდა28.002.489ლარით, ფაქტიურადბიუჯეტშიშემოსულია გეგმის

94,4%- ანუ 26 436 967 ლარი.

| შემოსულობებისდასახელება | 2025 წლისსამი კვარტალისგეგმა | სამიკვარტლისფაქტი | შესრუ ლების % |
| --- | --- | --- | --- |
| სხვაშემოსავლები | 4 113.241 | 4 773.623 | 116% |
| I. შემოსავლებისაკუთრებიდან | 703741 | 914 034 |  |
| დეპოზიდზედარიცხულიპროცენტი | 149941 | 101380 |  |
| რენტა | 553 800 | 812 655 |  |
| მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის | 203 800 | 215 337 |  |
| შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობადასხვა)გადაცემიდან | 350 000 | 597 318 |  |
| საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია | 846000 | 899564 |  |
| ადმინისტრაციულიგადსახდელებიდამოსაკრებლები | 810 000 | 870996 |  |
| სანებართვომოსაკრებელი | 500 000 | 538168 |  |
| მოსაკრებელიდასახლებულიტერიტსამიისდასუფთავებისათვის | 310000 | 332287 |  |
| შემოსავალიმომსახურებისგაწევიდან | 36000 | 28568 |  |
| სანქციები (ჯარიმები, საურავები) | 2 333 500 | 2 726 708 |  |
| შერეულიდასხვაარაკლასიფიცირებულიმოსაკრებელი | 230 000 | 233 317 |  |

სხვაშემოსავლებისსახეშისამიკვარტლისგეგმაა   4 113 241 ლარი, ფაქტიურმაშემოსავალმაშეადგინა   4 773 623 ლარიანუშესრულებამშეადგინა116.1 %. სახეებისმიხედვითთუგანვიხილავთშესრულებასსახეებშიშემდეგნაირადგადანაწილდა :

პროცენტები - დეპოზიდზედარიცხულიპროცენტისსახეშისამიკვარტლისგეგმაგანისაზღვრა149941ლარით, ფაქტიურიშესრულებაა101380ლარი (67.6 %)შესრულების დაბალი პროცენტი განპირობებულია ფაქტიური შემოსავლების წლის პირველ ნახევარში თვეებში ჩავარდნებიდან გამომდინარე, ანგარიშზე განსათავსებელი თავისუფალი ფულადი ნაშთების ნაკლებობით, რაზედაც უნდა დარიცხულიყო შემოსავლები.

რენტა -  სულსაანგარიშოპერიოდისათვისდაგეგმილიიყო553.800 ლარი, შესრულებამშეადგინა812.655ლარი 258855   ლარით მეტი. (146,7%)  მათ შორის ბუნებრივ რესურსების მოსაკრებლის სახეში  შემოსულია  საანგარიშო პერიოდისათვის სავარაუდო  შემოსასვლელ   11537 ლარით მეტი.ხოლო მიწის იჯარიდან შემოსავლის სახეში  შესრულებაა 170,7% ანუ 247318 ლარით მეტი.

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელებისულდაგეგმილია

810.000 ლარით, ფაქტიურმაშემოსავალმაშეადგინა870,996 ლარიანუ107,5% მათ შორის სანებართვო მოსაკრებელში საანგარიშო პერიოდისათვის დაგეგმილი 500.000 ლარის ზემოთ 38168 ლარი,ანუ შესრულებაა 107,6%; ხოლო ადგილობრივ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების სახეში საანგარიშო პერიოდისათვის დაგეგმილი 310.000 ლართან მიმართებაში ფაქტიურად შემოსულია 332287 ლარი შესრულებაა107,2%.

შემოსავალი მომსახურეობის გაწევიდან სახეში  - სამ კვარტალში დაგეგმილი 36.000 ლართან მიმართებაში ფატიურად შემოსულმა 28568 ლარმა შეადგინა 79,4%.

ჯარიმები სანქციები და საურავების სახეშისულდაგეგმილია2 333.500ლარით, ფაქტიურმაშემოსავალმაშეადგინა2 726.708ლარიანუ116,9%.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახეში - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო 230000 ლარი,ფაქტიურად სემოსულია 233317 ლარი .შესრულებამ შეადგინა 101,4%. გრანტები:

აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტითგათვალისწინებულიმუნიციპალიტეტზეგადმოსაცემიკაპიტალურიტრანსფერისსახით, მუნიციპალიტეტისმოთხოვნისშესაბამისადსულსაანგარიშოპერიოდშიჩამოირიცხა18. 076.983ლარიანუ

საანგარიშოპერიოდშიდაგეგმილითანხის29. 050.000 ლარის 62,2%;   ხოლოსპეციალურიტრანსფერისსახითჩამოირიცხა7.498.967ლარისაანგარიშო პერიოდისათვის დაზუსტებულიდაგეგმილითანხის 10.757.068 ლარის69,7%.  მათშორისაჭარისავტონომიურირესპუბლიკისმთავრობისთავმჯდომარის   2025 წლის21 თებერვლისბრძანება N  639და 2025 წლის24 აპრილისბრძანება N 1340 ის, 2025 წლის 09 ივლისის N1572 ბრძანებისა და 2025 წლის 30 ივლისის N1682 ბრძანების საფუძველზესტიქიისდა ხანძრის შედეგადდაზარალებულიოჯახებისდახმარებისგაწევისმიზნითავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტითგათვალისწინებულისარეზერვოფონდიდანგამოიყოდამუნიციპალიტეტშიჩამოირიცხა1.765. 268ლარი.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სულ გამოყოფილი და ჩამორიცხულია 5027059 ლარი;მათ შორის 688107 ლარი „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 	განვითარება 	/საჯარო 	სკოლების 	ოპერირებისა 	და 	მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარების ფარგლებში“  ხოლო საქართველოს მთავრობის  2025 წლის 	10 	ივლისის 	N1104 	განკარგულების 	‘სტიქიის 	შედეგების 	სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“  თანახმად  4 338 952 ლარი;

გადასახდელები:

( danarTi #1)  შემოსავლებით, გრანტებითადაურთიერთანგარიშსწორებითმიღებულითანხებითსულგაწეულია61.668.115ლარისხარჯიანუსაანგარიშოპერიოდისათვისდაგეგმილიდაზუსტებულიგადასახდელების83.556.668ლარის73.8%.

ხარჯებისფეროებისმიხედვითშემდეგნაირადგადანაწილდა

1)მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურებისსფეროშიგახარჯულია6.662.014ლარი, საერთოსაბიუჯეტოხარჯის10,8%. სამკვარტალშიდაგეგმილიგადასახდელის7.529.973ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს

88,5%. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები:

- მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა -  1169.999 ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4 850.460 ლარი,

- საერთო დანიშნულების ხარჯი:  სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-675000 ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გამოყოფილია 606860 ლარი   მათ შორის:

| N | ორგან.კოდი | ბრძანებისნომერი | ხარჯისდანიშნულება | თანხა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 01 02 | ბრძანება: ბ114. 114252176 | მოწვეული სტუმრებისათვის სასტუმროს მომსახურეობა | 3000 |
|  | 02 02 02 01 08 | ბრძანება: ბ114. 1142503819 ბრძანება: ბ114. 114251574; ბრძანება: ბ114. 114252176 | ჩაძირული მიქსერის და ჩაძირული ტუმბოს , არტერიული წყლის ტუმბოს შესყიდვა | 54650 |
|  | 06 02 04 | ბრძანება:ბ114. 114250163 დან ბრძანება: ბ114. 114252176 მდე | ერთჯერადი დახმარებები | 549,210 |

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 480.906 ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 389316 ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 91590 ლარი.

| ორგანიზაც იულიკოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | გეგმა სამ კვარტალში | ხარჯი საანგარიშო პერიოდში | შესრულება კვარტლის გეგმის მიმართ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 9,816,110 | 7,529,973 | 6,662,014 | 88.47% |
|  | ხარჯები | 9,142,703 | 7,057,389 | 6,254,848 | 88.63% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155,434 | 83,260 | 17,850 | 21.44% |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 8,528,330 | 6,476,144 | 6,020,459 | 92.96% |
|  | ხარჯები | 8,401,874 | 6,393,688 | 6,002,609 | 93.88% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126,456 | 82,456 | 17,850 | 21.65% |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,684,380 | 1,272,400 | 1,169,999 | 91.95% |
|  | ხარჯები | 1,667,380 | 1,258,900 | 1,169,999 | 92.94% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,000 | 13,500 |  | 0.00% |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 6,843,950 | 5,203,744 | 4,850,460 | 93.21% |
|  | ხარჯები | 6,734,494 | 5,134,788 | 4,832,610 | 94.12% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109,456 | 68,956 | 17,850 | 25.89% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1,287,780 | 1,053,829 | 641,555 | 60.88% |
|  | ხარჯები | 740,829 | 663,701 | 252,239 | 38.00% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,978 | 804 |  | 0.00% |
|  | ვალდებულებების კლება | 517,973 | 389,324 | 389,316 | 100.00% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 73,140 | 68,140 |  | 0.00% |
|  | ხარჯები | 73,140 | 68,140 |  | 0.00% |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა | 681,481 | 494,032 | 480,906 | 97.34% |
|  | ხარჯები | 163,508 | 104,708 | 91,590 | 87.47% |
|  | პროცენტი | 163,508 | 104,708 | 91,590 | 87.47% |
|  | ვალდებულებების კლება | 517,973 | 389,324 | 389,316 | 100.00% |
| 01 02 02 01 | ქობულეთის წყალარინების პროექტი | 464,000 | 342,200 | 342,133 | 99.98% |
|  | ხარჯები | 100,248 | 59,730 | 59,671 | 99.90% |
|  | პროცენტი | 100,248 | 59,730 | 59,671 | 99.90% |
|  | ვალდებულებების კლება | 363,752 | 282,470 | 282,462 | 100.00% |
| 01 02 02 02 | "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა. | 55,106 | 30,053 | 16,994 | 56.55% |
|  | ხარჯები | 25,000 | 15,000 | 1,941 | 12.94% |
|  | პროცენტი | 25,000 | 15,000 | 1,941 | 12.94% |
|  | ვალდებულებების კლება | 30,106 | 15,053 | 15,053 | 100.00% |
| 01 02 02 03 | ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაციაქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის დასაფარი თანხა | 162,375 | 121,779 | 121,779 | 100.00% |
|  | ხარჯები | 38,260 | 29,978 | 29,978 | 100.00% |

2)             ინფრასტრუქტურის განვითარება  (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 22.245.571ლარით, რაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 36,1% ია.  აღნიშნულ სფეროში გეგმის 37816472 ლართან მიმართებაში დაგეგმილი პროექტების  ათვისება შეადგენს 58,8 პროცენტს. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებებით:

|  | პროცენტი | 38,260 | 29,978 | 29,978 | 100.00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ვალდებულებების კლება | 124,115 | 91,801 | 91,801 | 100.00% |
| 01 02 03 | დამოუკიდებელი აუდიტორიული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი | 115,100 | 115,100 |  | 0.00% |
|  | ხარჯები | 115,100 | 115,100 |  | 0.00% |
| 01 02 04 | წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა | 100,067 | 100,067 |  | 0.00% |
|  | ხარჯები | 100,067 | 100,067 |  | 0.00% |
| 01 02 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა | 50,000 | 50,000 | 49,996 | 99.99% |
|  | ხარჯები | 50,000 | 50,000 | 49,996 | 99.99% |
| 01 02 06 | ,,შემოქმედებითი კომპასი'' ,, ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აღნუსხვა'' | 5,424 | 5,424 |  | 0.00% |
|  | ხარჯები | 4,620 | 4,620 |  | 0.00% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 804 | 804 |  | 0.00% |
| 01 02 07 | „შავი ზღვის რეგიონში კლიმატის ცვლილებისთვის ადგილობრივი ინტერვენციის შესაძლებლობების გაძლიერება“, მოპოვებული ევროკავშირისა და Interreg NEXT შავი ზღვის აუზის ქვეყნების გრანტი | 262,568 | 221,066 | 110,653 | 50.05% |
|  | ხარჯები | 234,394 | 221,066 | 110,653 | 50.05% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,174 |  |  |  |

  - საგზაოინფრასტრუქტურა   (გარეგანათებისჩათვლით-- დაიხარჯა5 189.821ლარი; სფეროსხარჯის 23,3 %.საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი თანხის 11 284.205 ლარის ათვისებამ შეადგინა 46% ;

  - კომუნალურიინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია - დაიხარჯა6.858.050ლარი; სფეროსხარჯის30,8 % მათშორის; %.საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი თანხის 10 219698 ლარის ათვისებამ შეადგინა 67,1% ;მათ შორის

---მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებებზე დახარჯულია 1617.795 ლარი;

---წყლისსისტემისრეაბილიტაციადაექსპლუატაციაზედახარჯულია5 122.097ლარი; --სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვაზე  დახარჯულია 38.089 ლარი;

---შპსქობულეთისპროფილაქტიკურიდეზინფექციისსადგური-გახარჯულია80.069ლარი.

სფეროსხარჯის 0,4%

  - მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისღონისძიებები - გახარჯულია10.194.817ლარი. სფეროსხარჯის45,8%ხოლო კეტილმოწყობის მიმართულებით საანგარისო პერიოდში დაგეგმილ 15878468 ლართან მიმარტებასი ათვისება შეადგენს  64,2პროცენტს.

| ორგანიზა ციულიკოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | გეგმა სამ კვარტალში | ხარჯი საანგარიშო პერიოდში | შესრულე ბაკვარტ ლის გეგმის მიმართ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 45,953,113 | 37,816,472 | 22,245,571 |  | 58.8% |
|  | ხარჯები | 15,968,486 | 11,141,731 | 6,340,330 |  | 56.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,984,627 | 26,674,741 | 15,905,241 |  | 59.6% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 16,895,135 | 11,284,205 | 5,189,821 |  | 46.0% |
|  | ხარჯები | 10,466,414 | 6,492,459 | 2,838,950 |  | 43.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,428,721 | 4,791,746 | 2,350,871 |  | 49.1% |
| 02 01 01 | ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა | 5,266,750 | 4,366,921 | 2,516,687 |  | 57.6% |
|  | ხარჯები | 475,200 | 395,200 | 211,483 |  | 53.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,791,550 | 3,971,721 | 2,305,203 |  | 58.0% |
| 02 01 01 03 | საგზაო მონიშვნები | 70,000 | 70,000 |  |  | 0.0% |
|  | ხარჯები | 70,000 | 70,000 |  |  | 0.0% |
| 02 01 01 05 | ვიდეო კამერების ექსპლუატაცია | 405,200 | 325,200 | 211,483 |  | 65.0% |
|  | ხარჯები | 405,200 | 325,200 | 211,483 |  | 65.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 405,200 | 325,200 | 211,483 |  | 65.0% |
| 02 01 01 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა | 3,607,015 | 2,987,186 | 1,971,764 |  | 66.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,607,015 | 2,987,186 | 1,971,764 |  | 66.0% |
| 02 01 01 09 | ქ. ქობულეთში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 250,970 | 250,970 | 249,744 |  | 99.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250,970 | 250,970 | 249,744 |  | 99.5% |
| 02 01 01 10 | ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი №318ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 83,719 | 83,719 | 83,696 |  | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83,719 | 83,719 | 83,696 |  | 100.0% |
| 02 01 01 11 | ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირის N86‐ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა | 649,846 | 649,846 |  |  | 0.0% |

|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 649,846 | 649,846 |  | 0.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 01 12 | ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების (ორივე მხარეს) მოწყობა (I ეტაპი) | 200,000 |  |  | #ДЕЛ/0 ! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200,000 |  |  | #ДЕЛ/0 ! |
| 02 01 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა | 63,210 | 63,210 | 38,867 | 61.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,210 | 63,210 | 38,867 | 61.5% |
| 02 01 02 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები | 63,210 | 63,210 | 38,867 | 61.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,210 | 63,210 | 38,867 | 61.5% |
| 02 01 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | 80,259 | 80,259 | 4,931 | 6.1% |
|  | ხარჯები | 80,259 | 80,259 | 4,931 | 6.1% |
| 02 01 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა | 1,600,555 | 1,117,000 | 956,422 | 85.6% |
|  | ხარჯები | 1,600,555 | 1,117,000 | 956,422 | 85.6% |
| 02 01 05 | გარე განათების ღონისძიებები | 3,084,361 | 2,006,815 | 972,089 | 48.4% |
|  | ხარჯები | 1,510,400 | 1,250,000 | 965,289 | 77.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,573,961 | 756,815 | 6,800 | 0.9% |
| 02 01 05 01 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,530,400 | 1,270,000 | 972,089 | 76.5% |
|  | ხარჯები | 1,510,400 | 1,250,000 | 965,289 | 77.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 20,000 | 6,800 | 34.0% |
| 02 01 05 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა | 1,553,961 | 736,815 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,553,961 | 736,815 |  | 0.0% |
| 02 01 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები | 6,800,000 | 3,650,000 | 700,826 | 19.2% |
|  | ხარჯები | 6,800,000 | 3,650,000 | 700,826 | 19.2% |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 11,181,498 | 10,219,698 | 6,858,050 | 67.1% |
|  | ხარჯები | 5,248,072 | 4,400,272 | 3,451,680 | 78.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,933,426 | 5,819,426 | 3,406,370 | 58.5% |
| 02 02 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები | 3,305,321 | 3,305,321 | 1,617,795 | 48.9% |
|  | ხარჯები | 749,913 | 749,913 | 337,126 | 45.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,555,408 | 2,555,408 | 1,280,670 | 50.1% |

| 02 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები | 500,000 | 500,000 | 297,472 | 59.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 500,000 | 500,000 | 297,472 | 59.5% |
| 02 02 01 10 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 249,913 | 249,913 | 39,653 | 15.9% |
|  | ხარჯები | 249,913 | 249,913 | 39,653 | 15.9% |
| 02 02 01 15 | ქ. ქობულეთი აღმაშენებლის ქ. №1-3 და მემედ აბაშიძის 4-6-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სკვერების კეთილმოწყობა | 437,768 | 437,768 | 347,241 | 79.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 437,768 | 437,768 | 347,241 | 79.3% |
| 02 02 01 16 | ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162ბ-ს , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა | 319,190 | 319,190 | 253,481 | 79.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 319,190 | 319,190 | 253,481 | 79.4% |
| 02 02 01 17 | ქ. ქობულეთში, კომახიძის №100-ის მიმდებარედ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა | 103,436 | 103,436 | 51,432 | 49.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103,436 | 103,436 | 51,432 | 49.7% |
| 02 02 01 18 | ქ. ქობულეთი. სოფელ ბობოყვათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა | 419,308 | 419,308 | 139,749 | 33.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 419,308 | 419,308 | 139,749 | 33.3% |
| 02 02 01 19 | ქ. ქობულეთი, რუსთაველის №162ა-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 211,228 | 211,228 | 46,867 | 22.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 211,228 | 211,228 | 46,867 | 22.2% |
| 02 02 01 20 | დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქ. №18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა | 363,840 | 363,840 | 110,575 | 30.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 363,840 | 363,840 | 110,575 | 30.4% |
| 02 02 01 21 | დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. №24-26-28-32 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა | 477,733 | 477,733 | 212,830 | 44.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 477,733 | 477,733 | 212,830 | 44.6% |
| 02 02 01 22 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მუხაესტატეში, ჩაის ფაბრიკის მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლი ეზოს სკვერის კეთილმოწყობა | 222,905 | 222,905 | 118,495 | 53.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222,905 | 222,905 | 118,495 | 53.2% |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 7,488,711 | 6,672,811 | 5,122,097 | 76.8% |
|  | ხარჯები | 4,260,693 | 3,458,793 | 3,034,485 | 87.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,228,018 | 3,214,018 | 2,087,612 | 65.0% |
| 02 02 02 01 | წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 3,169,116 | 3,155,116 | 2,046,832 | 64.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,169,116 | 3,155,116 | 2,046,832 | 64.9% |

| 02 02 02 01 08 | არტერიული წყლის ტუმბოს, ჩაძირული მიქსერისა და ჩაძირული ტუმბოს შესყიდვა | 54,650 | 54,650 | 22,550 | 41.3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54,650 | 54,650 | 22,550 | 41.3% |
| 02 02 02 01 09 | სოფელ გვარაში (ცენტრი) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით, სოფელ ხუცუბანში (ცენტრის მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა, არსებული ჭაბურღილის მილის გასწორება და ახალი მაგისტრალის დამატება, სოფელ ალამბარში 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა | 1,432,185 | 1,432,185 | 1,226,546 | 85.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,432,185 | 1,432,185 | 1,226,546 | 85.6% |
| 02 02 02 01 10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაგვაში მე-5 უბნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია | 481,249 | 481,249 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 481,249 | 481,249 |  | 0.0% |
| 02 02 02 01 11 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი დაგვას (ლაზისტანში), წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია | 9,900 | 9,900 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,900 | 9,900 |  | 0.0% |
| 02 02 02 01 12 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ხუცუბანში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა | 107,858 | 107,858 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,858 | 107,858 |  | 0.0% |
| 02 02 02 01 13 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ წყავროკაში ორი ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა | 437,512 | 437,512 | 234,024 | 53.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 437,512 | 437,512 | 234,024 | 53.5% |
| 02 02 02 01 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში წყალსადენის სისტემის მოწყობა | 645,762 | 631,762 | 563,712 | 89.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 645,762 | 631,762 | 563,712 | 89.2% |
| 02 02 02 02 | შპს "ქობულეთის წყალი" | 1,811,195 | 1,435,195 | 1,189,903 | 82.9% |
|  | ხარჯები | 1,811,195 | 1,435,195 | 1,189,903 | 82.9% |
| 02 02 02 03 | ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი " | 2,485,600 | 2,059,700 | 1,885,362 | 91.5% |
|  | ხარჯები | 2,443,600 | 2,017,700 | 1,844,582 | 91.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,000 | 42,000 | 40,780 | 97.1% |
| 02 02 02 04 | ქალაქ ქობულეთში საქლორატორის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 22,800 | 22,800 |  | 0.0% |
|  | ხარჯები | 5,898 | 5,898 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,902 | 16,902 |  | 0.0% |
| 02 02 03 | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 209,606 | 109,606 | 38,089 | 34.8% |
|  | ხარჯები | 59,606 | 59,606 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150,000 | 50,000 | 38,089 | 76.2% |
| 02 02 03 01 | ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა | 100,000 |  |  |  |

|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 03 03 | სანიაღვრე მილების შეძენა | 50,000 | 50,000 | 38,089 | 76.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000 | 50,000 | 38,089 | 76.2% |
| 02 02 03 07 | ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში არსებული დაზიანებული ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 59,606 | 59,606 |  | 0.0% |
|  | ხარჯები | 59,606 | 59,606 |  | 0.0% |
| 02 02 04 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 50,000 | 40,000 |  | 0.0% |
|  | ხარჯები | 50,000 | 40,000 |  | 0.0% |
| 02 02 05 | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური | 127,860 | 91,960 | 80,069 | 87.1% |
|  | ხარჯები | 127,860 | 91,960 | 80,069 | 87.1% |
| 02 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 17,019,379 | 15,878,468 | 10,194,817 | 64.2% |
|  | ხარჯები | 254,000 | 249,000 | 49,700 | 20.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,765,379 | 15,629,468 | 10,145,117 | 64.9% |
| 02 03 01 | სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 14,440,816 | 13,604,905 | 9,281,649 | 68.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,440,816 | 13,604,905 | 9,281,649 | 68.2% |
| 02 03 01 07 | ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის №271ში სკვერის მოწყობა | 775,641 | 775,641 | 775,640 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 775,641 | 775,641 | 775,640 | 100.0% |
| 02 03 01 13 | ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი) | 7,646,650 | 7,110,739 | 4,793,152 | 67.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,646,650 | 7,110,739 | 4,793,152 | 67.4% |
| 02 03 01 14 | ქ. ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში, კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები | 100,000 |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000 |  |  |  |
| 02 03 01 15 | ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა | 490,000 | 490,000 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 490,000 | 490,000 |  | 0.0% |
| 02 03 01 18 | ქ. ქობულეთში, ეკო-პლაჟის სკვერის მოწყობა | 1,512,648 | 1,512,648 | 965,987 | 63.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,512,648 | 1,512,648 | 965,987 | 63.9% |
| 02 03 01 19 | ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი №578-ის მოპირდაპირედ სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 900,898 | 900,898 | 639,736 | 71.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900,898 | 900,898 | 639,736 | 71.0% |
| 02 03 01 20 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ცეცხლაურში, ლიმონტრესტის დასახლებაში, სკვერის მოწყობა | 161,726 | 161,726 | 76,732 | 47.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 161,726 | 161,726 | 76,732 | 47.4% |

| 02 03 01 21 | ქ. ქობულეთში სკვერებში ღობეებისა და გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები | 696,900 | 696,900 | 686,693 | 98.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 696,900 | 696,900 | 686,693 | 98.5% |
| 02 03 01 22 | ქ. ქობულეთში, ლესელიძის N1-ში სკვერის რეაბილიტაცია | 100,000 |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000 |  |  |  |
| 02 03 01 23 | ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა №109 (დევნილთა სახლი) ეზოს სკვერის რეაბილიტაცია | 375,484 | 375,484 | 244,987 | 65.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 375,484 | 375,484 | 244,987 | 65.2% |
| 02 03 01 24 | ქ. ქობულეთი,მემედ აბაშიძის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 839,853 | 839,853 | 483,392 | 57.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 839,853 | 839,853 | 483,392 | 57.6% |
| 02 03 01 25 | ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის №88-ს ეზოს/სკვერის რეაბილიტაცია | 38,422 | 38,422 | 14,905 | 38.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,422 | 38,422 | 14,905 | 38.8% |
| 02 03 01 26 | ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში, პუშკინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა | 302,089 | 302,089 | 218,621 | 72.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 302,089 | 302,089 | 218,621 | 72.4% |
| 02 03 01 27 | საშხაპეებისა და გასახდელების მოწყობა (20 ერთეული საშხაპე, 20 ერთეული გასახდელი, 3 ერთეული საშხაპე (ცხოველების)) | 400,505 | 400,505 | 381,804 | 95.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400,505 | 400,505 | 381,804 | 95.3% |
| 02 03 01 28 | ქობულეთის ცენტრალური მოედნის მოდერნიზაცია | 100,000 |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000 |  |  |  |
| 02 03 02 | შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 207,948 | 207,948 | 1,719 | 0.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207,948 | 207,948 | 1,719 | 0.8% |
| 02 03 02 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია | 11,449 | 11,449 | 571 | 5.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,449 | 11,449 | 571 | 5.0% |
| 02 03 02 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალური შენობებისა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 191,822 | 191,822 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 191,822 | 191,822 |  | 0.0% |
| 02 03 02 06 | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია | 4,592 | 4,592 | 1,066 | 23.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,592 | 4,592 | 1,066 | 23.2% |
| 02 03 02 07 | ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის N-140-ში მდებარე ყოფილი არქივის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 85 | 85 | 82 | 96.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85 | 85 | 82 | 96.0% |
| 02 03 03 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო პროექტების შეძენა | 850,000 | 750,000 | 148,000 | 19.7% |
|  | ხარჯები | 242,000 | 242,000 | 49,700 | 20.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 608,000 | 508,000 | 98,300 | 19.4% |
| 02 03 04 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი | 12,000 | 7,000 |  |  |
|  | ხარჯები | 12,000 | 7,000 |  |  |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 7,000 |  |  |
| 02 03 11 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი (12 ერთეული) | 318,817 | 318,817 | 311,456 | 97.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 318,817 | 318,817 | 311,456 | 97.7% |
| 02 03 12 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ციხისძირის ცენტრის კეთილმოწყობა | 436,308 | 436,308 | 241,133 | 55.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 436,308 | 436,308 | 241,133 | 55.3% |
| 02 03 13 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი გვარას ცენტრის კეთილმოწყობა | 279,907 | 279,907 | 156,396 | 55.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 279,907 | 279,907 | 156,396 | 55.9% |
| 02 03 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ქვედა აჭყვას ცენტრის კეთილმოწყობა | 423,583 | 273,583 | 54,465 | 19.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 423,583 | 273,583 | 54,465 | 19.9% |
| 02 03 15 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი აჭი ცენტრის კეთილმოწყობა | 50,000 |  |  |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000 |  |  |  |
| 02 04 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა- რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 857,101 | 434,101 | 2,883 | 0.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 857,101 | 434,101 | 2,883 | 0.7% |

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული  კოდი   03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 5.639.031   ლარით, რაც საანგარიშო პერიოდისათვის დასუფთავებისა და  გარემოს დაცვის სფეროში დაგეგმილი 7.060,160 ლართან მიმართებაში 79,8 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 4.300.094 ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას,  სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარებას და სფეროს და.ქვემდებარებული დაწესებულების ადმინისტრაციული ხარჯებით  დაფინანსებას.

| ორგანიზა ციულიკოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | გეგმა სამ კვარტალში | ხარჯი საანგარიშო პერიოდში | შესრულე ბაკვარტ ლის გეგმის მიმართ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 8,579,567 | 7,060,160 | 5,639,031 | 79.87% |
|  | ხარჯები | 7,573,537 | 6,054,130 | 5,440,676 | 89.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,006,030 | 1,006,030 | 198,355 | 19.7% |
| 03 01 | მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 6,710,172 | 5,553,440 | 4,300,094 | 77.43% |
|  | ხარჯები | 5,733,542 | 4,576,810 | 4,125,619 | 90.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 976,630 | 976,630 | 174,475 | 17.9% |
| 03 01 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 85,000 | 85,000 | 68,618 | 80.73% |
|  | ხარჯები | 85,000 | 85,000 | 68,618 | 80.7% |
| 03 01 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 5,652,542 | 4,495,810 | 4,058,846 | 90.28% |
|  | ხარჯები | 5,648,542 | 4,491,810 | 4,057,001 | 90.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,000 | 4,000 | 1,845 | 46.1% |
| 03 01 03 | სანაგვე კონტეინერების შეძენა (300 ერთეული) | 172,630 | 172,630 | 172,630 | 100.00 % |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172,630 | 172,630 | 172,630 | 100.0% |
| 03 01 06 | ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 800,000 | 800,000 |  | 0.00% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 800,000 | 800,000 |  | 0.0% |
| 03 02 | გარემოს დაცვა | 1,869,395 | 1,506,720 | 1,338,937 | 88.86% |
|  | ხარჯები | 1,839,995 | 1,477,320 | 1,315,057 | 89.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,400 | 29,400 | 23,880 | 81.2% |
| 03 02 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 954,925 | 748,020 | 673,790 | 90.08% |
|  | ხარჯები | 932,825 | 725,920 | 657,110 | 90.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,100 | 22,100 | 16,680 | 75.5% |
| 03 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 914,470 | 758,700 | 665,147 | 87.67% |
|  | ხარჯები | 907,170 | 751,400 | 657,947 | 87.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,300 | 7,300 | 7,200 | 98.6% |

- განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025  წლის სამი კვარტლის განმავლობაში დაფინანსდა 8.601.082 ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 10.502.090 ლართან მიმართებაში, 81,9 პროცენტია. აღნიშნული თანხები მთლიანად სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე (ინფარსტრუქტურული პროეტების ჩათვლით)   იქნა მიმართული  .

| ორგანიზაც იულიკოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | გეგმა სამ კვარტალშ ი | ხარჯი საანგარი შო პერიოდშ ი | შესრულება კვარტლის გეგმის მიმართ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04 00 | განათლება | 13,244,667 | 10,502,090 | 8,601,082 | 81.9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 10,732,769 | 7,990,192 | 7,370,021 | 92.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,511,898 | 2,511,898 | 1,231,062 | 49.0% |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 12,556,560 | 9,813,983 | 8,597,582 | 87.6% |
|  | ხარჯები | 10,706,662 | 7,964,085 | 7,366,521 | 92.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,849,898 | 1,849,898 | 1,231,062 | 66.5% |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 10,917,462 | 8,174,885 | 7,471,796 | 91.4% |
|  | ხარჯები | 10,706,662 | 7,964,085 | 7,366,521 | 92.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210,800 | 210,800 | 105,275 | 49.9% |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 1,639,098 | 1,639,098 | 1,125,787 | 68.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,639,098 | 1,639,098 | 1,125,787 | 68.7% |
| 04 01 02 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 599,922 | 599,922 | 574,908 | 95.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 599,922 | 599,922 | 574,908 | 95.8% |
| 04 01 02 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა კვირიკეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 964,942 | 964,942 | 550,878 | 57.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 964,942 | 964,942 | 550,878 | 57.1% |
| 04 01 02 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას და კვირიკეს საბავშვო ბაღში გათბობის ქვაბის და სამზარეულოს აგრეგატების მოწყობის სამუშაოები | 74,234 | 74,234 |  | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74,234 | 74,234 |  | 0.0% |
| 04 02 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება | 688,107 | 688,107 | 3,500 | 0.5% |
|  | ხარჯები | 26,107 | 26,107 | 3,500 | 13.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 662,000 | 662,000 |  | 0.0% |
| 04 02 01 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება /საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება | 688,107 | 688,107 | 3,500 | 0.5% |
|  | ხარჯები | 26,107 | 26,107 | 3,500 | 13.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 662,000 | 662,000 |  | 0.0% |

  - კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე  გაწეული იქნა 4971776ლარი,  გეგმით გათვალისწინებული 6288637 ლარის  79,1 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1.892.083 ლარი,  კულტურის განვითარებას - 3 079 693 ლარი.

| ორგანიზაც იულიკოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | გეგმა სამ კვარტალშ ი | ხარჯი საანგარიშო პერიოდში | შესრულებ აკვარტლი ს გეგმის მიმართ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 8,328,612 | 6,288,637 | 4,971,776 | 79.1% |  |
|  | ხარჯები | 6,611,237 | 5,234,376 | 4,600,591 | 87.9% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,717,375 | 1,054,261 | 371,185 | 35.2% |  |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 3,926,827 | 2,761,217 | 1,892,083 | 68.5% |  |
|  | ხარჯები | 2,269,525 | 1,767,029 | 1,568,647 | 88.8% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,657,302 | 994,188 | 323,436 | 32.5% |  |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 786,222 | 595,400 | 547,016 | 91.9% |  |
|  | ხარჯები | 782,222 | 591,400 | 543,416 | 91.9% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 90.0% |  |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 250,000 | 240,000 | 207,232 | 86.3% |  |
|  | ხარჯები | 250,000 | 240,000 | 207,232 | 86.3% |  |
| 05 01 03 | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 695,510 | 523,520 | 474,893 | 90.7% |  |
|  | ხარჯები | 695,510 | 523,520 | 474,893 | 90.7% |  |
| 05 01 04 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 1,905,020 | 1,177,797 | 457,266 | 38.8% |  |
|  | ხარჯები | 251,718 | 187,609 | 137,429 | 73.3% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,653,302 | 990,188 | 319,836 | 32.3% |  |
| 05 01 04 02 | რუსთაველის N174-ში სტადიონის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი | 251,718 | 187,609 | 137,429 | 73.3% |  |
|  | ხარჯები | 251,718 | 187,609 | 137,429 | 73.3% |  |
| 05 01 04 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაცია | 141,302 | 141,302 | 111,928 | 79.2% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 141,302 | 141,302 | 111,928 | 79.2% |  |
| 05 01 04 04 | სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია | 800,000 | 436,000 |  | 0.0% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 800,000 | 436,000 |  | 0.0% |  |
| 05 01 04 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში არსებული შენობის სავარჯიშო დარბაზად რეაბილიტაცია | 712,000 | 412,886 | 207,908 | 50.4% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 712,000 | 412,886 | 207,908 | 50.4% |  |
| 05 01 05 | შპს ქობულეთის სტადიონი | 290,075 | 224,500 | 205,676 | 91.6% |  |
|  | ხარჯები | 290,075 | 224,500 | 205,676 | 91.6% |  |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 4,401,785 | 3,527,420 | 3,079,693 | 87.3% |  |
|  | ხარჯები | 4,341,712 | 3,467,347 | 3,031,944 | 87.4% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,073 | 60,073 | 47,749 | 79.5% |  |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა | 1,015,300 | 761,100 | 748,295 | 98.3% |  |
|  | ხარჯები | 1,012,150 | 757,950 | 745,145 | 98.3% |  |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 100.0% |  |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 1,361,450 | 1,034,220 | 997,364 | 96.4% |  |
|  | ხარჯები | 1,359,450 | 1,032,220 | 995,366 | 96.4% |  |

|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 | 2,000 | 1,999 | 99.9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 02 04 | გურამ თამაზაშვილის სახელობისა (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' | 1,018,300 | 838,000 | 654,728 | 78.1% |
|  | ხარჯები | 987,377 | 807,077 | 625,828 | 77.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,923 | 30,923 | 28,900 | 93.5% |
| 05 02 05 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 77,500 | 51,600 | 43,047 | 83.4% |
|  | ხარჯები | 77,500 | 51,600 | 43,047 | 83.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 77,500 | 51,600 | 43,047 | 83.4% |
| 05 02 06 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 3,800 | 2,000 | 2,000 | 100.0% |
|  | ხარჯები | 3,800 | 2,000 | 2,000 | 100.0% |
| 05 02 07 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 415,435 | 330,500 | 300,456 | 90.9% |
|  | ხარჯები | 391,435 | 306,500 | 286,756 | 93.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,000 | 24,000 | 13,700 | 57.1% |
| 05 02 08 | წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება | 330,000 | 330,000 | 234,500 | 71.1% |
|  | ხარჯები | 330,000 | 330,000 | 234,500 | 71.1% |
| 05 02 10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება | 180,000 | 180,000 | 99,303 | 55.2% |
|  | ხარჯები | 180,000 | 180,000 | 99,303 | 55.2% |

  - ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა  13.548.640 ლარით. მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას  ადმინისტრაციული ხარჯების ჩათვლით მოხმარდა  1 902.350 ლარი ანუ აღნიშნულ სფეროში დანახარჯების 14 პროცენტი;, ხოლო სოციალურ დაცვას  11 646.290  ლარი.

აღნიშნული სფეროს 86%;

| ორგანიზაცი ულიკოდი | დასახელება | წლიური გეგმა | გეგმა სამ კვარტალში | ხარჯი საანგარიშო პერიოდში | შესრულებ აკვარტლი ს გეგმის მიმართ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 15,675,299 | 14,359,336 | 13,548,640 | 94.4% |
|  | ხარჯები | 15,674,099 | 14,358,136 | 13,547,590 | 94.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | 1,200 | 1,050 | 87.5% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 2,924,256 | 2,222,100 | 1,902,350 | 85.6% |
|  | ხარჯები | 2,923,056 | 2,220,900 | 1,901,300 | 85.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | 1,200 | 1,050 | 87.5% |
| 06 01 01 | იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება | 14,500 | 14,500 | 13,500 | 93.1% |
|  | ხარჯები | 14,500 | 14,500 | 13,500 | 93.1% |
| 06 01 02 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 187,200 | 124,800 | 109,200 | 87.5% |
|  | ხარჯები | 187,200 | 124,800 | 109,200 | 87.5% |

| 06 01 03 | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | 800,000 | 550,000 | 306,161 | 55.7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ხარჯები | 800,000 | 550,000 | 306,161 | 55.7% |
| 06 01 04 | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | 1,122,556 | 842,800 | 785,922 | 93.3% |
|  | ხარჯები | 1,121,356 | 841,600 | 784,872 | 93.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | 1,200 | 1,050 | 87.5% |
| 06 01 05 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 800,000 | 690,000 | 687,568 | 99.6% |
|  | ხარჯები | 800,000 | 690,000 | 687,568 | 99.6% |
| 06 02 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 12,751,043 | 12,137,236 | 11,646,290 | 96.0% |
|  | ხარჯები | 12,751,043 | 12,137,236 | 11,646,290 | 96.0% |
| 06 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 23,080 | 22,180 | 19,570 | 88.2% |
|  | ხარჯები | 23,080 | 22,180 | 19,570 | 88.2% |
| 06 02 02 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა | 18,000 | 14,400 | 13,400 | 93.1% |
|  | ხარჯები | 18,000 | 14,400 | 13,400 | 93.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,000 | 14,400 | 13,400 | 93.1% |
| 06 02 03 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 6,104,220 | 6,104,220 | 6,104,220 | 100.0% |
|  | ხარჯები | 6,104,220 | 6,104,220 | 6,104,220 | 100.0% |
| 06 02 04 | ერთჯერადი დახმარებები | 549,210 | 549,210 | 549,210 | 100.0% |
|  | ხარჯები | 549,210 | 549,210 | 549,210 | 100.0% |
| 06 02 05 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 419,200 | 385,825 | 262,251 | 68.0% |
|  | ხარჯები | 419,200 | 385,825 | 262,251 | 68.0% |
| 06 02 06 | ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება | 80,000 | 70,000 | 19,400 | 27.7% |
|  | ხარჯები | 80,000 | 70,000 | 19,400 | 27.7% |
| 06 02 07 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 70,000 | 60,000 | 53,600 | 89.3% |
|  | ხარჯები | 70,000 | 60,000 | 53,600 | 89.3% |
| 06 02 08 | მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 280,000 | 215,900 | 215,900 | 100.0% |
|  | ხარჯები | 280,000 | 215,900 | 215,900 | 100.0% |
| 06 02 09 | გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება | 50,000 | 40,000 | 36,000 | 90.0% |
|  | ხარჯები | 50,000 | 40,000 | 36,000 | 90.0% |
| 06 02 10 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 95,000 | 95,000 | 89,500 | 94.2% |
|  | ხარჯები | 95,000 | 95,000 | 89,500 | 94.2% |
| 06 02 11 | დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება | 140,000 | 121,500 | 117,730 | 96.9% |
|  | ხარჯები | 140,000 | 121,500 | 117,730 | 96.9% |
| 06 02 12 | მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა | 896,133 | 627,401 | 447,802 | 71.4% |
|  | ხარჯები | 896,133 | 627,401 | 447,802 | 71.4% |
| 06 02 13 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა | 2,553,700 | 2,553,700 | 2,553,700 | 100.0% |
|  | ხარჯები | 2,553,700 | 2,553,700 | 2,553,700 | 100.0% |
| 06 02 14 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება | 1,446,300 | 1,255,900 | 1,152,000 | 91.7% |
|  | ხარჯები | 1,446,300 | 1,255,900 | 1,152,000 | 91.7% |
| 06 02 15 | “საქმიანობათა ცენტრი ქობულეთის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის” | 26,200 | 22,000 | 12,008 | 54.6% |
|  | ხარჯები | 26,200 | 22,000 | 12,008 | 54.6% |

ბიუჯეტისეკონომიკურიკლასიფიკაციისმუხლებისმიხედვითკვარტალშიგაწეულიფაქტიურიხარჯიმთლიანსაბიუჯეტოხარჯებთანმიმართებაში

შემდეგნაირადგანაწილდა:

- შრომის ანაზღაურების მუხლითსულგაიხარჯა4.336.056ლარი, მთლიანისაბიუჯეტოხარჯის7,03%, სამ კვარტალშიდაგეგმილი4.428.962ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს 97,9%.

- საქონელსადამომსახურებისმუხლითსულდახარჯულია3.045.201ლარისხარჯიმთლიანისაბიუჯეტოხარჯის4,9%, სამ კვარტალშიდაგეგმილი4 215 715ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს72,2%.

- პროცენტისმუხლითგაიხარჯა91.590ლარიანუსამ კვარტალშიგაწეულიგადასახდელების 0,1 %. დაგეგმილიხარჯების 104.708 ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს87,5%.

- სუბსიდიისმუხლითგაიხარჯა21.562.764ლარიანუმთლიანისაბიუჯეტოხარჯის 35,1%, საანგარიშოპერიოდისათვისდაგეგმილიგადასახდელის23.791.087ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს90.6%.

- სოციალურიუზრუნველყოფისმუხლითხარჯმაშეადგინამთლიანისაბიუჯეტო

ხარჯის 4,02% ანუ2.479.883ლარი,  საანგარიშო პერიოდისათვისდაგეგმილი2892334ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს85,7%.

- სხვახარჯებისმუხლითგაიხარჯა12.038.324ლარიანუმთლიანისაბიუჯეტოხარჯის 19.5%, სამკვარტალშიდაგეგმილი16 407 148 ლარისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს73.4%.

- არაფინანსურიაქტივებისხარჯმასამკვარტალშიშეადგინა17.724.742ლარი - ხარჯების28,3%, საანგარიშოპერიოდისათვისდაგეგმილი31.327.390ლარისხარჯებისფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს56.6%.

ვალდებულებებისკლებისმუხლითდაფინანსებულია389.316ლარიანუმთლიანიგაწეულიხარჯის 1 %. სამ კვარტალშიდაგეგმილიხარჯების389,324 ლარის ფაქტიურიათვისებაპროცენტულმაჩვენებელშიშეადგენს100%.

2025 წლის 1 ოქტომბრისმდგომარეობითქობულეთისმუნიციპალიტეტისმერიისსარეზერვოფონდიდანთანხებისხარჯვისშესახებ

| # | დასახელება | შინაარსი | გამოყოფ ილი თანხა კვარტალ ში | ხარჯი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ბრძანება:ბ114. 114250163 2025 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა #71-შიმცხოვრებმოქალაქერევაზჩელებაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 2 | ბრძანება:ბ114. 114250164 2025 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 6,000 | 6,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 26 მაისისქუჩა #16-შიმცხოვრებმოქალაქედავითზოიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 3 | ბრძანება:ბ114. 114250165 2025 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა #228-შიმცხოვრებმოქალაქეთეა ზიბზიბაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 4 | ბრძანება:ბ114. 114250166 2025 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეშორენა გოგიტიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 5 | ბრძანება:ბ114. 114250167 2025 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაში მცხოვრებმოქალაქეზურაბანანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 6 | ბრძანება:ბ114. 114250168 2025 წლის 16 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭყვაში მცხოვრებმოქალაქეჯუმბერდიასამიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 7 | ბრძანება:ბ114. 114250171 2025 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკოხში მცხოვრებმოქალაქენიკაჯინჭარაძისდედას ქეთევანჯინჭარაძესერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |

| 8 | ბრძანება:ბ114. 114250172 2025 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკოხში მცხოვრებმოქალაქემანუჩაროქროპირიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ბრძანება:ბ114. 114250173 2025 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაში მცხოვრებმოქალაქეჯემალკაიკაციშვილისშვილსვაჟაკაიკაციშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 10 | ბრძანება:ბ114. 114250175 2025 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,350 | 1,350 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძის შესახვევი #9-შიმცხოვრებმოქალაქენათიააბდუშელიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 11 | ბრძანება:ბ114. 114250176 2025 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისმესამეშესახვევი #7-შიმცხოვრებმოქალაქე თამაზტარიელაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 12 | ბრძანება:ბ114. 114250179 2025 წლის 17 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 16,500 | 16,500 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 13 | ბრძანება:ბ114. 114250201 2025 წლის 20 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,050 | 1,050 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა #138 ა-შიმცხოვრებმოქალაქეგულნაზშუბლაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 14 | ბრძანება:ბ114. 114250206 2025 წლის 21 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #215 ა-შიმცხოვრებმოქალაქეზვიადჯაფარიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 15 | ბრძანება:ბ114. 114250209 2025 წლის 21 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #166-შიმცხოვრებმოქალაქეთამარადოლიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 16 | ბრძანება: ბ114. 114250210 2025 წლის 21 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,400 | 1,400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქერევაზ ჯაფარიძისრძლისნინოგელაშვილისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 17 | ბრძანება: ბ114. 114250178 2025 წლის 22 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 11,900 | 11,900 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 18 | ბრძანება: ბ114. 114250222 2025 წლის 22 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,200 | 1,200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეარჩილ ვერულიძისდედისნათელაგოლიაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 19 | ბრძანება: ბ114. 114250224 2025 წლის 22 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,100 | 1,100 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელგვარაშიმცხოვრებმოქალაქეკობახაბაზსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 20 | ბრძანება: ბ114. 114250207 2025 წლის 22 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კომახიძისქუჩა #15-შიმცხოვრებმოქალაქემაიაბეჟანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 21 | ბრძანება: ბ114. 114250231 2025 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 710 | 710 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თამარმეფის ქუჩა #80-შიმცხოვრებმოქალაქეგიორგი ხალვაშსერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 22 | ბრძანება: ბ114. 114250232 2025 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა 94 ბინა #12-შიმცხოვრებმოქალაქე თინათინჭანკურიძესერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |
| 23 | ბრძანება: ბ114. 114250234 2025 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 13,950 | 13,950 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 24 | ბრძანება: ბ114. 114250235 2025 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დ. ჩაქვიაჭარის ქ. #45-შიმცხოვრებმოქალაქერამაზბერიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის |

|  |  |  |  |  | მიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ბრძანება: ბ114. 114250237 2025 წლის 23 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სტალინისუბანი 1–ლიქ. #32-შიმცხოვრებმოქალაქეგიორგიგიორგაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 26 | ბრძანება: ბ114. 114250242 2025 წლის 24 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დ. ჩაქვი შ.რუსთაველისქ. #1-შიმცხოვრებმოქალაქეშუშანაჯინჭარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 27 | ბრძანება: ბ114. 114250243 2025 წლის 24 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,200 | 1,200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქებაჩანაგოგიტიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 28 | ბრძანება: ბ114. 114250244 2025 წლის 24 იანვარიდაბრძანება: ბ114. 114250284 2025 წლის 28 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კომახიძისქუჩა, #13, ბინა 21-შიმცხოვრებმოქალაქეზაზაონიანსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 29 | ბრძანება: ბ114. 114250245 2025 წლის 24 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თხილაიშვილისქუჩა 41-შიმცხოვრებმოქალაქეთამარ ჩოგოვაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 30 | ბრძანება: ბ114. 114250282 2025 წლის 28 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ნინოშვილისქუჩა #1-შიმცხოვრებმოქალაქემაია დიასამიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 31 | ბრძანება: ბ114. 114250285 2025 წლის 28 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, სოფელხალაშიმცხოვრებმოქალაქემერაბსიხარულიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 32 | ბრძანება: ბ114. 114250287 2025 წლის 28 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 14,700 | 14,700 | თანხაგამოეყოთერთმეტოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 33 | ბრძანება: ბ114. 114250299 2025 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 3,200 | 3,200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი,სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეზვიად ხახუტაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 34 | ბრძანება:ბ114. 1142502910 2025 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ნინოშვილისქუჩა #2-შიმცხოვრებმოქალაქენათიაწულუკიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 35 | ბრძანება: ბ114. 1142502917 2025 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკოხში მცხოვრებმოქალაქენანაჯაფარიძისმეუღლესროინშავიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 36 | ბრძანება: ბ114. 1142502918 2025 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეიამზემგალობლიშვილისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 37 | ბრძანება: ბ114. 1142502916 2025 წლის 29 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაში მცხოვრებმოქალაქემაყვალათურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 38 | ბრძანება: ბ114. 114250301 2025 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,100 | 1,100 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილ შაქარიშვილისმეუღლესნათიაინაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 39 | ბრძანება: ბ114. 114250302 2025 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქეგოჩამემარნესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | ბრძანება: ბ114. 114250303 2025 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 550 | 550 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსაჩინოშიმცხოვრებმოქალაქენაზი სურმანიძესშვილიშვილსნინისურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 41 | ბრძანება: ბ114. 114250304 2025 წლის 30 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,600 | 1,600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლისქუჩა #262-შიმცხოვრებ მოქალაქესალომეაბაშიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 42 | ბრძანება: ბ114. 114250311 2025 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაში მცხოვრებმოქალაქემერიკოქამადაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 43 | ბრძანება: ბ114. 114250314 2025 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭყვაში მცხოვრებმოქალაქებადრიჯაფარიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 44 | ბრძანება: ბ114. 114250315 2025 წლის 31 იანვარი | ერთჯერადი დახმარება | 1,100 | 1,100 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაშიმცხოვრებმოქალაქებადრინაკაშიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 45 | ბრძანება: ბ114. 114250341 2025 წლის 03 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,900 | 2,900 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 105 ბინა #28-შიმცხოვრებმოქალაქეინგავერულიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 46 | ბრძანება: ბ114. 114250342 2025 წლის 03 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაში მცხოვრებმოქალაქეკახაკაიკაციშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 47 | ბრძანება: ბ114. 114250345 2025 წლის 03 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #279-შიმცხოვრებმოქალაქენინოგოგიტიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 48 | ბრძანება: ბ114. 114250346 2025 წლის 03 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეირმა გოგიტიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 49 | ბრძანება: ბ114. 114250351 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ .ქობულეთი, სოფელ ზენითშიმცხოვრებმოქალაქენოდარფუტკარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 50 | ბრძანება: ბ114. 114250352 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კომახიძისქუჩა #42-შიმცხოვრებმოქალაქეთამარლეჟავასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 51 | ბრძანება: ბ114. 114250355 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, სოფელ აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქერამაზზოიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 52 | ბრძანება: ბ114. 114250356 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,700 | 2,700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლისგამზირი #642-შიმცხოვრებ მოქალაქელელაჯალაღანიასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 53 | ბრძანება: ბ114. 114250357 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხალაში მცხოვრებმოქალაქეინგაკონცელიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |

| 54 | ბრძანება: ბ114. 114250358 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხალაშიმცხოვრებმოქალაქეანამჟავიასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ბრძანება: ბ114. 114250359 2025 წლის 04 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაში მცხოვრებმოქალაქესოფიოკახიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 56 | ბრძანება: ბ114. 114250366 2025 წლის 05 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი მ.აბაშიძისქ. #11აბ. 10-შიმცხოვრებმოქალაქეთემურზოიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 57 | ბრძანება: ბ114. 1142503611 2025 წლის 05 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 162 გბინა #32-შიმცხოვრებმოქალაქეინეზაწერეთელი-რომანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 58 | ბრძანება: ბ114. 1142503612 2025 წლის 05 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ სახალვაშოშიმცხოვრებმოქალაქეგენადიდარჩიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 59 | ბრძანება: ბ114. 114250374 2025 წლის 06 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 350 | 350 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქუჩა #2-შიმცხოვრებმოქალაქემეგიბეჟანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 60 | ბრძანება: ბ114. 114250375 2025 წლის 06 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი აჭარისქ. #58-შიმცხოვრებმოქალაქეამირანჭაღალიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 61 | ბრძანება: ბ114. 1142503811 2025 წლის 07 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლისქუჩა #110 ა-შიმცხოვრებმოქალაქეანზორდევაძსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 62 | ბრძანება: ბ114. 1142503812 2025 წლის 07 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,700 | 1,700 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქემალხაზემირიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 63 | ბრძანება: ბ114. 1142503819 2025 წლის 07 თებერვალი | ჩასაძირიტუმბოსშესყიდვა | 4,500 | 4,500 | თანხაგამოიყოჩასაძირიტუმბოსშესყიდვისმიზნით |
| 64 | ბრძანება: ბ114. 1142503814 2025 წლის 07 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, შ. რუსთაველის ქუჩა #140 ებ. 16-შიმცხოვრებმოქალაქენატობოლქვაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 65 | ბრძანება: ბ114. 1142503817 2025 წლის 07 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 570 | 570 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძის შესახვევი, #18ა-შიმცხოვრებმოქალაქედავითღლონტსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 66 | ბრძანება: ბ114. 1142503820 2025 წლის 07 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ნინოშვილის ქუჩა 2 ბინა # 17-შიმცხოვრებმოქალაქებესიკმახარაძისმეუღლისნათიახაჯიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 67 | ბრძანება: ბ114. 114250401 2025 წლის 09 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხალაშიმცხოვრებმოქალაქეგურანდამახარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 68 | ბრძანება: ბ114. 114250413 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, შოთა რუსთაველისქუჩა #162 აბინა 5-შიმცხოვრებმოქალაქემედეადადიანსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |

| 69 | ბრძანება: ბ114. 114250414 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეგოჩახოზრევანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | ბრძანება: ბ114. 114250415 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #89-შიმცხოვრებმოქალაქეელენა ზოსიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 71 | ბრძანება: ბ114. 1142504110 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თავისუფლებისქუჩა #26-შიმცხოვრებმოქალაქესოფიკოპაიჭაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 72 | ბრძანება: ბ114. 1142504111 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქემანოლიგეგუჩაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 73 | ბრძანება: ბ114. 1142504113 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქეგულიკო შაინიძისშვილისქეთევანტაკიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 74 | ბრძანება: ბ114. 1142504115 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 6,000 | 6,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძისშესახვევი #39-შიმცხოვრებმოქალაქელიაბალაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 75 | ბრძანება: ბ114. 1142504116 2025 წლის 10 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 156 ბინა #11-შიმცხოვრებმოქალაქე თამარიზაქრაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 76 | ბრძანება: ბ114. 114250424 2025 წლის 11 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ჯავახიშვილის მეორეშესახვევი #9-შიმცხოვრებმოქალაქეგივიჟღენტსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 77 | ბრძანება: ბ114. 114250425 2025 წლის 11 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელციხისძირშიმცხოვრებმოქალაქენანაბარბაქაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 78 | ბრძანება: ბ114. 114250433 2025 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეიანოღაიდელსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 79 | ბრძანება: ბ114. 114250434 2025 წლის 12 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქეირმალაზიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 80 | ბრძანება: ბ114. 114250442 2025 წლის 13 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა #24-შიმცხოვრებმოქალაქეროინიბოლქვაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 81 | ბრძანება: ბ114. 114250499 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა #99-შიმცხოვრებმოქალაქეირმადევაძისრძალსინოლამიქელაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 82 | ბრძანება: ბ114. 1142504910 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეინგა ქარცივაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 83 | ბრძანება: ბ114. 1142504911 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა #432 ა-შიმცხოვრებმოქალაქეგეგა გოლიაძისმამასგელაგოლიაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 84 | ბრძანება: ბ114. 1142504913 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 5,000 | 5,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაშიმცხოვრებმოქალაქეგუგულიკონცელიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | ბრძანება: ბ114. 1142504914 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქეოლეგრომანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 86 | ბრძანება: ბ114. 1142504915 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაშიმცხოვრებმოქალაქემაიააბაშიძიესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 87 | ბრძანება: ბ114. 1142504916 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაში მცხოვრებმოქალაქემეგიხალვაშსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 88 | ბრძანება: ბ114. 1142504917 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეინგაბარამიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 89 | ბრძანება: ბ114. 1142504918 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაში მცხოვრებმოქალაქერუსუდანშაინიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 90 | ბრძანება: ბ114. 1142504919 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა #2-შიმცხოვრებმოქალაქეალექსანდრეჯიბლაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 91 | ბრძანება: ბ114. 1142504920 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელქაქუთში მცხოვრებმოქალაქედავითკვირკველიასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 92 | ბრძანება: ბ114. 1142504921 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეთეონახოზრევანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 93 | ბრძანება: ბ114. 1142504922 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქენათიაჭეიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 94 | ბრძანება: ბ114. 1142504923 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაში მცხოვრებმოქალაქეარკადიაბაშიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 95 | ბრძანება: ბ114. 1142504924 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭში მცხოვრებმოქალაქეთამარაკვესიეიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 96 | ბრძანება: ბ114. 1142504925 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კინტრიშის სანაპირო #4-შიმცხოვრებ მოქალაქელელაგოგოლაურსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 97 | ბრძანება: ბ114. 1142504926 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაში მცხოვრებმოქალაქემაიაინაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 98 | ბრძანება: ბ114. 1142504927 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელიცეცხლაურიკაიკაციშვილისქუჩა #8-ში მცხოვრებმოქალაქეემზარბერიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 99 | ბრძანება: ბ114. 1142504928 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელალამბარშიმცხოვრებმოქალაქემზია შავიშვილისრძალსნათიაშავიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ბრძანება: ბ114. 1142504929 2025 წლის 18 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ჭავჭავაძისჩიხი #7-შიმცხოვრებმოქალაქენინომანელიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 101 | ბრძანება: ბ114. 114250502 2025 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #140 ბ-შიმცხოვრებმოქალაქეჰამლეტგოგიტიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 102 | ბრძანება: ბ114. 114250504 2025 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქერუსლანცივაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 103 | ბრძანება: ბ114. 114250505 2025 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 6,600 | 6,600 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 104 | ბრძანება: ბ114. 114250507 2025 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი აღმაშენებლისმესამეშესახვევშიმცხოვრებმოქალაქეზორბეგქარცივაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 105 | ბრძანება: ბ114. 114250512 2025 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკოხში მცხოვრებმოქალაქებიჭიკოგუნთაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 106 | ბრძანება: ბ114. 114250513 2025 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეოლეგ ცეცხლაძისმეუღლესთამარკობალაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 107 | ბრძანება: ბ114. 114250515 2025 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქენინოჯაშსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 108 | ბრძანება: ბ114. 114250517 2025 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 560 | 560 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქებექაბლადაძესმამისჯაბაბლადაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 109 | ბრძანება: ბ114. 114250518 2025 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქენათია ცეცხლაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 110 | ბრძანება: ბ114. 1142505110 2025 წლის 20 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა # 71-შიმცხოვრებმოქალაქერევაზჩელებაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 111 | ბრძანება: ბ114. 114250521 2025 წლის 21 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 250 | 250 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა # 98-შიმცხოვრებმოქალაქემზისადარდიასამიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 112 | ბრძანება: ბ114. 114250522 2025 წლის 21 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქექეთევანსურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 113 | ბრძანება: ბ114. 114250523 2025 წლის 21 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ გორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქეგიალაზიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 114 | ბრძანება: ბ114. 114250568 2025 წლის 25 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,200 | 2,200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ლეღვაშიმცხოვრებმოქალაქესოსომჟავანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 115 | ბრძანება: ბ114. 114250574 2025 წლის 26 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქექეთევანსურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | ბრძანება: ბ114. 114250575 2025 წლის 26 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 340 | 340 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქებეგლარჯაიანსერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 117 | ბრძანება: ბ114. 114250576 2025 წლის 26 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, მუხაესტატეში მცხოვრებმოქალაქემამიაცეცხლაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 118 | ბრძანება: ბ114. 114250581 2025 წლის 27 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 2,800 | 2,800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 164 აბინა # 36-შიმცხოვრებმოქალაქეგულთამზეხინიკაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 119 | ბრძანება: ბ114. 114250634 2025 წლის 04 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,200 | 1,200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქელუკარომანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 120 | ბრძანება: ბ114. 114250641 2025 წლის 05 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქენინო ლიპარტელიანსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 121 | ბრძანება: ბ114. 114250648 2025 წლის 05 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეშორენაცივაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 122 | ბრძანება: ბ114. 114250649 2025 წლის 05 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქელეილაღაღაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 123 | ბრძანება: ბ114. 114250655 2025 წლის 06 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელქაქუთში მცხოვრებმოქალაქერომანმართალიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 124 | ბრძანება: ბ114. 114250656 2025 წლის 06 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 18,785 | 18,785 | თანხაგამოეყოოცდაოროჯახსერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 125 | ბრძანება: ბ114. 114250657 2025 წლის 06 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 16,900 | 16,900 | თანხაგამოეყოოცდასამოჯახსერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 126 | ბრძანება: ბ114. 114250658 2025 წლის 06 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქეანზორ ბაუჟაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 127 | ბრძანება: ბ114. 114250659 2025 წლის 06 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,900 | 1,900 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ჯავახიშვილისმესამეშესახვევი # 1-შიმცხოვრებმოქალაქე ქეთევანგუგუნავასერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |
| 128 | ბრძანება: ბ114. 114250668 2025 წლის 07 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭშიმცხოვრებმოქალაქელიანაცეცხლაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 129 | ბრძანება: ბ114. 114250669 2025 წლის 07 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 5,000 | 5,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, 9 აპრილისქუჩა # 57-შიმცხოვრებმოქალაქერეზიჯინჭარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 130 | ბრძანება: ბ114. 114250695 2025 წლის 10 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 15,910 | 15,910 | თანხაგამოეყოცხრამეტოჯახსერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 131 | ბრძანება: ბ114. 114250712 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 10,600 | 10,600 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |

| 132 | ბრძანება: ბ114. 114250713 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ აჭყვისთავშიმცხოვრებმოქალაქეხვიჩა ბერიძისმეუღლისმზევინარრესულიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | ბრძანება: ბ114. 114250714 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურიაღმაშენებლისქუჩა # 13-შიმცხოვრებ მოქალაქემაყვალადვალიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 134 | ბრძანება: ბ114. 114250715 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელდაგვაშიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილქარცივაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 135 | ბრძანება: ბ114. 114250716 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქეცირა ბერიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 136 | ბრძანება: ბ114. 114250717 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 5,000 | 5,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ნინოშვილისქუჩა # 1-შიმცხოვრებმოქალაქემაია დიასამიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 137 | ბრძანება: ბ114. 114250718 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,100 | 1,100 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კომახიძისქუჩა # 34-შიმცხოვრებმოქალაქეზაირაშუკაკიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 138 | ბრძანება: ბ114. 114250719 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეცირაივანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 139 | ბრძანება: ბ114. 1142507114 2025 წლის 12 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 5,000 | 5,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა # 620-შიმცხოვრებმოქალაქენატა ჯიჯავაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისიზნით |
| 140 | ბრძანება: ბ114. 1142507610 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქესულხანჯაიანსერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 141 | ბრძანება: ბ114. 1142507611 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ გორგაძეებშიმცხოვრებმოქალაქეშორენა შაშიკაძე-ლაზიშვილსერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |
| 142 | ბრძანება: ბ114. 1142507612 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 496-შიმცხოვრებმოქალაქეხათუნაოქროპირიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 143 | ბრძანება: ბ114. 1142507613 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,600 | 1,600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქეროინჯაიანს ერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 144 | ბრძანება: ბ114. 1142507614 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 16,500 | 16,500 | თანხაგამოეყოთექვსმეტოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 145 | ბრძანება: ბ114. 114250765 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა # 19-შიმცხოვრებმოქალაქევეფხვია ირემაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 146 | ბრძანება: ბ114. 114250767 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელწყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქეოლეგ ჯინჭარაძისდედასციალაჯინჭარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 147 | ბრძანება: ბ114. 114250771 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქეეთერსალუქვაძესერთჯერადიფინანსური |

|  |  |  |  |  | დახმარებისგაცემისმიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | ბრძანება: ბ114. 1142507814 2025 წლის 17 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 735 | 735 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის 3 ბინა # 37-შიმცხოვრებმოქალაქეგივივერულიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 149 | ბრძანება: ბ114. 114250801 2025 წლის 21 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კოსტავასქუჩა # 7-შიმცხოვრებმოქალაქენარგიზინაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 150 | ბრძანება: ბ114. 114250804 2025 წლის 21 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 276-შიმცხოვრებმოქალაქეანზორანდღულაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 151 | ბრძანება: ბ114. 114250805 2025 წლის 21 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელგვარაშიმცხოვრებმოქალაქეანაპაპუნაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 152 | ბრძანება: ბ114. 114250806 2025 წლის 21 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ნინოშვილისქუჩა # 15-შიმცხოვრებმოქალაქესულიკოჭყონიასმეუღლისმადონაპაპუნაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 153 | ბრძანება: ბ114. 1142508010 2025 წლის 21 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაში მცხოვრებმოქალაქედარიკოქარცივაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 154 | ბრძანება: ბ114. 1142508011 2025 წლის 21 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 692-შიმცხოვრებმოქალაქემანანაქათამაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 155 | ბრძანება: ბ114. 114250833 2025 წლის 24 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქეზაქარიასურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 156 | ბრძანება: ბ114. 114250902 2025 წლის 31 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 162 ბბინა #68-შიმცხოვრებმოქალაქეიაგოგიტიძსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 157 | ბრძანება: ბ114. 114250903 2025 წლის 31 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ჯიხანჯურშიმცხოვრებმოქალაქეჯემალსურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 158 | ბრძანება: ბ114. 114250916 2025 წლის 01 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა # 160-შიმცხოვრებმოქალაქეინეზამახარაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 159 | ბრძანება: ბ114. 114250921 2025 წლის 02 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა # 6-შიმცხოვრებმოქალაქეთამარმჟავანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 160 | ბრძანება: ბ114. 114250922 2025 წლის 02 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 12,300 | 12,300 | თანხაგამოეყოთორმეტოჯახსერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 161 | ბრძანება: ბ114. 114250983 2025 წლის 08 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 470 | 470 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აბაშიძისქუჩა #12 ბინა 52-შიმცხოვრებმოქალაქეინდირამესხიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |

| 162 | ბრძანება: ბ114. 114250988 2025 წლის 08 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაში მცხოვრებმოქალაქენარგიზთაფლაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | ბრძანება: ბ114. 114251004 2025 წლის 10 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქელიანაცეცხლაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 164 | ბრძანება: ბ114. 114251005 2025 წლის 10 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქეგია ჯაფარიძისმეუღლესინგათხილაიშვილისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 165 | ბრძანება: ბ114. 114251012 2025 წლის 11 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქემზიადიასამიძე-ჯინჭარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 166 | ბრძანება: ბ114. 1142510410 2025 წლის 14 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა #162 გ-შიმცხოვრებმოქალაქემაკახუციძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 167 | ბრძანება: ბ114. 1142510411 2025 წლის 14 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ნაკაიძეებშიმცხოვრებმოქალაქეზაქარიასურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 168 | ბრძანება: ბ114. 1142510412 2025 წლის 14 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 2,000 | 2,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ კვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქემარინანოღაიდელსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 169 | ბრძანება: ბ114. 1142510413 2025 წლის 14 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 2,300 | 2,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ჭავჭავაძისქუჩა #62-შიმცხოვრებმოქალაქენარგიზრომანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 170 | ბრძანება: ბ114. 1142510414 2025 წლის 14 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელსამებაში მცხოვრებმოქალაქეკახაკაიკაციშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 171 | ბრძანება: ბ114. 1142510415 2025 წლის 14 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, წერეთლისქუჩა #69-შიმცხოვრებმოქალაქემალხაზზოიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 172 | ბრძანება: ბ114. 114251051 2025 წლის 15 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეჟუჟუნალომინაშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 173 | ბრძანება: ბ114. 1142510514 2025 წლის 15 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა #364-შიმცხოვრებმოქალაქეპეტრეტკაჩისერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 174 | ბრძანება: ბ114. 1142510515 2025 წლის 15 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 140 ვბინა #5-შიმცხოვრებმოქალაქეჰამლეტგოგიტიძესერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |
| 175 | ბრძანება: ბ114. 114251065 2025 წლის 16 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 140 ბბინა #17-შიმცხოვრებმოქალაქე ლადოკეკიეიშვილისმეუღლესცაცაწერეთლსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 176 | ბრძანება: ბ114. 114251075 2025 წლის 16 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვიაღმაშენებლისმესამეშესახვევი #11-ში მცხოვრებმოქალაქეფეზლიმოფინაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | ბრძანება: ბ114. 114251076 2025 წლის 16 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #142-შიმცხოვრებმოქალაქეთინათინგოლიაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 178 | ბრძანება: ბ114. 1142511515 2025 წლის 25 აპრილი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქემალხაზრომანაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 179 | ბრძანება: ბ114. 114251251 2025 წლის 05 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ბუკნარშიმცხოვრებმოქალაქებექათავაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 180 | ბრძანება: ბ114. 114251252 2025 წლის 05 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურში მცხოვრებმოქალაქემზევინარბათნიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 181 | ბრძანება: ბ114. 114251253 2025 წლის 05 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქემერაბპაპუნაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 182 | ბრძანება: ბ114. 114251254 2025 წლის 05 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა 162 ებინა #11-შიმცხოვრებმოქალაქე ლიუდმილაფხაკაძისერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |
| 183 | ბრძანება: ბ114. 114251255 2025 წლის 05 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 18,000 | 18,000 | თანხაგამოეყოთხუტმეტოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 184 | ბრძანება: ბ114. 114251258 2025 წლის 05 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 22,800 | 22,800 | თანხაგამოეყოოცოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 185 | ბრძანება: ბ114. 1142512616 2025 წლის 06 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 2,500 | 2,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ლესელიძის შესახვევი #10-შიმცხოვრებმოქალაქეთეადავითაიასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 186 | ბრძანება: ბ114. 1142512619 2025 წლის 06 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 11,500 | 11,500 | თანხაგამოეყოცხრაოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 187 | ბრძანება: ბ114. 1142512620 2025 წლის 06 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 22,300 | 22,300 | თანხაგამოეყოთოტხმეტოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 188 | ბრძანება: ბ114. 1142512813 2025 წლის 08 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 12,800 | 12,800 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 189 | ბრძანება: ბ114. 1142512815 2025 წლის 08 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა #162 ჟ-შიმცხოვრებმოქალაქეირაკლი უსტალიშვილისმეუღლესრუსუდანტაკიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 190 | ბრძანება: ბ114. 114251343 2025 წლის 14 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 140 აბინა # 15-შიმცხოვრებმოქალაქეგიაშამილიშვილსერთჯერადიფინანსური დახმარებისგაცემისმიზნით |
| 191 | ბრძანება: ბ114. 114251344 2025 წლის 14 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქეჟუჟუნაანანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |

| 192 | ბრძანება: ბ114. 114251367 2025 წლის 16 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეელდარ მჟავანაძესდედისიამზეცეცხლაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | ბრძანება: ბ114. 1142513610 2025 წლის 16 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 6,950 | 6,950 | თანხაგამოეყოათოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 194 | ბრძანება: ბ114. 1142513611 2025 წლის 16 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 16,250 | 16,250 | თანხაგამოეყოოცოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 195 | ბრძანება: ბ114. 1142513612 2025 წლის 16 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 22,600 | 22,600 | თანხაგამოეყოოცდახუთოჯახსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 196 | ბრძანება: ბ114. 114251412 2025 წლის 21 მაისი | ერთჯერადი დახმარება | 960 | 960 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 99-შიმცხოვრებმოქალაქენონაბლადაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 197 | ბრძანება: ბ114. 114251543 2025 წლის 03 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 15,800 | 15,800 | თანხაგამოეყოოცდაოროჯახსერთჯერადი ფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 198 | ბრძანება: ბ114. 114251574 2025 წლის 06 ივნისი | ჩაძირული მიქსერისდაჩაძირულიტუმბოსშესყიდვა | 32,100 |  | თანხაგამოიყოჩაძირულიმიქსერისდაჩაძირულიტუმბოსშესყიდვისმიზნით |
| 199 | ბრძანება: ბ114. 114251619 2025 წლის 10 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოიყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა # 498 ა-შიმცხოვრებმოქალაქენათელა ოქროპირიძესშვილისმარინაოქროპირიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 200 | ბრძანება: ბ114. 114251621 2025 წლის 11 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისგამზირი # 143 ბბინა #21-შიმცხოვრებ მოქალაქესულხანშიშმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 201 | ბრძანება: ბ114. 114251622 2025 წლის 11 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,500 | 1,500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლისქუჩა # 112-შიმცხოვრებმოქალაქერევაზიჩაგანავასერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 202 | ბრძანება: ბ114. 114251631 2025 წლის 12 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 604-შიმცხოვრებმოქალაქეთეონამაისურაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 203 | ბრძანება: ბ114. 114251671 2025 წლის 16 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 200 | 200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი აღმაშენებლისქუჩა #3-შიმცხოვრებმოქალაქეფეზლიმოფინაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 204 | ბრძანება: ბ114. 114251672 2025 წლის 16 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელქაქუთშიმცხოვრებმოქალაქეგიზოაბდუშელიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 205 | ბრძანება: ბ114. 114251673 2025 წლის 16 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქეგუგული ტაკიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარების გაცემისმიზნით |
| 206 | ბრძანება: ბ114. 114251674 2025 წლის 16 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველისქუჩა #211-შიმცხოვრებმოქალაქეაკაკი ანანიძესმეუღლისგუგულიევგენიძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |

| 207 | ბრძანება: ბ114. 114251675 2025 წლის 16 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აბაშიძისქუჩა #46-შიმცხოვრებმოქალაქეჯემალცივაძისერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | ბრძანება: ბ114. 114251684 2025 წლის 17 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელლეღვაში მცხოვრებმოქალაქეჟუჟუნატაკიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 209 | ბრძანება: ბ114. 114251685 2025 წლის 17 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, ჭავჭავაძისქუჩა #30-შიმცხოვრებმოქალაქემარეხიბეჟანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 210 | ბრძანება: ბ114. 114251687 2025 წლის 17 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ მუხაესტატეშიმცხოვრებმოქალაქელეილამენაღარიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 211 | ბრძანება: ბ114. 114251688 2025 წლის 17 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,200 | 1,200 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეამირან სოლომონიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 212 | ბრძანება: ბ114. 114251701 2025 წლის 19 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქესულხანიმგალობლიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 213 | ბრძანება: ბ114. 114251702 2025 წლის 19 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 970 | 970 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამური ტბელაბუსერიძისქუჩა #17-შიმცხოვრებმოქალაქემირანდასულამანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 214 | ბრძანება: ბ114. 114251703 2025 წლის 19 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ.ქობულეთი, დაბაჩაქვი აღმაშენებლისქუჩა #3-შიმცხოვრებმოქალაქემანანაქათამაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 215 | ბრძანება: ბ114. 114251704 2025 წლის 19 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქექეთევანშაინიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 216 | ბრძანება: ბ114. 114251715 2025 წლის 20 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქეეთერვახტანგურსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 217 | ბრძანება: ბ114. 114251716 2025 წლის 20 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურშიმცხოვრებმოქალაქემერიკოშაინიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 218 | ბრძანება: ბ114. 114251752 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელაჭყვაში მცხოვრებმოქალაქეჯუმბერდიასამიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 219 | ბრძანება: ბ114. 114251753 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქემაიაჯაფარიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 220 | ბრძანება: ბ114. 114251754 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა #520-შიმცხოვრებმოქალაქემზიაბერაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 221 | ბრძანება: ბ114. 114251755 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,800 | 1,800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქეკახაბერ ხაჯიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |

| 222 | ბრძანება: ბ114. 114251756 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელკვირიკეშიმცხოვრებმოქალაქეავთანდილ შაქარიშვილსმეუღლესნათიაინაიშვილსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | ბრძანება: ბ114. 114251758 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქუჩა # 50-შიმცხოვრებმოქალაქეეთერკარაბოჩკინასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 224 | ბრძანება: ბ114. 114251759 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაოჩხამურში მცხოვრებმოქალაქენინოაბაშიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 225 | ბრძანება: ბ114. 1142517512 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარშიმცხოვრებმოქალაქესოსოვასაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 226 | ბრძანება: ბ114. 1142517515 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,300 | 1,300 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ წყავროკაშიმცხოვრებმოქალაქენუცაჯინჭარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 227 | ბრძანება: ბ114. 1142517516 2025 წლის 24 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ბობოყვათშიმცხოვრებმოქალაქეთეათურმანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 228 | ბრძანება: ბ114. 114251762 2025 წლის 25 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელქაქუთში მცხოვრებმოქალაქედარეჯანსალუქვაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 229 | ბრძანება: ბ114. 114251769 2025 წლის 25 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 3,000 | 3,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #327-71-შიმცხოვრებმოქალაქეიოსებაფხაზავასმამისნიკოლოზაფხაზავასერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემის მიზნით |
| 230 | ბრძანება: ბ114. 114251777 2025 წლის 26 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, დაბაჩაქვი ნინოშვილისქუჩა #24-შიმცხოვრებმოქალაქენათიამახარაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 231 | ბრძანება: ბ114. 114251778 2025 წლის 26 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 600 | 600 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ქობულეთშიმცხოვრებმოქალაქერუსლანბეჟანიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 232 | ბრძანება: ბ114. 1142517810 2025 წლის 27 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 800 | 800 | თანხაჩაირიცხოსქ. ქობულეთი, მეგობრობის ქუჩა # 1-შიმცხოვრებმოქალაქედავითოქროპირიძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 233 | ბრძანება: ბ114. 1142518110 2025 წლის 30 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაჩაირიცხოსქ. ქობულეთიაღმაშენებლისგამზირი 1 ბინა # 9-შიმცხოვრებმოქალაქენათელალიპარტელიანსერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით |
| 234 | ბრძანება: ბ114. 1142518116 2025 წლის 30 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 1,000 | 1,000 | თანხაგამოეყოქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანშიმცხოვრებმოქალაქეგიორგივასაძესერთჯერადიფინანსურიდახმარებისგაცემისმიზნით. |
| 235 | ბრძანება: ბ114. 1142518317 2025 წლის 30 ივნისი | ერთჯერადი დახმარება | 400 | 400 | თანხა გამოეყო ქ. ქობულეთი, სოფელ ალამბარში მცხოვრებ მოქალაქე ირმა გორჯელაძეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით |
| 236 | ბრძანება: ბ114. 114251903 2025 წლის 09 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხა გამოეყო ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა # 79-ში მცხოვრებ მოქალაქე მანანა ბერიძის შვილის ბექა მეგრელიძეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით |
| 237 | ბრძანება: ბ114. 114251967 2025 წლის 15 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 1000 | 1000 | თანხა გამოეყო ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩა # 109-ში მცხოვრებ მოქალაქე გელა ურიდიას შვილის ლევან ურიდიას ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით |
| 238 | ბრძანება: ბ114. 1142519710 2025 წლის 16 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხა გამოეყო ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 885-ში მცხოვრებ მოქალაქე მაია პაპუნაიშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით. |
| 239 | ბრძანება: ბ114. 114251974 2025 წლის 16 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხა გამოეყოს ქ. ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მცხოვრებ მოქალაქე დალი ბაჯელიძეს ერ |
| 240 | ბრძანება: ბ114. 114251977 2025 წლის 16 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 1500 | 1500 | თანხა გამოეყოს ქ. ქობულეთი, თბილისის ქუჩის შესახვევი # 3-ში მცხოვრებ მოქალაქე სოფიო ფხაკაძეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით. |
| 241 | ბრძანება: ბ114. 114251981 2025 წლის 17 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 500 | 500 | თანხა გამოეყოს ქ. ქობულეთი, სოფელ ნაკაიძეებში მცხოვრებ მოქალაქე ზაქარია სურმანიძეს ე |
| 242 | ბრძანება: ბ114. 114251984 2025 წლის 17 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 700 | 700 | თანხა გამოეყოს ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა # 143-ში მცხოვრებ მოქალაქე სულხან შიშმანიძეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით. |
| 243 | ბრძანება: ბ114. 114251985 2025 წლის 17 ივლისი | ერთჯერადი დახმარება | 1000 | 1000 | თანხა გამოეყოს ქ. ქობულეთი, სოფელ სამებაში მცხოვრებ მოქალაქე დარეჯან ტაკიძეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის მიზნით. |
| 244 | ბრძანება: ბ114. 114252176 2025 წლის 05 აგვისტო | მოწვეული სტუმრებისათვ ის სასტუმროს მომსახურეობა | 3000 | 3000 | თანხა გამოიყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოწვეული სტუმრებისათვის სასტუმროს მომსახურების გაწევის მიზნით |
| 245 | ბრძანება: ბ114. 114252176 2025 წლის 05 აგვისტო | არტერიული წყლის ტუმბოს შესყიდვა | 18050 | 18050 | თანხა გამოიყო არტერიული წყლის ტუმბოს შესყიდვის მიზნით |
|  | ჯამი |  | 606860 | 574760 |  |

დაქვემდებარებული დაწესებულებების  ა(ა)იპ ების  ბიუჯეტების კვარტალური შესრულება

სულ მიმდინარე წლის სამ კვარტალში ა(ა)იპ ების დაფინანსებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 18.788.721 ლარი. საანგარიშო პერიოდისათვის დაგეგმილი 20.639.135 ლართან მიმართებაში შესრულების პროცენტმა შეადგინა 91%. აიპების მთლიან ხარჯში პროეცენტულად მეტი წილის 39,7% შეადგინა საბავშვო ბაღების გაერთიანებამ ,ხოლო 22% შეადგინა ა(ა)იპ  ქობულეთისსანდასუფთავების ხარჯმა. სულ აიპების ხარჯი მთლიან საბიუჯეტო ხარჯთან მიმართებაში  ხარჯების 30,5% ია.

| ორგანიზაც. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | სამი კვარტ. გეგმა | ხარჯი სამ კვარტალში | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 02 03 | ა(ა)იპ "ქობულეთისსოფლისწყალი " | 2,059,700.00 | 1,885,361.56 | 75.85% |
| 03 01 02 | ა(ა)იპქობულეთისსანდასუფთავება | 4,495,810.00 | 4,058,846.07 | 71.81% |
| 03 02 01 | ა(ა)იპქობულეთისგამწვანება | 748,020.00 | 673,789.80 | 70.56% |
| 03 02 02 | ა(ა)იპქობულეთისპარკი | 758,700.00 | 665,147.43 | 72.74% |
| 04 01 01 | ა(ა)იპქობულეთისმუნიციპალიტეტისსაბავშვობაღებისგაერთიანება | 8,174,885 | 7,471,796 | 68.44% |
| 05 01 01 | ა(ა)იპქობულეთისკომპლექსურისასპორტოსკოლა | 595,400.00 | 547,015.81 | 69.58% |
| 05 02 01 | ა(ა)იპსკოლისგარეშესახელოვნებოსაგანმანათლებოდაწესებულებაქობულეთისსახელოვნებოსკოლა | 761,100.00 | 748,294.54 | 73.70% |
| 05 02 02 | ა(ა)იპქობულეთისკულტურისცენტრი | 1,034,220.00 | 997,364.33 | 73.26% |
| 05 02 04 | გურამთამაზაშვილისსახელობისა (ა)იპქობულეთისსიმღერისადაცეკვისანსამბლი "მხედრული"' | 838,000.00 | 654,727.98 | 64.30% |
| 05 02 07 | ა(ა)იპქობულეთისმუზეუმი | 330,500.00 | 300,455.68 | 72.32% |
| 06 01 04 | ა(ა)იპ "ქობულეთისჯანდაცვისადასოციალურისერვისებისცენტრი | 842,800.00 | 785,921.75 | 70.01% |

დაქვემდებარებული დაწესებულებების  შპს ების  ბიუჯეტების კვარტალური შესრულება

სულ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შპს ების დაფინანსებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 2.906.964 ლარი. საანგარიშო პერიოდისათვის დაგეგმილი 3.392.175 ლართან მიმართებაში შესრულების პროცენტმა შეადგინა 85.7%. შპსეების მთლიან ხარჯში პროეცენტულად მეტი წილის 41% შეადგინა  შპს „ქობულეთის წყალმა“ ,ხოლო 32,9% შეადგინა  შპს“  ქობულეთისტრანსპრეგულირების“ ხარჯმა. სულ შპსეების ხარჯი მთლიან საბიუჯეტო ხარჯთან მიმართებაში  ხარჯების 4,7 % ია.

| ორგანიზაც. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | გეგმა | ხარჯი | შესრულე ბა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 04 | შპს„ქობულეთის ტრანსრეგულირება“ | 1,117,000.00 | 956,422.03 | 59.76% |
| 02 02 02 02 | შპს "ქობულეთისწყალი" | 1,435,195.00 | 1,189,903.30 | 65.70% |
| 02 02 05 | შპს“ქობულეთისპროფილაქტიკურიდეზინფექციისსადგური’ | 91,960.00 | 80,069.28 | 62.62% |
| 05 01 03 | შპს“ქობულეთისსარაგბოკლუბიპონტო„ | 523,520.00 | 474,893.31 | 68.28% |
| 05 01 05 | შპს„ქობულეთისსტადიონი„ | 224,500.00 | 205,676.13 | 70.90% |

თავი III. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად 2025-2028 წლებში ბიუჯეტის განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:

2.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  | პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება |  |  |  |  | სულ 4 წელი |  |  | 2026 წელი |  | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 |  |  |  | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  | 144,334,280 |  |  | 40,868,698 |  | 41,452,400 | 33,531,276 | 28,481,906 |  |  |  |
| 02 01 |  |  |  | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |  |  |  |  | 65,702,158 |  |  | 13,115,055 |  | 18,271,980 | 18,424,929 | 15,890,194 |  |  |  |
| 02 01 01 |  |  |  | ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა |  |  |  |  | 46,243,082 |  |  | 5,415,979 |  | 14,651,980 | 14,504,929 | 11,670,194 |  |  |  |
| 02 01 03 |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება |  |  |  |  | 260,000 |  |  | 50,000 |  | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |  |  |
| 02 01 04 |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა |  |  |  |  | 8,470,384 |  |  | 1,870,384 |  | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |  |  |  |
| 02 01 05 |  |  |  | გარე განათების ღონისძიებები |  |  |  |  | 6,728,692 |  |  | 1,778,692 |  | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |  |  |  |
| 02 01 06 |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები |  |  |  |  | 4,000,000 |  |  | 4,000,000 |  | - | - | - |  |  |  |
| 02 02 |  |  |  | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  | 54,612,200 |  |  | 13,862,055 |  | 18,595,329 | 11,275,104 | 10,879,712 |  |  |  |
| 02 02 01 |  |  |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები |  |  |  |  | 19,570,592 |  |  | 1,268,550 |  | 8,602,506 | 5,294,924 | 4,404,612 |  |  |  |
| 02 02 02 |  |  |  | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია |  |  |  |  | 27,361,876 |  |  | 10,550,971 |  | 7,105,705 | 4,600,100 | 5,105,100 |  |  |  |
| 02 02 03 |  |  |  | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა |  |  |  |  | 6,474,952 |  |  | 1,797,754 |  | 2,567,118 | 1,060,080 | 1,050,000 |  |  |  |
| 02 02 04 |  |  |  | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი |  |  |  |  | 200,000 |  |  | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
| 02 02 05 |  |  |  | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური |  |  |  |  | 1,004,780 |  |  | 194,780 |  | 270,000 | 270,000 | 270,000 |  |  |  |
| 02 03 |  |  |  | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები |  |  |  |  | 21,519,922 |  |  | 11,391,588 |  | 4,585,091 | 3,831,243 | 1,712,000 |  |  |  |
| 02 03 01 |  |  |  | სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები |  |  |  |  | 12,666,099 |  |  | 8,401,108 |  | 2,838,602 | 1,026,389 | 400,000 |  |  |  |
| 02 03 02 |  |  |  | შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები |  |  |  |  | 3,392,854 |  |  | - |  | 500,000 | 2,092,854 | 800,000 |  |  |  |
| 02 03 03 |  |  |  | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა |  |  |  |  | 2,084,489 |  |  | 250,000 |  | 634,489 | 700,000 | 500,000 |  |  |  |
| 02 03 04 |  |  |  | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი |  |  |  |  | 48,000 |  |  | 12,000 |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |  |
| 02 03 05 |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა |  |  |  |  | 3,028,480 |  |  | 2,428,480 |  | 600,000 | - | - |  |  |  |
| 02 03 15 |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია |  |  |  |  | 300,000 |  |  | 300,000 |  | - | - | - |  |  |  |
| კოდი |  | პროგრამის დასახელება |  |  | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |
| 02 01 |  |  |  |  |  |  |  | 13,115,055 |  |  | 18,271,980 |  |  |  | 18,424,929 |  | 15,890,194 |  |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  |  |  |  | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობას და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა: - ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა; -გარე განათების ღონისძიებები; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები. გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. გზების რეაბილიტაციის პროცესში გაიმართება კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, უზრუნველყოფილი იქნება ქალებისადაკაცებისთანაბარიჩართულობა. მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა; 5,415,979; ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება; 50,000; ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა; 1,870,384; ლარი. გარე განათების ღონისძიებები; 1,778,692; ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები; 4,000,000; ლარი. |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  | პროგრამის საბოლოო მიზანია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  |  | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაციადაინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადიქალაქებიდადასახლებები |  |  |  |  | გენდერული |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |  |
| 1 | გზებისსიგრძე, რომლებზეცჩატარდაგზებისმიმდინარეშეკეთებისსამუშაოები |  |  |  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბეტონირებული -35 500 ვ/მ; მოძრაობის შემზღუდავიბარიერი 151.85 გრ/მ-მდე, საგზაომონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე, კეთილმოეწყობა 640 გრ/მ-მდე გადასასვლელი და 50 ერთეული მოსაცდელი |  | კეთილმოეწყობა 1275 კვ. მმ-დე გადასასვლლი |  | 5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივმოვლა-შეკეთებას, შესაბამისადკონკრეტულიპერიოდისთვისშესაძლებელიავერგანხორციელდესმუნიციპალურიგზებისსრულიმოცვა |  |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |  |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენგზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება |  |  |  | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები |  | 2025 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები |  | 2% |  |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა. |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. |  |
| კოდი |  |  | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | ქუჩების, ქუჩებსშორისგადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა |  |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |
| 02 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,415,979 |  |  |  | 14,651,980 |  | 14,504,929 |  |  | 11,670,194 |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  |  |  | გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2025 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ფინანსდება 9 ქვეპროგრამა: - ქ. ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (გაგრძელება) კეთილმოწყობა; - ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება; - საგზაო მონიშვნები; - ქ. ქობულეთში, თბილისის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; - ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა; - ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი N530-ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობა; - ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირის N86‐ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა; დაბა ჩაქვში, ნინოშვილის ქუჩა N-10-ში ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა. №; დასახელება; ლარი; რაოდენობა. 1; ქ. ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (გაგრძელება) კეთილმოწყობა;; 1,104,162; 4 310 კვ.მ-მდე. 2; ქ. ქობულეთში გზებზე ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება;; 60,000. 3; საგზაო მონიშვნები; 40,000. 4; ქ. ქობულეთში, თბილისის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;; 290,650; 253 მ. 5; ვიდეო-კამერების ექსპლოატაცია; 405,200. 6; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;; 2,500,000. 7; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა;; 150,00. 8; ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი N530-ის მიმდებარედ გადასასვლელის კეთილმოწყობა;; 230,572; 1 161 კვ.მ-მდე. 9; ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირის N86‐ის მიმდებარედ გზის გამყოფისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა;; 549,855; 6 900 კვ.მ-მდე. 10; დაბა ჩაქვში, ნინოშვილის ქუჩა N-10-ში ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა.; 85,540; 281 კვ.მ-მდე. |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  | პროგრამის საბოლოო მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არსებული გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა. პროგრამის შუალედური შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა დღეღამის განმავლობაში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გზებისსიგრძე, რომლებზეცჩატარდასამუშაოები | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაციაჩაუტარდა 1 150 კვ.მ-მდეგზისსაფარს; ბეტონირებული - 35 000 ვ/მ; მოძრაობისშემზღუდავიბარიერი 100 გრ/მ-მდე, საგზაომონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე, კეთილმოეწყობა 33 გრ/მ-მდეგადასასვლელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბეტონირებული -46 300 ვ/მ; მოძრაობის შემზღუდავიბარიერი 151.85 გრ/მ-მდე, საგზაომონიშვნები 7000 კვ.მ-მდე, კეთილმოეწყობა 640 გრ/მ-მდე გადასასვლელი და 50 ერთეული მოსაცდელი | 10 % - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრუა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 2 | შეკეთებულიგზებითმოსარგებლებენეფიციართარაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 35 200 პირდაირიდა 70000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოები 35 200 პირდაირიდა 70000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. | 2% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 |  |  | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნება |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის საბოლოო მიზანია მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება. პროგრამის საბოლოო შედეგი: გასწორხაზოვნებული მდინარეებს კალაპოტი |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოწესრიგებული მდინარეების შესართვები, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდა (3) მდ. დეხვას, მდ. კინტრიშის, მდ.აჭყვას კალაპოტების შესართავი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში გასწორხაზოვნებული იქნება მდინარეების კალაპოტი | 10 % - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრუა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 04 |  |  | 1,870,384 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური და შ.პ.ს. „ ქობულეთის ტრანსრეგულირება“ |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქობულეთის ტრანსრეგულირება მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურეობა შეადგენს საშუალოდ 26400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 15 სამარშუტო ხაზს. ესენია: ქობულეთი -ბათუმი; ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი - ზენითი; ქობულეთი - კვირიკე, ქობულეთი - ზედა კვირიკე, ქობულეთი-ზედა სამება; ქობულეთი ქვედა სამება; ქობულეთი ოჩხამური; რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი)ყოველდღიურად საშუალოდ 1950-2150 მგზავრს ემსახურება და შემოსავალი შეადგენს 950 -1050 ლარს, ხოლო ხარჯი 3750 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2700 ლარს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლებიარ არისსაკმარისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოსშემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. პროგრამის შუალედურუ შედეგი: უზრუნველყოს შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი, |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მგზავრთაკომფორტულიგადაადგილება | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები 2023 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | 2025 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები | 10 % - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრუა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | გარე განათების ღონისძიებები | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 05 |  |  | 1,778,692 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
|  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა. ინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები; - გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; ქ. ქობულეთში,ზღვისპირა ზოლში გარე განათების ბოძების მოწყობა („ ჯორჯია პალასიდან“ სასტუმრო „ივერიამდე“ ). გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის საბოლოო მიზანია: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქობულეთის ყველა სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 8183 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. პროგრამის საბოლოო შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა, ღამის საათებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა; მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%; №; დასახელება; თანხა; რაოდენობა. 1; გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; 1,504,092. გარე განათების ექსპლუატაციის ხარჯი (წერტების რაოდენობა); 800,000. გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი; 654,092. ქსელზე დაერთება; 50,000. 2; ქ. ქობულეთში,ზღვისპირა ზოლში გარე განათების ბოძების მოწყობა („ ჯორჯია პალასიდან“ სასტუმრო „ივერიამდე“ ); 274 600. |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გარეგანათებისწერტებისრაოდენობა, რომელთამოვლა-პატრონობახორციელდებაპროგრამისფარგლებში | 2024 წელს განხორციელ და 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა | 2025 წელს განხორციელდება 8183 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა | 1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება, სამუშოები განხორცელდება როგორც დაზარელებულთა სახლის ტერიტორიაზე, ასევე მისასვლელ გზებზე. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის საბოლოო მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება. სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა. პროგრამის საბოლოო შედეგი: სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა. |  |  |  |  |

| N | N |  | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სტიქიურიმოვლენებისგანდაცულიმოსახლეობა |  | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული 125 მოსახლის პირობების გაუმჯობესება |  | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლის პირობების გაუმჯობესება | 10% |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება |  | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია |  |  |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |
| 02 02 |  |  |  |  |  |  |  | 13,862,055 | 18,582,794 |  |  | 11,262,586 |  | 10,867,188 |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  | პროგრამის აღწერა: ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა: - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები; - წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია; -სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა; -უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი; -შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები; 1 268 550; ლარი. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია; 10,550,971; ლარი. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა; 1,797, 754; ლარი. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;; 50,000; ლარი. შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;; 194,780; ლარი. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  | გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალ-კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება. წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგება. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭიროებები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგებას. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროსმდგრადიგანვითარებისმიზანი (SDG), რომლისმიღწევასაცემსახურებაქვეპროგრამა |  |  |  | მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადიქალაქებიდადასახლებები |  |  | გენდერული |  |  | დიახ |  |  |  |  |  |
| კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები |  |  |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |
| 02 02 01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,268,550 | 8,602,506 |  | 5,294,924 |  | 4,404,612 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  | პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა: - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს/სკვერის მოწყობის სამუშაოები მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების დროს გათვალისწინებულია მოსახლეობის საჭირობები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად გარემოს მოწესრიგება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  | პქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | რეაბილიტირებულიმრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისეზოებსადასკვერისრაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება 7582კვ.მ ფართობიეზო/სკვერი, გადაიხურება 18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდება 7111კვ.მ ფართობიეზო/სკვერი, გადაიხურება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები | 5 % - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 02 |  |  | 10,550,971 | 7,093,170 | 4,587,582 | 5,092,576 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური,შპს "ქობულეთის წყალი" და ა(ა)იპ "ქობულეთისსოფლისწყალი "; |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:, წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები: - სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა; - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის მოწყობა/რეაბილიტაცია; ქ. ქობულეთში წყალარინების მე-3 სატუმბი სადგურისათვის ჩაძირული ფეკალური ტუმბოს (3 ერთეული) შეძენა მონტაჟი.. შპს "ქობულეთის წყალი";. ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი ";. №; დასახელება; თანხა ლარი. 1; წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები; 5 911,093. 1.1; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა; 1,800,000. 1.2; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის მოწყობა/რეაბილიტაცია; 3,939,493. 1.3; ქ. ქობულეთში წყალარინების მე-3 სატუმბი სადგურისათვის ჩაძირული ფეკალური ტუმბოს (3 ერთეული) შეძენა მონტაჟი; 171,600. 2; - შპს "ქობულეთის წყალი"; 1,920,158. 3; - ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "; 2,719,720. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | რეაბილიტირებულიწყალსადენის (მ.შ. სათავენაგებობა) სიგრძე | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს; | 2026 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 150000 გრძ/მ წყალსადენს; | 5% - წყლისინფრასტრუქტურასაჭიროებსმუდმივმოვლა-შეკეთებას, შესაბამიადკონკრეტულიპერიოდისთვისშესაძლებელიაარიყოსრეაბირიტირებულიმუნიციპალიტეტშიარსებულიწყლისყველაქსელი | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |
| 2 | რეაბილიტირებულია წყლის სისტემა | 2025 წელს დასრუდება გვარაში (შაინიძეების მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 650 კბ.მ რეზერვუარს | 2025 წელს დასრუდება გვარაში (შაინიძეების მიმართულება) 2 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 650 კბ.მ რეზერვუარს | 10 % | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |
| 3 | რეაბილიტირებულიწყლისსათავენაგებობითდაწყალსადენებითმოსარგებლებენეფიციართარაოდენობა | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი. | 2% | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისბენეფიციარისმოცვა |
| 4 | წყალმომარაგებისქსელშიაღმოფხვრილიდაზიანებებისრაოდენობა | 2025 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 500 დაზიანება | 2025 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრება 500 დაზიანება | 2% | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 03 |  |  | 1,797,754 | 2,567,118 | 1,060,080 | 1,050,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. - ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა; - ქ. ქობულეთში სანიაღვრე სისტემის სატუმბი სადგურისათვის დიზელ-გენერატორის შეძენა-მონტაჟი; - სანიაღვრე მილების შეძენა; ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა; 1 641,754; ლარი. ქ. ქობულეთში სანიაღვრე სისტემის სატუმბი სადგურისათვის დიზელ-გენერატორის შეძენა-მონტაჟი; 106,000; ლარი. სანიაღვრე მილების შეძენა; 50,000; ლარი. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; საკანალიზაციო სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა. |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | რეაბილიტირებულია საკანალიზაციო სისტემა | 2024 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე 4 ლოკაციაზე მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ვერულიძის ქ. №5 და №9-ს ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემას. შეძენილი იქნება 80 ცალი ბეტონის მილ-ხიდი | 2025 წელს მოხდება ფიჭვნარის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 500 გრ.მ-მდე. ქ. ქობულეთში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში 4 ლოკაციაზე მოეწყობა ცენტრალური კანალიზაციის სისტემა. | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 04 |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა- ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟოსამუშაოებისგანხორციელებას. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან. განხორციელებული უნებართო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 20276 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | უნებართვო, უსახურიდაამორტიზირებულიშენობა-ნაგებობებისაგანმუნიციპალიტეტისტერიტორიისგაწმენდა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში უკანონო მიშენებების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 600 კვ მ,, უკანონო ჯიხურების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 50 ცალი, კაფე-ბარი (რკინისკონსტრუქცია, ხეტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 1200 კვ მ, უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 3000 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნავესისდემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 250 კვმ. | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში უკანონო მიშენებების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 600 კვ მ,, უკანონო ჯიხურების დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 50 ცალი, კაფე-ბარი (რკინისკონსტრუქცია, ხეტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 1200 კვ მ, უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 3000 კვმ, რეკლამები-ბილბორდები, ნავესისდემონტაჟი (ტრანსპორტირება 10 კმმანძილზე) 250 კვმ. | 10 % | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 05 |  |  | 194,780 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური და შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება. განხორციელებულია დერატიზაცია დეზინსექციის ღონისძიებები |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისსადარბაზოებისადასარდაფებისდეზინსექცია |  |  |  |  |  |  | 1 020 233,4 კვმ |  |  | 1 122 256,74 კვმ |  |  | 10 % |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  |  |
| 2 | მრავალბინიანისაცხოვრებელისახლებისსადარბაზოებისადასარდაფებისდერატიზაცია |  |  |  |  |  |  | 255 058,3 კვმ |  |  | 280 564,13 კვმ |  |  | 10 % |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |  |  |  |
| კოდი |  |  |  |  |  | ქვეპროგრამის დასახელება | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  |  |
| 02 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,391,588 |  |  |  | 4,585,091 |  |  |  | 3,831,243 |  |  | 1,712,000 |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 5 ქვეპროგრამა: - სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები; - საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა; -აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა; - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს) შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და მოედნებით, სარგებლობა. სკვერების, პარკების და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები; 8,401,108; ლარი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა; 250,000; ლარი. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი; 12,000; ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა; 2 428,480; ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია; 300,000; ლარი. პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა.მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ღია დასასვენებელი სივრცეები, სადაც მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებს (შშმ პირებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, ბავშვებს და ქალებს) შეუფერხებლად შეუძლიათ ამ სივრცეებით, პარკებით, სკვერებითა და მოედნებით, სარგებლობა. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |  |  |  | გენდერული |  |  |  |  |  |  |  |  | დიახ |  |  |  |  |  |
| კოდი |  |  |  | ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები |  |  |  |  |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |  |  |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |
| 02 03 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,401,108 |  |  |  | 2,838,602 |  |  | 1,026,389 |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  |  |  |  | აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი ხარჯები, კერძოდ: - ქ. ქობულეთი, მეგობრობის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია; - ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი); - ქ. ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში, კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები („შავი ზღვის რეგიონში კლიმატის ცვლილებისთვის ადგილობრივი ინტერვენციის შესაძლებლობების გაძლიერება“, მოპოვებული ევროკავშირისა და Interreg NEXT შავი ზღვის აუზის ქვეყნების გრანტის ფარგლებში); - ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა; - ქ. ქობულეთში, ლესელიძის N1-ში სკვერის რეაბილიტაცია; - ქობულეთის ცენტრალური მოედნის მოდერნიზაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1; ქ. ქობულეთი, მეგობრობის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია;; 747,670; 8 217 კვ.მ-მდე. 2; ქალაქ ქობულეთში, ახალი სანაპირო ზოლის (ზღვისპირა პარკი) მოწყობა (I ეტაპი);; 761,794. 3; ქ. ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში, კაიკაციშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები („შავი ზღვის რეგიონში კლიმატის ცვლილებისთვის ადგილობრივი ინტერვენციის შესაძლებლობების გაძლიერება“, მოპოვებული ევროკავშირისა და Interreg NEXT შავი ზღვის აუზის ქვეყნების გრანტის ფარგლებში);; 300,000. 4; ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა; 120,000. 9; ქ. ქობულეთში, ლესელიძის N1-ში სკვერის რეაბილიტაცია; 1,525,870; 8 782 კვ.მ-მდე. 15; ქობულეთის ცენტრალური მოედნის მოდერნიზაცია; 4,945,774. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენება, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურული და სამედიცინო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განახლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  |  |  |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |  |
| 1 |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგაუმჯობესებულისარეკრეაციოზონა |  |  |  |  | 2024 წელს დაიწყო კეთილმოეწყო 117 566 კვ.მ-მდე საპარკო არიალი |  |  | 2025 წელს კეთილმოეწყობა 49533 კვ.მ-მდე საპარკო არიალი |  |  |  |  | 10 % - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრუა |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  |

| კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება |  | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 03 03 |  |  |  |  |  | 250,000 | 634,489 |  |  | 700,000 |  | 500,000 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| 1 |  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშეძენა |  | 2024 წელს შეძენილიასხვადასხვაღონისძიებებისგანსახორციელებლადსათანადოსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაცია |  | 2025 წელს შეძენილი იქნება სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად სათანადო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია |  |  | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 03 04 |  |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აზომვითი ნახაზების შედგენას |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებს. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 წელშიგანსახორციელებელისამუშაოებისპროექტირება | დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; აზომვითი ნახაზების შედგენის მაღალი ხარისხი | დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | 10% | დაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება | დაგეგმილიაარანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 03 05 |  |  | 2 428 480 | 600,000 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამი ადმინისტრაციული ერთეულის (სოფლის/დაბის) ცენტრალური ნაწილის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამი ადმინისტრაციული ერთეულის (სოფელ აჭის, დაბა ოჩხამურისა და სოფელ ხუცუბნის) ცენტრალური ნაწილების ურბანული გარემოს გაუმჯობესება. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება: ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული, უსაფრთხო და ესთეტიკურად მიმზიდველი საჯარო სივრცეების შექმნა. შედეგად გაიზრდება ადგილობრივი მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საცხოვრებელი გარემოთი. ტურისტული პოტენციალის ზრდა: სოფლის ცენტრების მოწესრიგებით რეკრეაციული ფუნქციის გაზრდა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი იერსახის შექმნა. ინფრასტრუქტურის განვითარება: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, მათ შორის, გარე განათების, დასასვენებელი და საფეხმავლო ზონების თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შედეგად აღმოიფხვრება არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული სოფლის ცენტრის ინფრასტრქუტურა |  | 2025 წელს კეთილმოეწყო სოფლის ცენტრი 5993 კვ.მ-მდე |  | 2026 წელს კეთილმოეწყობა სამი ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლის ცენტრი |  | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |  |
| კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება |  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |
| 02 03 15 |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  | პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  | საჯარო ინფრასტრუქტურის განახლებასა და ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივი ჰიგიენისა და სანიტარული ნორმების დაცვა, რათა შეიქმნას უსაფრთხო და კომფორტული გარემო როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე ვიზიტორებისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | რეაბილიტირებული სხვადასხვა ინფრასტრქუტურა |  | სოფლის ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |  |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სპეცტექნიკის შეძენა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 06 |  |  | 2 000,000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, დაგეგმილია სპეციალიზებული ტექნიკის შეძენა, კერძოდ: 3 ერთეული ნაგავმზიდი (სპეციალური სატრანსპორტო საშუალება) და 1 ერთეული მრავალფუნქციური ექსკავატორი-დამტვირთავი (JCB/Bobcat-ის ტიპის). |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მიზანი: მუნიციპალიტეტის კომუნალური და ინფრასტრუქტურული სამსახურების ტექნიკური პარკის განახლება და გაძლიერება შესაბამისი სპეცტექნიკით, საზოგადოებრივი მომსახურების ეფექტიანობისა და ხარისხის ასამაღლებლად. შედეგი: გაუმჯობესებული იქნება მუნიციპალიტეტის სისუფთავის დაცვისა და კომუნალური მომსახურების ხარისხი ნარჩენების გატანის ეფექტიანობის ზრდისა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულების ოპერატიულობის ამაღლების გზით. |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება |  | 3 ერთეული ნაგავმზიდი, 2 ერთეული ჯისიპი, 1 ერთეული ბობკატი . | 20% | 250 | 250 | 250 |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | ორი ერთეული მიკროავტობუსის შეძენა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 07 |  |  | 500,000 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროგრამისაღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, დაგეგმილია ორი ერთეული მიკროავტობუსი |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მიზანი: მუნიციპალიტეტის კომუნალური და ინფრასტრუქტურული სამსახურების ტექნიკური პარკის განახლება და გაძლიერება შესაბამისი სპეცტექნიკით, საზოგადოებრივი მომსახურების ეფექტიანობისა და ხარისხის ასამაღლებლად. შედეგი: გაუმჯობესებული იქნება მუნიციპალიტეტის სისუფთავის დაცვისა და კომუნალური მომსახურების ხარისხი ნარჩენების გატანის ეფექტიანობის ზრდისა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულების ოპერატიულობის ამაღლების გზით. |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება |  | ორი ერთული მიკროავტობუსი | 20% | 250 | 250 | 250 |

3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

|  | პრიორიტეტეის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ ღონისძიებების დასახელება | სულ 4 წელი | 2026 წლი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 37,680,085 | 9,234,861 | 9,789,200 | 9,738,524 | 8,917,500 |
| 03 01 | მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 28,427,008 | 6,888,084 | 7,504,300 | 7,430,324 | 6,604,300 |
| 03 01 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 561,024 | 85,000 | 150,000 | 176,024 | 150,000 |
| 03 01 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 25,305,984 | 6,543,084 | 6,254,300 | 6,254,300 | 6,254,300 |
| 03 01 03 | სანაგვე კონტეინერების შეძენა (400 ერთეული) | 960,000 | 260,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
| 03 01 05 | სპეცტექნიკის შეძენა | 1,600,000 | - | 800,000 | 800,000 | - |
| 03 02 | გარემოს დაცვა | 9,253,077 | 2,346,777 | 2,284,900 | 2,308,200 | 2,313,200 |
| 03 02 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 5,141,699 | 1,289,899 | 1,281,500 | 1,286,300 | 1,284,000 |
| 03 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 4,111,378 | 1,056,878 | 1,003,400 | 1,021,900 | 1,029,200 |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 |  |  | 6,888,084 |  | 7,444,300 | 7,370,324 |  | 6,544,300 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | პროგრამისფარგლებშიგათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტისსამოქმედოტერიტორიისდასუფთავება,რაცთავისმხრივმოიცავსქუჩებისადამისიმიმდებარეტერიტორიების, ეზოების, პარკებისდაგვას, ნარჩენებისშეგროვებასდაგატანას. ნარჩენებისმართვისპროცესშიმოხდებაგენდერულიასპექტებისგათვალისწინება. მუნიციპალიტეტშიდასუფთავებისღონისძიბებისგანხორციელებაერთ-ერთმნიშვნელოვანპრიორიტეტსწარმოადგენს. მთელიწლისგანმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთისსანდასუფთავებამუნიციპალურტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასევე მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას ემსახურება 328 ადმინისტრაცია. დასუფთავების ღონისძიებები; ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების შეძენა (400 ერთეული); მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა. |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაციადაინფრასტრუქტურა; მიზანი 12 - მდგრადიმოხმარებადაწარმოება |  | გენდერული |  |  | დიახ |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | დასუფთავებულიდასახლებულიტერიტორიულიერთეულებისრაოდენობა | 2024 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდანდა 22 სოფლიდან | 2025 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდანდა 22 სოფლიდან | 20%-შესაბამისიინფრასტრუქტურისარარსებობა (მანქანაკონტეინერი) | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტისტერიტორიიდანგატანილინარჩენებისრაოდნეობა | 2024 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 2025 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 10% - წინასწარზუსტიგანსაზღვრაშეუძლებელა, გაანგარიშებაგაკეთებულიაწინაწლებისმაჩვენებლებისმიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებულიტერიტორიისფართობი | 2024 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიისდასუფთავება | 2025 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305206 მ² ტერიტორიისდასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურადნარჩენებისგანდაცლილიკონტეინერებისრაოდენობა | 2024 წელს დღეში განხორციელდება 700-900 კონტეინერის დაცლა | 2025 წელს დღეში განხორციელდება 700-900 კონტეინერის დაცლა | 10% - წინასწარზუსტიგანსაზღვრაშეუძლებელა, გაანგარიშებაგაკეთებულიაწინაწლებისმაჩვენებლებისმიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 5 | ჩატარებულიამაწანწალაცხოველებისპოპულაციისრეგულირებისღონისძიებები | 646 |  | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
| 6 | შეძენილიურნებისრაოდენობა | 300 |  | 20% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | დასუფთავების ღონისძიებები | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 01 |  |  | 85,000 | 150,000 | 176,024 | 150,000 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დასუფთავების ღონისძიებები (მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუვნებელყოფა) დაგეგმილია მაწანწალა ცხოველების (ძაღლების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება; ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით); სტერილიზაცია; კასტრაცია; ვაქცინაცია და დაბირკვა. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები ჩატარება |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ჩატარებულია მაწანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 652 | 652 | 10% | 500 | 500 | 500 |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 02 |  |  | 6,543,084 | 6,194,300 | 6,194,300 | 6,194,300 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | (ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა დასუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას ჯამში სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოქალაქეს, ამ საქმიანობას ემსახურება 328 ადმინისტრაცია. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | დასუფთავებული დასახლებული ტერიტორიული ერთეულების რაოდენობა | 2024 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 22 სოფლიდან | 2025 წელს ნარჩენების გატანა მოხდება 1 ქალაქიდან და 22 სოფლიდან | 20%-შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა (მანქანა კონტეინერი) | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | 2024 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 2025 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 100-110 მეტრკუბინარჩენი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 3 | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | 2024 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305 206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 2025 წელს მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 305 206 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | 10% | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |
| 4 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა | 2024 წელს დღეში განხორციელდება 700-900 კონტეინერის დაცლა | 2025 წელს დღეში განხორციელდება 700-900 კონტეინერის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინაწლების მაჩვენებლების მიხედვით | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება | საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სანაგვე კონტეინერების შეძენა (400 ერთეული) | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 03 |  |  | 260,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | სანაგვე ურნების განთავსება ხელს შეუწყობს ტურისტული ადგილებში სისუფთავის შენარჩუნებას, რაც უკავშირდება ტურისტული მომსახურების ხარისხს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად შეძენილი იქნება სანაგვე ურნები (400 ერთეული) |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სანაგვეუ რნების რაოდენობა | 2024 წელს შეძენილია 300 ერთეული სანაგვე კონტეინერი | 400 ერთეული სანაგვე კონტეინერი | 20% | 250 | 250 | 250 |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 02 01 |  |  | 1,289,899 | 1,281,500 | 1,286,300 | 1,284,000 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა) დარეგისტრირება პრიორიტეტულად მიგვაჩნია, რადგან იგი საშუალებას მოგვცემს შემდგომში მართული იქნას პრივატიზაციის პროცესები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტოშემოსავლებს. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტურისტული და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას, ქალაქის, დაბებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, დამსვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ნაწილობრივ გადაჭრის დასაქმების პრობლემას. პროგრამის ფარგლებში ასაევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | დარგულია ყვავილების დამრავალწლიანინარგავებისრაოდენობა | 2024 წელში დაირგვება 200 მდე ძირი ნერგი და 15 000 ძირი ყვავილი | 2025 წელში დაირგვება 200 მდე ძირი ნერგი და 15 000 ძირი ყვავილი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | გაცელილიტერიტორიისფართობიქალაქისადამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე | 2024 წელს გაიცელება 55 000 მდეკვ/მეტრი | 2025 წელს გაიცელება 55 000 მდეკვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 02 02 |  | 1,056,878 | 1,003,400 | 1,021,900 | 1,029,200 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მცენარეების მოვლა პატრონობა: ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატი მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა: გაცელვითი სამუშაოები 83739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა. შადრევნების (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა, ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა. ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება: სავალი ტერიტორიის (სულ 25862 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული). ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გაცელილიტერიტორიისფართობიქალაქისადამუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე | 2024 წელს გაიცელება 66739 კვ/მეტრი | 2025 წელს გაიცელება 66739 კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულია გარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | დახვეტა, დალაგება, ნაგვისურნებისდაცლა. ქობულეთისპარკებისადასკვერებისმოვლაპატრონობა, განაშენიანება | 2024 წელს დასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი | 2025 წელს დასუფთავდა 17 891 კვ/მეტრი | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | დალაგებული საპირფარეშოების რაოდენობა | 8 | 8 | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

3. განათლების ხელშეწყობა

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება |  | სულ 4 წელი | 2026 წელი | 2027 წელი | 2028 წელი | 2029 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04. 00 | განათლების ხელშეწყობა | 75,888,685 | 15,287,285 | 18,655,300 | 20,665,300 | 21,280,800 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 75,310,685 | 14,709,285 | 18,655,300 | 20,665,300 | 21,280,800 |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 52,745,348 | 12,943,948 | 13,255,300 | 13,265,300 | 13,280,800 |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 22,565,337 | 1,765,337 | 5,400,000 | 7,400,000 | 8,000,000 |
| 04 02 | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება | 578,000 | 578,000 | - | - | - |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 01 |  |  | 14,709,285 | 18,655,300 | 20,665,300 | 21,280,800 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ა(ა)იპქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3325 მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 634 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. -ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3295-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა |  | გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები |  | დიახ |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებისმომსახურებითმოსარგებლებავშვებისრაოდენობა | 2024 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3200 ბავშვი | 2025 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3200 ბავშვი | 5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღესარსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვებისრაოდენობა, რომლებიცმზადარიანმიიღონდაწყებითისაშუალოგანათლება | 2024 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველაის 1600 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 2025 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველაის 1600 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 3 | გაზრდილიასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისხელმისაწვდომობადაშექმნილიაბავშვებისგანვითარებაზეორიენტირებულისააღმზრდელოგარემო | 2024 წელსდასრულდება 3 ბაღისმშენებლობა, რეაბილიტაციაჩაუტარდება 8 ბაღს | 2025 წელსდასრულდება 3 ბაღისმშენებლობა, რეაბილიტაციაჩაუტარდება 8 ბაღს | 5% - საბავშვო ბაღები საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას კლიმატური პირობების გამო, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს ბაღების სრულიმოცვა | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | არანაკლებსაბაზისომაჩვენებლისმოცულობისსამუშაოებისშესრულება. | გაზრდილიასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისხელმისაწვდომობადაშექმნილიაბავშვებისგანვითარებაზეორიენტირებულისააღმზრდელოგარემო |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 01 01 |  |  | 12,943,948 | 13,255,300 | 13,265,300 | 13,280,800 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ა(ა)იპქობულეთის მუნიციპალიტეტისსაბავშვობაღებისგაერთიანება და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 3295 ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 631 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების “ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 3295-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებისმომსახურებითმოსარგებლებავშვებისრაოდენობა | 2024 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3500 ბავშვი | 2025 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 3500 ბავშვი | 5% -ბაღებისრაოდენობასრულადუზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტშიდღესარსებულმოთხოვნას. მოთხოვნისზრდისშემთხვევაშიარსებულირესურსებისფარგლებშიშესაძლებელიაასევედამატებითაღსაზრდელებისმიღებ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | ბავშვებისრაოდენობა, რომლებიცმზადარიანმიიღონდაწყებითისაშუალოგანათლება | 2023წელსდაწყებითიგანათლებისმიღებისათვისმზადიქნებაყველაის 1500 აღსაზრდელი, რომელიცმიაღწევსსკოლისასაკს | 2024 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველაის 1500 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 01 02 |  |  | 1,765,337 | 5,400,000 | 7,400,000 | 8,000,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სკოლამდელი აღზრდის სფეროში აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას. განხორციელდება მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია ღონისძიებები. - ჩაისუბნში არსებული საბავშვო ბაღის შენობის გამაგრება/ რეაბილიტაცია; - საბავშო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. №; დასახელება; თანხა; რაოდენობა. 1; ჩაისუბნში არსებული საბავშვო ბაღის შენობის გამაგრება/ რეაბილიტაცია;; 265,337; 1. 2; - საბავშო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.; 1,500,000; 6 ბაღი. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა | 2025 წელს დასრულდა 2 ბაღის მშენებლობა | 2026 წელს დაიწყება 7 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 02 |  |  | 578,000 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიცპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება/საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (ქალაქ ქობულეთის №5 საჯარო სკოლის, ქალაქ ქობულეთის №6, სოფელ ჩაისუბნის №2 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სოფელ ლეღვას №2 საჯარო სკოლის გაზიფიცირება) |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის განხორციელების შედეგად, ბავშვებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი თაობისათვის გონებრივი და ზნეობრივი განვითარებისათვის სათანადო პირობები. |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა |  | გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები |  | დიახ |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა | 2025 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 4 საჯარო სკოლას | 2026 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 4 საჯარო სკოლას | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

3.4 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

| პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებებისდასახელება |  | სულ 4 წელი | 2026 წლი | 2027 წელი | 20278 წელი | 2029 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05. 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 28,192,580 | 7,826,626 | 6,783,018 | 6,791,618 | 6,791,318 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 7,003,695 | 2,760,741 | 1,414,318 | 1,414,318 | 1,414,318 |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 3,489,139 | 901,339 | 862,600 | 862,600 | 862,600 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1,150,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 05 01 03 | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 1,003,917 | 1,003,917 | - | - | - |
| 05 01 04 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 1,052,780 | 297,626 | 251,718 | 251,718 | 251,718 |
| 05 01 05 | შპს ქობულეთის სტადიონი | 307,859 | 307,859 | - | - | - |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 21,188,885 | 5,065,885 | 5,368,700 | 5,377,300 | 5,377,000 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" | 4,550,190 | 1,202,690 | 1,115,300 | 1,116,400 | 1,115,800 |
| 05 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 6,178,332 | 1,616,232 | 1,519,000 | 1,521,400 | 1,521,700 |
| 05 02 03 | გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' | 4,274,264 | 1,135,964 | 1,046,100 | 1,046,100 | 1,046,100 |
| 05 02 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 1,140,000 | 135,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 05 02 05 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 830,200 | 68,800 | 253,800 | 253,800 | 253,800 |
| 05 02 06 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 2,168,499 | 524,799 | 544,500 | 549,600 | 549,600 |
| 05 02 07 | წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება | 1,407,400 | 282,400 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 05 02 09 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება | 640,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 01 01 |  | 901,339 | 862,600 |  | 862,600 |  | 862,600 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება. ქვეპროგრამის და მიზანი სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა |  |  |  | გენდერული |  | დიახ |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ჩასატარებელი შიდა სასკოლო სპორტული ღონისძიებები | 13 | 13 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ანშ ემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | 15 | 15 | 15 |
| 2 | სასპორტო სკოლის ნაკრები გუნდების მონაწილეობა საოლქო, რესპუპლიკურ და სხვა სპორტულ ღონისძიებებში და საქართველოს ნაკრებ გუნდებში კანდიდატ სპორტსმენთა წარდგენა, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებები | 64 | 64 | 10% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა | 70 | 70 | 70 |
| 3 | სასპორტოსკოლის სპორტული ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა | 35 | 35 | 10% | 35 | 35 | 35 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 01 02 |  | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი დააღწერა | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება: სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას, სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას, ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას, გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვებას. ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდთაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. ქობულეთელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა; 2, ქობულეთისმუნიციპალიტეტის სახელითმოასპარეზე სპორტსმენების სხადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. 3. გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა ქვეპროგრამა მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფასიანი სპორტული სახეობების (ოლიმპიური და არაოლიმპიური) დაფინანსებას, როგორიცაა: კალათბურთი, ფეხბურთი, კრივი, ფარიკაობა და სხვა, რომლებიც მუნიციპალიტეტში ფუნქიონირებენ და მათში გაწევრიანებულია გოგონებიცა და ვაჟებიც. აღნიშნული სპორტული სექციებიდან სპორტსმენები აქტიურად უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა გულისხმობს: მომართვის საფუძველზე დახმარების გაწევას - უნიფორმების, შეკრებების, ინვენტარის, იჯარის თანხის გადახდასდა სხვა. ეს თანხა ერთ კონკრეტულ სპორტულ სექციაზე, წლიურად უნდა შეადგენდეს ჯამში - 15 000 ლარს - მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით. დამატებითი ინფორმაცია: ფინანსური ხელშეწყობის მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენატაცია: 1. სპორტული სექციის წარმომადგენლის განცხადება მერის სახელზე; 2. სპორტული სექციის წარმომადგენლის იდენტობის დამასტურებელი დოკუმენტაცია-პირადობის მოწმობის ან ბიომეტრიური პასპორტის ქსეროასლი; 3. სპორტული სექციის წარმომადგენლის საბანკო რეკვიზიტები. 4. კონკრეტული ფინანსური დახმარების მოთხოვნის ნამდვილობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა: ინვოისი, ანგარიშ-ფაქტურა, იჯარის ხელშეკრულება, სპორტული შეკრების შემთხვევაში შესაბამისი განცხადება ან მომართვა სათანადო სპორტული დაწესებულებიდან, და სხვა. მათ შორისგანსაზღვრულია ერთჯერადი ფინანსური ჯილდოს გაცემის წესი: 1. ოლიმპიურთამაშებზემიღწეულიშედეგებისათვის. №; ადგილი; სპორტსმენი; პირადიმწვრთნელი. 1; I; 10000; 3000. 2; II; 8000; 2400. 3; III; 6000; 1800. ოლიმპიურსახეობებში. 2. მსოფლიოსჩემპიონატიდიდებში. 4; I; 5000; 1500. 5; II; 4000; 1200. 6; III; 3000; 900. 3. ევროპისჩემპიონატიდიდებში. 7; I; 3000; 900. 8; II; 2000; 600. 9; III; 1000; 300. 4. მსოფლიოჩემპიონატიახალგაზრდებში. 10; I; 3000; 900. 11; II; 2000; 600. 12; III; 1500; 450. 5. მსოფლიო ჩემპიონატი ჭაბუკებში. 13; I; 2000; 600. 14; II; 1500; 450. 15; III; 1000; 300. 6. ევროპისჩემპიონატიახალგაზრდებში. 16; I; 2000; 600. 17; II; 1500; 450. 18; III; 1000; 300. 7. ევროპისჩემპიონატიჭაბუკებში. 19; I; 1500; 450. 20; II; 1000; 300. 21; III; 800; 250. არაოლიმპიურისახეობებში. 8. მსოფლიოსჩემპიონატიდიდებში. 1; I; 2500; 750. 2; II; 1800; 540. 3; III; 1300; 460. 9. ევროპისჩემპიონატიდიდებში. 4; I; 1500; 450. 5; II; 1100; 400. 6; III; 700; 250. 10. მსოფლიოჩემპიონატიახალგაზრდებში. 10; I; 1000; 300. 11; II; 800; 250. 12; III; 600; 200. 11. მსოფლიოჩემპიონატიჭაბუკებში. 10; I; 1000; 300. 11; II; 800; 250. 12; III; 600; 200. 12. ევროპისჩემპიონატიახალგაზრდებში. 13; I; 1000; 300. 14; II; 800; 250. 15; III; 600; 200. 13. ევროპისჩემპიონატიჭაბუკებში. 16; I; 1000; 300. 17; II; 700; 200. 18; III; 500; 150. ოლიმპიურსახეობებში. 14. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, დიდებში). 1; I; 1000; 300. 2; II; 800; 250. 3; III; 500; 150. 15. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, ახალგაზრდები). 4; I; 700; 250. 5; II; 600; 200. 6; III; 500; 150. 16. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, ჭაბუკები). 7; I; 500; 200. 8; II; 400; 150. 9; III; 300; 100. 17. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, უმცროსიასაკისჭაბუკები). 10; I; 400; 150. 11; II; 300; 100. 12; III; 200; 50. არაოლიმპიურისახეობებში. 18. საქართველოსჩემპიონატი (პირადი, დიდებში). 1; I; 600; 200. 2; II; 500; 150. 3; III; 300; 100. 19. საქართველოსპირველობა (პირადი, ახალგაზრდები). 4; I; 400; 150. 5; II; 300; 100. 6; III; 200; 50. 20. საქართველოსპირველობა (პირადი, ჭაბუკები). 7; I; 350; 150. 8; II; 300; 100. 9; III; 250; 50. 21. საქართველოსპირველობა (პირადი, უმცროსიასაკისჭაბუკები). 10; I; 300; 150. 11; II; 150; 100. 12; III; 100; 50. |
| მოსალოდნელი შედეგი | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. -გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. სპორტისადმი გაზრდილი ინტერესი ახალგაზრდებში და საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხადასხვა სახეობებში |  |  |  |  |  |
| დამატებითი იმფორმაცია | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა ქვეპროგრამა მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფასიანი სპორტული სახეობების (ოლიმპიური და არაოლიმპიური) დაფინანსებას, როგორიცაა: კალათბურთი, ფეხბურთი, კრივი, ფარიკაობა და სხვა, რომლებიც მუნიციპალიტეტში ფუნქიონირებენ და მათში გაწევრიანებულია გოგონებიცა და ვაჟებიც. აღნიშნული სპორტული სექციებიდან სპორტსმენები აქტიურად უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა გულისხმობს: მომართვის საფუძველზე დამხარების გაწევას - უნიფორმების, შეკრებების, ინვენტარის, იჯარის თანხის გადახდაs და სხვა. ეს თანხა ერთ კონკრეტულ სპორტულ სექციაზე, წლიურად, უნდა შეადგენდეს ჯამში - 15 000 ლარს - მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით. ფინანსურიხელშეწყობის მისაღებად წარმოდგენილიუნდაიქნესშემდეგიდოკუმენატაცია: 1. სპორტული სექციის წარმომადგენლის განცხადება მერის სახელზე; 2. სპორტული სექციის წარმომადგენლის იდენტობის დამასტურებელი დოკუმენტაცია-პირადობის მოწმობის ან ბიომეტრიური პასპორტის ქსეროასლი; 3. სპორტული სექციის წარმომადგენლის საბანკო რეკვიზიტები. 4. კონკრეტული ფინანსური დახმარების მოთხოვნის ნამდვილობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა: ინვოისი, ანგარიშ-ფაქტურა, იჯარის ხელშეკრულება, სპორტული შეკრების შემთხვევაში შესაბამისი განცხადება ან მომართვა სათანადო სპორტული დაწესებულებიდან, და სხვა. |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა |  | 5 | 4 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | 4. 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ხელშეწყობა. პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა. 4.2) გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. |  | 30 | 40 | 10% - დამოკიდებულიამომართვიანობაზე. მუნიციპალიტეტიმზადაადააკმაყოფილოსდამატებითიმოთხოვნა |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 3 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა. |  |  | 5 | 10% - დამოკიდებულიამომართვიანობაზე. მუნიციპალიტეტი მზადაადააკმაყოფილოსდამატებითიმოთხოვნა |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |  |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
|  |  | სპორტული ღონისძიებების პროგრამის 2026 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | ღონისძიების დასახელება |  |  |  |  |  | თანხა (ლარი) |  |  |  |  |
| 1 |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 |  | I. 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელითმოასპარეზე სპორტსმენების სხადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |
|  |  | I.2) გამარჯვებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება ფინანსური ჯილდოთი. |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 3 |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტის სხვადასხვა სახეობის გაძლიერება და მხარდაჭერა |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |
|  |  | სულ |  |  |  |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება |  |  | კოდი |  | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |
|  |  |  | 05 01 03 |  |  |  | 1 003 917 | 956 704 |  |  | 956 704 | 956 704 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  |  | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  | სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა. პროგრამების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული მეტი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მასში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა. რაგბის სპორტული კლუბი საქართველოს ეროვნული სარაგბო ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სათამაშო გათამაშებებში, მათ შორის ბ. ლიგის, დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატისა და საქართველოს მასშტაბით გამართული ტურნირების ფარგლებში, აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას და მიზნად დაისახავს საპრიზო ადგილების დაკავებას. კლუბის ძირითადი ამოცანაა შექმნას კონკურენტუნარიანი, ორგანიზებულად მომზადებული და ბრძოლისუნარიანი გუნდი, რომელიც მაღალი დონის სპორტული შედეგებით შეძლებს დამკვიდრებას ეროვნულ და, შემდგომში, უმაღლეს ლიგაში. კლუბის განვითარების ერთ-ერთ გადამწყვეტ წინაპირობად განიხილება შესაბამისი ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს როგორც არსებული რესურსების გაძლიერებას, ისე გუნდის შემდგომ პროგრესს, პროფესიონალიზმის ამაღლებასა და წარმატებით ასპარეზობას ეროვნულ და რეგიონულ ჩემპიონატებში. სარაგბო გუნდი წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად ეტაპობრივად გამოიყენებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ სახსრებს, რაც მოიცავს შრომითი ანაზღაურების, ოფისის ხარჯების, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში მონაწილეობის შენატანის, გუნდების საწვრთნელი შეკრებების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, მივლინების, ღონისძიებების ორგანიზების დაფინანსების, სამედიცინო მომსახურების, სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმების, არაფინანსური აქტივებისა და სხვა საჭირო საქონელის შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. აღნიშნული სახსრები თანმიმდევრულად და მიზნობრივად დაიხარჯება კლუბის სტაბილური განვითარებისა და მისი სპორტული შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის პროცესს, გუნდის სპორტული შედეგების გაუმჯობესებასა და კლუბის პოზიციის გამყარებას ეროვნულ ჩემპიონატებში. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი |  |  | - ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. - გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის სახეობის განვითარება რეგიონში და რაგბის სპორტული კლუბ „პონტოს“ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და სხვადასხვა გათამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. პროგრამა მიმართულია კონკურენტუნარიანი, ორგანიზებულად მომზადებული და ბრძოლისუნარიანი გუნდის ჩამოყალიბებისკენ, რომელიც მიზნად დაისახავს მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევას და წარმატებით ასპარეზობას ეროვნულ დონეზე. აღნიშნული ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს, კლუბის წევრებში გააძლიეროს სპორტული მოტივაცია, გუნდურობა და პროფესიული ზრდის სურვილი, რაც დადებითად აისახება როგორც კლუბის, ისე რეგიონის სპორტულ განვითარებაზე. მოსალოდნელიშედეგი: საქართველოს ჩემპიონატებსა და გათამაშებებში წარმატებული მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; ქობულეთელი სპორტსმენების მოხვედრა საქართველოს სხვადასხვა ასაკობრივ და სარანგო ნაკრებებში; კლუბის სპორტული ინფრასტრუქტურის, ტრენინგის და საკადრო რესურსების გაუმჯობესება,ახალგაზრდა თაობაში რაგბის პოპულარიზაციის ზრდა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისმიერშემუშავებულიგანმვითარებისსაშუალოვადიანიგეგმა | 6 | 8 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისასაკობრივჯგუფებშიბავშვთარაოდენობა | 180 | 190 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 3 | ეროვნულჩემპიონატშიმუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისმიერდაკავებულისაპრიზოადგილებისრაოდენობა | 2 | 3 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 4 | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებშიმოღვაწეპროფესიონალისპორცმენებისრაოდენობა | 9 | 12 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 5 | მუნიციპალურისაკლუბოგუნდებისასაკობრივჯგუფებშიბავშვთარაოდენობა | 180 | 190 | 10% - სპოტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

სარაგბო კლუბ “პონტოს” პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:

| კოდი | დასახელება | თანხა |
| --- | --- | --- |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 367 795 |
|  | ხელფასი | 344 808 |
|  | პრემია | 22 987 |
| 22 | საქონელი და მომსახურეობა | 170 400 |
| 222 | მივლინება | 7 000 |
| 223 | ოფისის ხრაჯი | 3 000 |
|  | საკანცელარიო საქონელი | 1 500 |
|  | კომპიუტერული ტექნიკა | 1 500 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯი | 3 000 |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი | 50 000 |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56 000 |
|  | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 6 000 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 50 000 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51 400 |
|  | საწვრთნელო სპორტული შეკრბა | 50 000 |
|  | მინდვრის მომზადება | 1 200 |
|  | ტენდერში მონაწილეობის მოსაკრებელი | 200 |
|  | სხვა ხარჯი | 53 000 |
|  | ჯამი | 591 195 |

ა(ა) იპ რაგბის კლუბი „ჩაქვი“ -ის  ხარჯების დეტალური ჩაშლა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად:

| კოდი | დასახელება | თანხა |
| --- | --- | --- |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 305 240 |
|  | ხელფასი | 280 896 |
|  | პრემია | 18 726 |
|  | სოციალური შენატანი | 5 618 |
| 22 | საქონელი და მომსახურეობა | 77 482 |
| 222 | მივლინება | 35 000 |
| 223 | ოფისის ხრაჯი | 1 900 |
|  | საკანცელარიო საქონელი | 900 |
|  | მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა | 1 000 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯი | 3 500 |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი | 9 950 |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26 000 |
|  | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 26 000 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 132 |
|  | მინდვრის მოვლის ხარჯი | 500 |
|  | ბანკის მომსახურეობის ხარჯი | 132 |
|  | ფედერაციაში შენატანი | 500 |
|  | სხვა ხარჯები | 30 000 |
|  | საწვრთნელი სპორტული შეკრება | 30 000 |
|  | ჯამი | 412 722 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული მოედნების მოწყობა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 01 04 |  | 297,626 | 251,718 | 251,718 | 251,718 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული რუსთაველის N174-ში სტადიონის ტერიტორიის, ბუნებრივი საფარის მიმდინარე მოვლა-პატრონობა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოწესრიგებულისპორტულისტადიონები | 2024 ელს განხორციელდა 6 ახალი სტადიონის მოწყობადა 5 არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია | 2025 წელს დასრულდება 6 ახალი სტადიონის მოწყობადა 5 არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია | 10% - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარეპირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები დასხვა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | შპს „ქობულეთის სტადიონი" | 2026 წლის დაფინანსება ლარში; 2027 წლის დაფინანსება ლარში; 2028 წლის დაფინანსება ლარში; 2029 წლის დაფინანსება ლარში. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05 01 05 |  | 307 859; 291 200; 291 200; 291 200. |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | შპს „ქობულეთის სტადიონი" და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | სპორტული სტადიონი საჭიროებს მოწესრიგებულ მდგომარეობაში შენარჩუნებას რაც ამავე დროს ჯანსაღი მომავალი თაობების გაზრდისა და განვითარებისათვის წინ გადადგმული ნაბიჯია. |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N174 -ის მიმდებარედ არსებული საფეხბურთო მოედნის მოვლა პატრონობა |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 02 01 |  | 1,202,690 | 1,115,300 |  | 1,116,400 |  | 1,115,800 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური და ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში. მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებისღონისძიებები პასუხობს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; კლასიკური მუსიკის, სიმღერის, და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო და სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა |  |  |  | გენდერული |  | დიახ |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. | 2024 წელს დაიგეგმა 5 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 2025 წელს იგეგმება არანაკლებ 5 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% | 3 | 3 | 3 |
| 2 | სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების ბენეფიციალთა რაოდენობა | 2024 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით ბავშვების ზრდა 484 აღსაზრდელამდე | 2025 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 484 აღსაზრდელამდე | 10% | 484 | 484 | 484 |
| 3 | სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | 2024 წელს 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. | 2025 წელს იგეგმება 4 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. | 10% | 3 | 3 | 3 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 02 02 |  | 1,616,232 | 1,519,000 | 1,521,400 | 1,521,700 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას, სხვადასხვაკულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები, ასევე კულტურის ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად. საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება. სხვადასხვა ღონისზიების ჩატარდება კერძოდ: 1. პროექტი ‘ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა“ 2. ფოლკლორული ანსამბლების დათვალიერება 3. ჩაქვისთავობა - ფოლკლორის ფესტივალი, 4.ზურაბ გორგილაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 5. ამირან ხაბაზის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი,6.ჯემალ ქათამაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი, 7.შშმ პირების უფლებატა დაცვის დღეები, 8. ალილო. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის წიგნიერების დონის ამაღლება. |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებისრაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიება 6 | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებშიჩატარდება ღონისძიება 6 | 10% | 50 | 60 | 70 |
| 2 | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებზედამსწრეთარაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიებებს ჯამში დაესწო არანაკლებ 70 სტუმარიდა 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 70 სტუმარიდა 1500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 10% | 2023წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1800 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2025წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ 70 სტუმარიდა 1900 ადგილობრივიმაცხოვრებელი |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | გურამთამაზაშვილისსახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 02 03 |  | 1,135,964 | 1,046,100 | 1,046,100 | 1,046,100 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური და გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვისან სამბლი "მხედრული" |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება,წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში. ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | ანსამბლი "მხედრული" ხელშეწყობის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა: განსაკუთრებული ცეკვის ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, საქართველოს მთელ ტერიტიორიაზე. მოსალოდნელი შედეგი: წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |  |  |  |  |  |

| N |  | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 15 |  | 15 |  | 10% - დამოკიდებულიაგარემოპირობებზე (ამინდი) |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| ქვეპროგრამის დასახელება |  | კოდი |  | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |  |  |
|  |  | 05 02 04 |  |  |  | 135,000 |  | 335,000 |  | 335,000 |  | 335,000 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. პედადოგოგთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ხელს უწყობს მათი ღვაწლის დაფასებას და სამომავლოდ მათი მოტივაციის გაზრდას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება სწავლების ხარისხზე. კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება. ქობულეთის სახელოვანი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა ხელს შეუწყობს ამ ადამიანების ცნობადობის ჯანმრთელობის, ადრეული ქორწინების საკითხებში ინფორმირებულობის გაზრდა. ახალგაზრდებში არაძალადობრივი და უსაფრთხო კულტურის ჩამოყალიბება. საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: - სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი), 2. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული სიმღერის საღამო 3. პედაგოგის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;4. 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე; 5. საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისდა სხვა საკითხებზე;6. რა? სად? როდის? 7. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N |  | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებისრაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 11 ღონისძიება | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 11 ღონისძიება | 10% | 50 | 60 |  | 70 |
| 2 |  | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებზედამსწრეთარაოდენობა | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 150 სტუმარი და 2000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 150 სტუმარი და 2000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 10% | 2025 წელსქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 150 სტუმარი და 2000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი | 2026 წელსქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 150 სტუმარი და 2000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |  | 2027 წელსქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 150 სტუმარი და 2000 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |
| კულტურული ღონისძიებების პროგრამის 2026 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | ღონისძიების დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2026 წელი |  |
| 1 | სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა (9 აპრილი, 26 მაისი) |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |
| 2 | გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქართული სიმღერის საღამო |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |
| 3 | მასწავლებლის ეროვნული დღე |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |
| 4 | 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის დღე |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |
| 5 | საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების, საჯარო ლექციების ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების, ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება და სხვა საკითხებზე. |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |
| 6 | რა? სად? როდის? |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |
| 7 | დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |
| 135 | ჯამი |  |  |  |  |  |  | 135,000 |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება |  | კოდი |  | ტურიზმის განვითარებისხელშეწყობა |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05 02 05 |  |  |  | 68,800 |  | 253,800 |  | 253,800 |  | 253,800 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი |  | პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა1. ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2026"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში). 2. აგრო-სასურსათო გამოფენა (ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით, ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღისგანმავლობაში) 3. ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება (სარეკლამო ბეჭდური მასალები და სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები). 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია მონასტრების, მშენებარე ტაძრების,ჯამეების, ციხე სიმაგრეები, თაღოვანი ხიდების, მემორიალური დაფების, საძმო სასაფლაოების, კულტურული ძეგლების, არსებული მოზაიკის, ძველი საუკუნოვანი სახლების (ხის სახლების), მოძიება, დასურათება, მდგომარეობის და ისტორიის აღწერა და მათი პასპორტიზაცია. დრონით და ფოტო აპარატით. 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სასტუმროების, საოჯახო სახლების, კვების ობიექტების, გასართობი ობიექტების, საბავშვო ცენტრების, საკონდიტროების, ღვინის მარნების და მაღაზიების. მეფუტკრეების მოძიება, დასურათება აღწერა და პასპორტიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელიშედეგი |  | ტურიზმის პოპულარიზების მიზნით, ქობულეთის ტურისტული ადგილების, ტრადიციის და საინტერესო ადამიანების წარმოჩენა, ტურისტების მოზიდვა, როგორც საქართველოს ასევე უცხოეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, ტრადიციების წარმოჩენა, დაცული ტერიტორიების პოპულარიზება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს |  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს |  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |  |
| 1 |  | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებისრაოდენობა |  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ღონისძიება 7 |  | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ღონისძიება 7 |  | 10% |  | 50 |  | 60 | 70 |  |
| 2 |  | სადღესასწაულოდაკულტურულიღონისძიებებისქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულიღონისძიბებზედამსწრეთარაოდენობა |  | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 100 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |  | 2025 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიბებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 100 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი |  | 10% |  | 2024წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100 სტუმარიდა 1700 ადგილობრივიმაცხოვრებელი |  | 2025წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100სტუმარიდა 1800 ადგილობრივიმაცხოვრებელი | 2026წელსქვეპროგრამისფარგლებშიჩატარებულღონისძიბებსჯამშიდაესწრებაარანაკლებ100 სტუმარიდა 1900 ადგილობრივიმაცხოვრებელი |  |

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ხარჯთაღრიცხვა

| N | ღონისძიების დასახელება | 2026 წელი |
| --- | --- | --- |
| 1 | ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2026"-ში მონაწილეობისთვის და საგამოფენო ფართით უზრუნველყოფა, ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ტკბილეულით და ტრადიციული კერძებით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში | 2 000 |
| 2 | აგრო-სასურსათო გამოფენა -ტრანსპორტირება მონაწილეებისთვის და საგამოფენო ნივთებისთვის, ხილით, აგრო პროდუქტებით,ტკბილეულით უზრუნველყოფა 3 დღის განმავლობაში | 1 800 |
| 3 | ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება - სარეკლამო ბეჭდური მასალები, სუვენირები, სასაჩუქრე ჩანთები | 20 000 |
| 4 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია მონასტრების, მშენებარე ტაძრების,ჯამეების, ციხე სიმაგრეები, თაღოვანი ხიდების, მემორიალური დაფების, საძმო სასაფლაოების, კულტურული ძეგლების, არსებული მოზაიკის, ძველი საუკუნოვანი სახლების (ხის სახლების), მოძიება, დასურათება, მდგომარეობის და ისტორიის აღწერა და მათი პასპორტიზაცია. დრონით და ფოტო აპარატით | 25 000 |
| 5 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სასტუმროების, საოჯახო სახლების, კვების ობიექტების, გასართობი ობიექტების, საბავშვო ცენტრების, საკონდიტროების, ღვინის მარნების და მაღაზიების. მეფუტკრეების მოძიება, დასურათება აღწერა და პასპორტიზაცია | 20 000 |
|  | სულ ჯამი: | 68 800 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 02 06 |  | 524,799 | 544,500 | 549,600 | 549,600 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას. კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | ჩატარებული ღონისძიებების ფონზე მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. |  |  |  |  |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა | 2000 | 1800 | 10% | 2000 | 2300 | 2500 |
| 2 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ღონისძიება | 30 | 10% | 35 | 25 | 25 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | წარმატებულ სტუდენტთა წახალისება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 02 07 |  | 282,400 | 375,000 |  | 375,000 |  | 375,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | წარმატებულ სტუდენტთა და მოსწავლეთა წახალისება განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს სემესტრში ერთხელ, რომლებსაც მიღებული აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის (100 001 სოციალურ ქულამდე), ობოლის და მრავალშვილიანი ოჯახების (200 001 სოციალურ ქულამდე) და შშმ სტატუსის მქონე (სოციალური ქულის გარეშე) სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 1000 ლარს. 2. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული და გაცვლითი პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა.უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტებზე გაიცემა ერთჯერადად წელიწადში 3000 ლარი, ხოლო გაცვლითი პროგრამებით მოსარგებლე სტუდენტებისთვის ერთჯერადად წელიწადში 1500 ლარი. ლარი. გაცვლითი პროგრამა უნდა მოიცავდეს სასწავლო პერიოდს არანაკლებ 6 ( ექვსი) თვისა. 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი პრემია, ოქროს მედლის შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. ვერცხლის მედლის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსალოდნელი შედეგი | სტუდენტებისდა მოსწავლეების წახალისება, აქტიური და ინიციატორი სტუდენტების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი |  |  |  |  |  |  |  |
| საჭირო დოკუმენტაცია: | I. 1. სტიპენდიისმოსაპოვებლად, სტუდენტმაუნდაწარმოადგინოს: ა) განცხადებამერისსახელზე;ბ) აკადემიურიმოსწრებისფურცელი; გ)საქართველოსმოქალაქისპირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტი (ID ბარათიანპასპორტი); დ) საინფორმაციობარათისაჯარორეესტრიდან /დევნილისშემთხვევაშიცნობარეგისტრაციისშესახებ; (ქობულეთში რეგისტირებული იყოს 2022 წლამდე) პირადისაბანკორეკვიზიტები. სოციალურადდაუცველმა, ობოლმადამრავალშვილიანიოჯახებისსტუდენტებმა, დამატებითუნდაწარმოადგინონდოკუმენტაცია (სარეიტინგოქულა, მშობლის გარდაცვალების ცნობა, მრავალშვილიანიოჯახისდამადასტურებელიცნობა, შშმ სტატუსის დამადასტურებელი ცნობადაა.შ.) I. 2. ა) განცხადება მერის სახელზე. ბ)უცხოეთის აკრედიტირებულ უნივერსიტეტში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 2024-2025 სასწ. წლის (თარგმნილი ქართულ ენაზე, ნოტარიულად დამოწმებული), გ)პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დ)საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან, (ქობულეთში რეგისტირებული იყოს არაუგვიანეს 2022 წლამდე); ე)დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ, ვ) საბანკო რეკვიზიტები. I.3. მედალოსანი მოსწავლე წარმოადგენს: ა) განცხადებას მერის სახელზე; ბ)სკოლის მიერ გაცემულ დოკუმენტს რითაც დასტურდება მოსწავლის მედალოსნის სტატუსი; გ)პირადობის მოწმობის ასლი; დ)საბანკო რეკვიზიტები. არასრულწლოვანი მედალოსანი მოსწავლის შემთხვევაში: ა) მშობელი (კანონიერი წარმომადგენელი) წარმოადგენს განცხადებას მერის სახელზე; ბ) სკოლის მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რითაც დასტურდება მოსწავლის მედალოსნის სტატუსი; გ) მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) პირადობის მოწმობის ასლი, დ)მედალოსანი მოსწავლის პირადობის და დაბადების მოწმობის ასლები; განმცხადებელი მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) საბანკი რეკვიზიტები. |  |  |  |  |  |  |  |
| განცხადების წარმოდგენის ვადები: | 1. სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2024-2025 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში არაუგვიანეს 2025 წლის 01 აპრილამდე, ხოლო 2024-2025 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია 2025 წლის 01 სექტემბრამდე. 2. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული და გაცვლითი პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობისათვის ინფორმაცი აწარმოდგენილიუნდაიქნასქობულეთისმუნიციპალიტეტისმერიაში წლის მანძილზე. 3. მედალოსანი მოსწავლწავლეების დოკუმენტაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი იქნას მიმდინარე წლის ბოლომდე. |  |  |  |  |  |  |  |
| დაფინანსება | I. 1. სტიპენდია: 1. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი/დევნილი) ახალგაზრდებზე (აქტუირი სტატუსის მქონე სტუდენტებზე), რომლებიც სწავლობენ საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში. ასევე სტიპენდია ენიშნება სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 100001-მდე), ობოლი (სარეიტინგო ქულა 200001-მდე) დამრავალშვილიანი (4 დამეტიშვილი, სარეიტინგოქულა 200001-მდე). 2. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია წესდება სემესტრში 500 ლარის (დარიცხული) ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 100001-მდე), ობოლი (სარეიტინგო ქულა 200001-მდე) და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი, სარეიტინგო ქულა 200001-მდე) სტუდენტებს სტიპენდია ერიცხებათ სემესტრში 1000 ლარის ოდენობით პირად საბანკო ანგარიშზე. პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა სემესტრში ერთხელ. 2024 -2025 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით. სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2024 წლის აპრილისთვისა. 2023-2024 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2024 წლის სექტემბრის თვისა. 3. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდიაზე წარდგენილი კანდიდატი (სტუდენტი) უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი აკადემიური მოსწრებით, მიღებული შეფასება სემესტრში საშუალო დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულადამეტი). I. 2. უცხოეთის უმაღლეს საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლებლებში ჩარიცხული და გაცლითი პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, თითო სტუდენტზე გაიცემა 3000 ლარის ოდენობით თანხა. გაცვლითი პროგრამებით სტუდენტზე გაიცემა1500 ლარის ოდენობით. თანხის ჩარიცხვა განცხორციელდება სტუდენტის საბანკო ანგარიშზე. 1.3 .ერთჯერადიფულადი პრემია დაერიცხებათ მედალოსან მოსწავლეებს პირად საბანკო ანგარიშზე რომლებმაც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო ან საჯარო სკოლის ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხური (12 კლასი) დაასრულეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი პრემია, ოქროს მედლის შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. ვერცხლის მედლის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. არასრულწლოვანი მოსწავლის შემთხვევაში თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) პირად საბანკო ანგარიშზე. საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიგადასახადებისჩათვლით. |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია: | 1. სტიპენდია გაიცემა ყველაზე მაღალი ქულის (100-დან ქვემოთ დათვლის პრინციპით) . ამასთანავე, პროგრამაში სტუდენტთა ერთეულის მითითებული რაოდენობის გამო, საპროგრამო რესურსის არსებობის შემთხვევაში დაფინანსდება სტუდენტების უფრო მეტი რაოდენობაც, იმ სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ სემესტრში საშუალო დადებითი 91 ქულაზე მეტი, თუმცა ვერ მოხვდნენ სტიპენდიანტთა დაფინანსების სიაში, შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიების შემთხვევაში, მათზეც დამატებით გაიცემა სტიპენდია. ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია ინიშნება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | მიზანი 4 ხარისხიანი განათლება მიზანი5 გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 შემცირებული უთანასწორობა |  |  |  | გენდერული |  | დიახ |  |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა-ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია (სტიპენდიაზე წარდგენილი სტუდენტები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, საშუალო არითმეტიკული 91 და მეტი ქულა. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ სემესტრში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში). ასევე სტიენდია ეძლევათსოციალურადდაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიანდა შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტებს. | 100 | 100-150 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 2 | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა ერთ სტუდენტზე 3000 ლარის ოდენობით. უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში გაცვლითი პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტებზე 1500 ლარის ოდენობით. | 12 | 15 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| 3 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი პრემია, ოქროს მედლის შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. ვერცხლის მედლის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. | 12 | 15 | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |

ხელშეწყობა -პროგრამის 2026 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

|  | დასახელება | თანხა |
| --- | --- | --- |
| 1 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა-ნინო ჯავახიშვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია (სტიპენდიაზე წარდგენილი სტუდენტები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, საშუალო არითმეტიკული 91 და მეტი ქულა. სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ სემესტრში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში). ასევე სტიპენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ, ობოლ, მრავალშვილიან და შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტებს. | 167 400 |
| 2 | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა. ერთ სტუდენტზე 3000 ლარის ოდენობით, და გაცვლითი პროგრამებით მოსარგებლე სტუდენტებზე 1500 ლარი | 65 000 |
| 3 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე, ერთჯერადად გადაეცემათ ფულადი პრემია, ოქროს მედლის შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. ვერცხლის მედლის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარი ერთ მოსწავლეზე. | 50 000 |
|  | ჯამი | 282 400 |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება | 2026 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში |  | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 02 09 |  | 100,000 |  | 180,000 | 180,000 |  | 180,000 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | - ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი. პროგრამა განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების პირობებსა და წესებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.გამოცხადებულ კონკურსში ერთი და იგივე ორგანიზაციას, ახალგაზრდას, საინიციატივო ჯგუფს მხოლოდ ერთი პროექტის წარდგენის საშუალება ეძლევა ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებმა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშაონ პროექტები, რომლებიც ემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამა ხელს შეუწყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება) პროგრამა, ვრცელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებზე, 14 დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენებისა და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერის პროგრამა განსაზღვრავს წარმოდგენილი, ფესტივალების, კონკურსების, საგანმანათლებლო და ინტელექტუალური პროექტების მხარდაჭერას. საქართველოში კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტელექტუალურ-სახელოვნებო საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, საზოგადოების გააქტიურებისა და პროგრესის დაჩქარების მიზნით. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია წელიწადში ერთხელ (ერთი პროექტის წარმოდგენის შესაძლებლობით) საქართველოს სრულწლოვან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი | 1. ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერება. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა კულტურისა და არაფორმალური განათლების განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა მოქალაქეებისათვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ. მოქალაქეების მეტიჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება. კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების მხარდაჭერა; ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნა და განვითრება. |  |  |  |  |  |  |  |
| საჭირო დოკუმენტაცია: | - ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება ფინანსური ხელშეწყობის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენატაცია: 1. განცხადება მერის სახელზე; 2. პირადობის მოწმობის ასლი; 3. საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან; 4. პროექტი, რომელიც უნდა შედგებოდეს შემდეგი ნაწილებისაგან: თავფურცელი; ინფორმაცია პროექტის ავტორისა და შემსრულებლის შესახებ; პროექტის აღწერა; პროექტის შესრულების განრიგი; ბიუჯეტი; მოსალოდნელი შედეგი; 5. ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის საბანკო რეკვიზიტები; ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში მშობლის ან მეურვის ანგარიშის ნომერი პირადობის ასლთან ერთად; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტ ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა ფინანსური ხელშეწყობის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენატაცია: 1. განცხადება მერის სახელზე; 2. იდენტობის დამადასტურებელი ყველა სახის დოკუმენტაცია (პირადობის მოწმობის ასლი, საიდენტიფიკაციო ნომერი და ასე შემდეგ.); 3. პროექტი (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი); 4. ორგანიზაციია/განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები. |  |  |  |  |  |  |  |
| განცხადების წარმოდგენის ვადები: | პროექტების წარმოდგენის ვადა: - ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება 2026 წლის წლის განმავლობაში - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი, ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა 2026 წლის განმავლობაში. |  |  |  |  |  |  |  |
| დაფინანსება | - ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება ერთ პროექტზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 ლარს. ავანსის სახით შესაძლებელია წინასწარი ჩარიცხვა პროექტის ღირებულების არაუმეტეს 10%-ისა. წინასწარი ჩარიცხვა განხორციელდება პროექტის მიზნობრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, დოკუმენტაციის და განცხადების წარმოდგენის შემდეგ. ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტა ხდება ინდივიდუალურად, ყოველი კონკრეტული პროექტის არსებითად და ყოველმხრივი შესწავლის საფუძველზე. პროგრამის ადმინისტრირებას და კონტროლს უზრუნველყოფს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი, ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა ჩარიცხვა განხორციელდება პროექტის მიზნობრივი გახარჯვის დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. ავანსის სახით შესაძლებელია წინასწარი ჩარიცხვა პროექტის ღირებულების არაუმეტეს 10%-ისა. წინასწარი ჩარიცხვა განხორციელდება პროექტის მიზნობრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, დოკუმენტაციის და განცხადების წარმოდგენის შემდეგ. პროექტების დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტახდება კომისიური წესით, ყოველი კონკრეტული პროექტის არსებითად დაყოველმხრივი შესწავლის საფუძველზე. პროგრამის ადმინისტრირებას და კონტროლს უზრუნველყოფს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური. |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | - ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება ა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით შეიქმნება კომისია, რომელიც იმსჯელებს გამარჯვებულის გამოსავლენად. ბ. ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშწყობის პროგრამაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. გ. კონკურსი ჩატარდება შემდეგ ეტაპებად: ა). პროექტის წარდგენა-შეფასება ბ). გასაუბრება; გ). გამარჯვებულისგამოვლენა; დ).გამარჯვებულისგამოვლენამოხდებამიღებულიქულათაჯამით; ე). ხელშეკრულების გაფორმება; ვ). ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა ა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით შეიქმნება მუდმივმოქმედი კომისია, რომელიც იმსჯელებს გამარჯვებულის გამოსავლენად. ბ. პროგრამაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა | მიზანი 4 ხარისხიანიგანათლება მიზანი5 გენდერულითანასწორობა მიზანი 10 შემცირებულიუთანასწორობა |  |  | გენდერული |  |  | დიახ |  |

|  | დასახელება | თანხა |
| --- | --- | --- |
| 1 | ახალგაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების დაფინანსება | 50 000 |
| 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა | 50 000 |
|  | ჯამი | 100 000 |

| N | მოსალოდნელიშედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2026 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2029 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ახალგაზრდებისინიცირებულიპროექტებისდაფინანსება | 7 | 12 | 10% | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება |
| 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი, ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების და სხვა | - | 3 | 10% | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლისშენარჩუნება | საბაზისომაჩვენებლისშენარჩუნება |
| 3 | ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა: | - | 10 | 10% |  |  |  |

3.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარებას და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

|  | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ ღონისძიებების დასახელება | სულ 4 წელი | 2026 წლის გეგმა | 2027 წლის გეგმა | 2028 წლის გეგმა | 2029 წლის გეგმა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 40,799,765 | 16,783,665 | 10,038,700 | 9,238,700 | 4,738,700 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 12,691,615 | 3,113,815 | 3,192,600 | 3,192,600 | 3,192,600 |
| 06 01 01 | იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება | 92,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 06 01 02 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 748,800 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 |
| 06 01 03 | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | 3,200,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 06 01 04 | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | 4,850,815 | 1,303,615 | 1,182,400 | 1,182,400 | 1,182,400 |
| 06 01 05 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 3,800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 06 02 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 28,108,150 | 13,669,850 | 6,846,100 | 6,046,100 | 1,546,100 |
| 06 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 148,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 06 02 02 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | 72,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 06 02 05 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 2,173,350 | 523,350 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 06 02 06 | ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 06 02 07 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 280,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 06 02 08 | მარტოხელა მშობლების მატერიალური დახმარება | 1,072,500 | 172,500 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 06 02 09 | გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება | 260,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 06 02 10 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 06 02 13 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა | 20,616,500 | 10,816,500 | 5,300,000 | 4,500,000 | - |
| 06 02 14 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება | 1,546,300 | 1,546,300 | - | - | - |
| 06 02 15 | “საქმიანობათა ცენტრი ქობულეთის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის” | 131,200 | 26,200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 06 02 16 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება | 885,000 | 255,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 06 02 17 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა | 323,300 | 5,000 | 106,100 | 106,100 | 106,100 |

| პროგრამის კოდი | პროგრამის დასახელება |  | პრიორიტეტისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |  | ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვა |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |  | პროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 3,113,815 | 3,192,600 | 3,192,600 | 3,192,600 |
| პროგრამის აღწერა |  | სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის; იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება; ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი"; მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია: ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივება. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება, დაავადების სტაბილიზაცია, გამწვავებებისა და რეცივიდების თავიდან აცილება და ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. |  |  |  |  |  |

| N | საბოლოოშედეგისშეფასებისინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი | მიზნობრივი 2027 წელი | მიზნობრივი 2028 წელი | მიზნობრივი 2029 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა რომლებზეც ვრცელდება პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები | 6770 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10% მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |
| 2 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართულობის %-ული მაჩვენებლი | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 10% მომართვიანობის ცვლილება, ინფორმირებულობის დაბალი დონე |

| ქვეპროგრამის კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 01 |  | იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| პროგრამის აღწერა | ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის დარღვევებთან და იწვევს ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას. ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის ჰიდროლიზატის შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით. გლუტეინის ავადმყოფობა (ცელიაკია) ქრონიკული დაავადებაა, რომელსაციწვევსსაკვებშიშემავალიგლუტეინისპეპტიდები. ავადმყოფებს ესაჭიროებათ მუდმივი დიეტოთერაპია. იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ 2 ბენეფიციარზე3000 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკისფენილკეტონურიით დაავადებულ 4 ბენეფიციარზე 1500 ლარის ოდენობით. 18 წლის ზემოთ ასაკის გლუტეინის ავადმყოფობით, ცელიაკიით დაავადებულ 5 ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებულ 4 პირზე 1500 ლარის ოდენობით. |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით. ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტეინის ავადმყოფობით(ცელიაკიით) დაავადებული ყველა პირი, რომელიც წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - პირადობის მოწმობა, თუ ბენეფიციარი ბავშვია (არასრულწლოვანია) დაბადების მოწმობა და მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი; - სამედიცინო ფორმა № IV-100/ა (დედანი); - საბანკო რეკვიზიტი; ბენეფიციართა დაყოფა საპროგნოზო ხასიათს ატარებს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანა. |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | იშვიათი დაავადების მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა |  |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორისმაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (%/შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით უზრუნველყოფა. 6 ბენეფიციარი (33% ქალი, 66% კაცი) | 6 | 6 | 5 % - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით უზრუნველყოფა. 9 ბენეფიციარი (85% ქალი, 15% კაცი) | 9 | 9 | 5 % - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 3 | დაავადების სტაბილიზაცია; ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 9 პაციენტი | 15 | 15 | 5 % - ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| N | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ (ლარი) | მათ შორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის საშუალო ფასი |  | საბიუჯეტო სახსრები | სხვა |
| 1 | 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (4 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 4 | 1,500 | 6,000 | 6,000 |  |
| 2 | 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (2 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 2 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |  |
|  | 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (4 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 4 | 1,500 | 6,000 | 6,000 |  |
| 3 | ცელიაკიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (5 ბენეფიციარი) | ბენეფიციარი | 5 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| სულ ჯამი |  |  |  |  | 23,000 | 23,000 |  |

| მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული იშვიათი დაავადების მქონე პირებისთვის უზრუნველყოფილიამატერიალური დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| 06 01 02 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 |
| პროგრამის აღწერა | მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ. წარმოდგენილი მიზნობრივი ქვეპროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით (თითოეული მობილური გუნდის მიერ თვეში არანაკლებ 50 პაციენრის ადგილზე მომსახურებას). გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ქვეპროგრამის ბენეფიციარები ჩართული არიან ფსიქიატრიულ სერვისებში |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები: შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: მატერიალური რესურსის გაცემა მოხდება მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომწოდებელს შორის გაფორმებული წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. თითოეულ მობილურ გუნდზე თვის ლიმიტი შეადგენს 7 800 ლარს (ორ მობილურ გუნდზე 7800*2=15600 ლარს). დაფინანსება განხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული დაფინანსების დამტკიცებული მოცულობისა. მერიის მხრიდან მონიტორინგს განახორციელებს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. მონიტორინგის ძირითადი მიმართულებებია: ბრიგადის გასვლათა რაოდენობა და წარმოებული დოკუმენტაცია. გ) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და შერჩევის წესი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე მოზრდილები და ბავშვები. ბენეფიციართა შერჩევა წარმოადგენს მობილური გუნდის პრეროგატივას. ყოველთვიურად ბინაზე ამბულატორიული მომსახურება გაეწევა 100 პაციენტს. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | ბენეფიციარის ოჯახურ სივრცეში და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაიოლება და გაუმჯობესება 100 პაციენტი | 100 | 100 | 10 % |
| 2 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა უწყვეტი სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა. 100 პაციენტი | 100 | 100 | 5%- სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა |
| 3 | რეციდივისა და ძალადობრივი ქცევების რისკების შემცირება | 100 | 100 | 10% |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | ბენეფიციარი | 100 | 1872 | 187 200 | 187 200 |  |
| სულქვეპროგრამა |  |  |  |  | 187 200 | 187 200 | 0 |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვისსამედიცინო მომსახურება

| ქვეპროგრამის კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 03 |  | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით. ქვეპროგრამით განსაზღვრული პროპორციებით ასევე დაფინანსდება 2025 წლის დეკემბერში და 2026 წლის განმავლობაში წარმოშობილი ვალდებულებები, რაც დასტურდება სამედიცინო დაწესებულებასთან გაფორმებული იურიდიული დოკუმენტით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული მოქალაქეები, ასევე ბავშვები, რომლებიც დაიბადნენ და დარეგისტრირდნენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2026 წელს, კერძოდ: - პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები - სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე; - 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები; - სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარები; დაფინანსების წესი: 1. პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით; შშმ პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიშვილი) ოჯახის წევრები; ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები და 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებისსამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პრინციპით: მკურნალობის ღირებულება _ 100%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა ერთჯერადი განაცემი დაარაუმეტეს 1000 ლარისა წლის განმავლობაში. 2. სარეიტინგო ქულის არმქონე ბენეფიციარებს სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 80%, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა წლის განმავლობაში. გადაწყვეტილებას აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების მკურნალობის დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, (შემდეგ- კომისია) რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით. - ქვეპროგრამის ბენეფიციარზე გაიცემა ვაუჩერი. სადაც მითითებულია ბენეფიციარის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მოცულობა (თანხა). ქვეპროგრამის მოცულობით, ქვეპროგრამის დაფინანსების წესით განსაზღვრული პროპორციებით დაფინანსდება: ა)ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, ანგიოგრაფიები, ენდოსკოპიური, გასტროსკოპიული, კოლონოსკოპიური, ელექტროენცეფალოგრაფიული, პოლისომნოგრაფიული, ჩონჩხის სცინტიგრაფიული კვლევები, დენსინომეტრია, თვალის სხვადასხვა ნაწილის ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია, თვალის ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და სხვა); ბ)გეგმიური და გადაუდებელი ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების, ინტენსიური თერაპიია, სტაციონარული მომსახურება; გ)ონკოპაციენტებისათვის იმუნო და ტარგეტთერაპიული მომსახურეობა; ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება: ა) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა; ამბულატორიული მკურნალობისათვის მედიკამენტების ხარჯები; ბ) საზღვარგარეთ გასაწევი/გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები; გ) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა; დ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა; ე) ნებისმიერი სახის გენეტიკური გამოკვლევები, მეტაბოლური დარღვევების სკრინინგი და ამბულატორიულად ჩატარებული სისხლის, შარდის, განავლის ნებისმიერი სახის კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური კვლევები, ალერგიული ტესტები; ვ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის (მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების)ხარჯები; ზ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები; თ) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებული ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, ასევე ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები; ი) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ხარჯები; (გარდა საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული ღვიძლის, ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) და თვალის რქოვქნა გარსის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებისა); კ)ეგზოპროტეზირების ხარჯები; ლ) ბარიატრიული(სიმსუქნის გამო) ოპერაციები კუჭზე (ოპერაციები ჭარბი წონის დროს); მ) ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიური (თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და სხვა) მკურნალობა, გარდა 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა, რომლებისთვისაც ძირითადი დაავადებიდან გამომდინარე პირის ღრუს სანაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს ზოგადი ანესთეზია; ნ) ინტრაოკულარული ინექციები გარდა შშმ პირებისა ან/და 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე პირებისა, რომელთაც აღნიშნულის მიზნით დაუფინანსდებათ წელიწადში არაუმეტეს 275 ლარის ღირებულების მომსახურება; ო) ექიმის კონსულტაცია; პ) ექიმის ჰონორარი; ჟ) ნებისმიერი სახის რეაბილიტაცია (სამკურნალო მასაჟი, ფიზიო თერაპია, მექანო თერაპია, ელექტროსტიმულაცია და ა.შ.); რ) „დაფინანსებისწესი“ პუნქტი „1)“ განსაზღვრულ ბენეფიციარებს არ დაუფინანსდებათ 100 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება; ს) „დაფინანსებისწესი“ პუნქტი „2)“ განსაზღვრულ ბენეფიციარებს არ დაუფინანსდებათ 200 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება. |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ქვეპროგრამაში ჩასართავად საჭირო დოკუმენტაცია: 1.განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა; 4. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა; (საჭიროების შემთხვევაში); 5. საყოველთაო ჯანდაცვის ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული მიმართვა (ვაუჩერი) მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით (საჭიროების შემთხვევაში); 7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მოხსენებითი ბარათი (საჭიროების შემთხვევაში); 8. ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, სარეიტინგო ქულა; ვეტერანის მოწმობის ასლი/ შშმპ სტატუსის მქონე პირთათვის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და ა.შ.) საჭიროების შემთხვევაში. |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ბენეფიციარების სიცოცხლის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება; მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვა. |  |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | ქობულეთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული მოქალაქეებიუზრუნველყოფილია სამედიცინომომსახურებისდაფინანსებით | 3000 | 2500 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება | ბენეფიციარი | 2500 | 320 | 800 000 | 800 000 |  |
| სულქვეპროგრამა |  |  |  |  | 800 000 | 800 000 | 0 |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვისსამედიცინო მომსახურება

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 04 | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“ | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია;ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“ | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 1,303,615 | 1,253,400 | 1,253,400 | 1,253,400 |

| პროგრამის აღწერა | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა 1.პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა: ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით; 2.ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება: მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 3.მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა: 3,1 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა და ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარებისუზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება ცნობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა). ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი; - კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; - კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი ან ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; - ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 100/ა); - შშმ პირის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; - საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია. 3,2 მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ ,,კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა). ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი; - კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; - კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი ან ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; - შშმ პირის ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 100/ა); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია. 3,3 სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; - ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; - არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი; - იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია; - ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულების შესახებ; - საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტაცია. |
| --- | --- |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები: 1. შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები განხორციელება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3' პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ელექტროენერგიის და მოხმარებული ბუნებრივი აირის გადასახადის დაფარვა მოხდება ყოველთვიურად, „ენერგო-პრო ჯორჯიასა“ და „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ წარმოდგენილი მრიცხველის მონაცემების მიხედვით. გაწეულ მომსახურებაზე დაფინანსება განხორციელდება ა(ა)იპ-სა და მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობით. გ) ქვეპროგრამის მოსარგებლები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები და ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პუნქტები, მათში მომუშავე პერსონალი. ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში ცალკეულ პუნქტებს შორის თანხების გადანაწილება (დაზუსტება) შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე. ქვეპროგრამის ბენეფიციარად განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირებიდა ასევე 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მხცოვანი (80 წლის და მეტი) მწოლიარე ბენეფიციარები; მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირები; ასევე ოჯახები, რომლებიც ახალშობილის შეძენის მომენტისათვის დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქობულეთის ფილიალში 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; შენიშვნა: ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგობრიობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი. შემოსული განცხადების განხილვის შემდეგ, ქვეპროგრამის ბენეფიციარის მიერ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე გაიცემა სოციალური ვაუჩერი.სადაც მითითემულია ბენეფიციარის პირადი ნომერი, მისამართი და თანხა. ვაუჩერი გაიცემა კვარტალში ერთჯერ. შესაბამისად, ბენეფიციარი სააფთიაქო დაწესებულებაში ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს კვარტალში ერთჯერ. (ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მოვლის საშუალებები/ბავშვთა კვება არა უმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა თვის განმავლობაში). დაფინანსება განხორციელდება ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრსა" და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან მოვლის და დამხმარე საშუალებებით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | ბენეფიციართარაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ ადგილზე (სოფლად სამედიცინო მომსახურება) | 29000 | 29000 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფილი 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა | 480 | 480 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 3 | მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა | 5 | 5 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 4 | მოწყვლადი ოჯახები, რომლებიც უზრუნველყოფილია უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე ბავშვების მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. | 400 | 400 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| N | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ (ლარი) | მათ შორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის საშუალო ფასი |  | საბიუჯეტო სახსრები | სხვა |
| 1 | ადმინისტრირება და მართვა |  | 5 | 15 158 | 80 845 | 80 845 |  |
|  | შრომის ანაზღაურება |  | 5 | 15 158 | 75 792 | 75 792 |  |
|  | პრემია |  | 5 | 1 000 | 5 053 | 5 053 |  |
| 2 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |  | 59 | 11 482 | 677 436 | 677 436 |  |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა პრემია |  |  |  | 45 162 | 45 162 |  |
| 3 | ოფისის ხარჯები |  |  |  | 15 122 | 15 122 |  |
|  | საკანცელარიო მასალების შეძენა |  |  |  | 1500 | 1500 |  |
|  | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და განახლების ხარჯი |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის რემონტის ხარჯი |  |  |  | 3000 | 3000 |  |
|  | საოფისე ავეჯის შეძენის ხარჯი |  |  |  | 3350 | 3350 |  |
|  | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | კავშირგაბმულობა (ტელეფონი, ინტერნეტი) |  | 5 | 144 | 720 | 720 |  |
|  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 ჯანდაცვის ცენტრისათვის კომუნალური ხარჯის დაფარვა (ელექტროენერგია ან/და ბუნებრივი აირი) |  | 29 | 191,45 | 5 552 | 5 552 |  |
| 4 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  |  | 5595 | 5595 |  |
| 5 | სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-შენახვის ხარჯებით უზრუნველყოფა | ავტომანქანა | 13 | 6 881 | 89 455 | 89 455 |  |
|  | საწვავის შეძენა |  |  |  | 46 800 | 46 800 |  |
|  | მიმდინარე რემონტის ხარჯი |  |  |  | 42 655 | 42 655 |  |
| 6 | სამედიცინო ხარჯი |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |
| 7 | მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა |  |  |  | 370000 | 370000 |  |
|  | 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციარები |  | 480 | 417 | 200 000 | 200 000 |  |
|  | მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირები |  | 5 | 200 | 1000 | 1000 |  |
|  | 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომელთაც შეეძინებათ ახალშობილი |  | 400 | 422,5 | 169000 | 169000 |  |
|  | სულ: |  |  |  | 1,303,615 | 1,303,615 |  |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

სოფლის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია ადგილზე სამედიცინო მომსახურება, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიუზრუნველყოფილია მოვლის და დამხმარე საშუალებებით; სოციალურად დაუცველ ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილია მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით.

| ქვეპროგრამის კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 05 |  | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“ | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| პროგრამის აღწერა | საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტების მიწოდება სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი და ა.შ. , მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები. ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; - ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან/შშმ პირის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან/ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად/ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ა. შ.); - ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა № IV-100/ა, მედიკამენტების დასახელებით; - ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან თანხის მითითებით. |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. |  |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | 4000 | 4000 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დაავადებულთა გართულებების თავიდან აცილება. მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. | 4000 | 4000 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |  |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა მედიკამენტებით | ბენეფიციარი | 4 000 | 200 | 800 000 | 800 000 |  |  |
| სულქვეპროგრამა |  |  |  |  | 800 000 | 800 000 | 0 |  |
| მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ხელმისაწვდომიაბენეფიციარებისთვის სამედიცინო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  |

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და  სოციალური დახმარებების გაცემას.  მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფასუფასო კვებით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

| პროგრამის კოდი | პროგრამის დასახელება |  | პრიორიტეტისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |  | პროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 13,669,850 | 12,607,222 | 2,290,000 | 2,290,000 |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისტრანსპორტირების ხელშეწყობას, ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციარებისა და შშმ ბავშვების ფინანსურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია: გარკვეული კატეგორიის ბენეიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |

| N | საბოლოოშედეგისშეფასებისინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი | მიზნობრივი 2027 წელი | მიზნობრივი 2028 წელი | მიზნობრივი 2029 წელი | ცდომილების ალბათობა (%) |
| 1 | სოციალური პროგრამების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (მათ შორის, ქალებისა და კაცების წილი) | 1612 | 1748 | 1800 | 1800 | 1800 | 10% |

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით

| ქვეპროგრამის კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 01 |  | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“. საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 600 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა. სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა. გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება. |  |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების რაოდენობა | 5 | 5 |  |
| 2 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციარის რაოდენობა | 30 | 30 |  |
| 3 | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | 8 | 8 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| N | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ (ლარი) | მათ შორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის საშუალო ფასი |  | საბიუჯეტო სახსრები | სხვა |
| 1 | II მსოფლიო ომში დაღუპულ ოჯახის წევრ მეუღლეზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური | ბენეფიციარი | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | #### საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაზიანებისშედეგადშეზღუდულიშესაძლებლობისსტატუსისმქონე და ამავე ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 16 | 1000 | 16000 | 16000 |  |
| 3 | 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 9 | 1000 | 9000 | 9000 |  |
| 4 | 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაზიანების შედეგად შშმ პირებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |  |
| 5 | ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 6 | გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა | ბენეფიციარი | 8 | 600 | 4800 | 4800 |  |
| 7 | 9 მაისი, 8 აგვისტო(2 გვირგვინი, ქ. ქობულეთში და ცეცხლაურში გმირთა ობელისკების შესამკობად), 27 სექტემბერი, 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, მემორიალის შემკობა | გვირგვინი | 5 | 100 | 500 | 500 |  |
| 8 | 15 თებერვალთან დაკავშირებით ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა; 8 აგვისტო, დაღუპული 10 მეომრის საფლავის შემკობა; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით აფხაზეთის ომში დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა | ყვავილების თაიგული (პატარა გვირგვინი, კალათა) | 16 | 50 | 800 | 800 |  |
| 9 | 9 მაისი მემორიალის შემკობა; 8 აგვისტო, მემორიალის შემკობა და დაღუპულთა საფლავების შემკობა; 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მემორიალისა და აფხაზეთის ომში დაღუპული 3 მეომრის საფლავის შემკობა 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, მემორიალის შემკობა | ვარდი | 180 | 5 | 900 | 900 |  |
|  | სულ ჯამი |  |  |  | 37 000 | 37 000 |  |

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 02 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (9 ბენეფიციარი) მატერიალურ დახმამარებას თვეში 200 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2026 წლის იანვრის თვიდან 2026 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით. ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: უფლებამოსილი პირი (მეურვე) მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს დახმარების დანიშვნის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას. გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს, რომლებიც ღებულობდნენ ყოველთვიურ დახმარებას 2008-2025 წლებში და წარმოდგენილი აქვს სათანადო დოკუმენტები და ასევე ყველა პირს, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, მიეკუთვნება აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს: - დაბადების მოწმობის ასლი; - დედ-მამის გარდაცვალების ცნობის ასლი, თუ მარტოხელა დედაა იმ შემთხვევაში დედის გარდაცვალების ცნობა; - ცნობა პენსიის არსებობის შესახებ; - მეურვის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; - მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი შენიშვნა: დახმარება ენიშნება დედ-მამით ობოლ ბავშვს განცხადების შემოტანის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს უსრულდება 18 წელი დახმარება უწყდება ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | 9 | 9 |  |
| 2 | მატერიალური დახმარების მიმღები უდედმამო ბავშვების რაოდენობა | 9 | 9 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 9 | 2000 | 18 000 | 18 000 |  |
| სულქვეპროგრამა |  |  |  |  | 18 000 | 18 000 | 0 |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 05 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 523,350 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 400 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად. |  |  |  |  |  |
|  | ა) მუნიციპალური უფასო სასადილოს მენიუ (ერთი კვირის)ერთი კვირის მენიუ (ზამთრის) ოქტომბრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით ორშაბათი; სამშაბათი. 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ; 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ. 2. გულიაში ბრინჯის გარნირით – 125/200 გრ; 2. დაბეგვილი ქათმის ფილე კარტოფილის პიურეს გარნირით – 75გრ/200 გრ. 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ; 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ. 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ; 4. კაკაო – 200 გრ. 5. პური – 250 გრ; 5. პური – 250 გრ. ოთხშაბათი; ხუთშაბათი. 1. ბორში – 500 გრ; 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ. 2. თევზი კარტოფილის პიურეს გარნირით– 75/200 გრ; 2. ჩახოხბილი – 300 გრ. 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ; 3. ბოსტნეულის სალათი (ვინეგრეტი) – 100 გრ. 4. ვაშლი– 150 გრ; 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ. 5. პური – 250 გრ; 5. პური – 250 გრ. პარასკევი; შაბათი. 1. მაკარონის წვნიანი – 500 რ; 1. ბორში – 500 გრ. 2. ამოლესილი ლობიო – 300 გრ; 2. გატარებული საქონლის ხორცი მაკარონით (ე.წ. „პაფლოცკი“) – 53/200გრ. 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი ( ომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ; 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ. 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ; 4. კაკაო – 200 გრ. 5. პური – 250 გრ; 5. პური – 250 გრ. კვირა. 1. ბრინჯის წვნიანი – 500 გრ. 2. საქონლის ხორცის კოტლეტი წიწიბურას გარნირით – 90/200 გრ. 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ. 4. ვაშლი – 150 გრ. 5. პური – 250 გრ. ერთი კვირის მენიუ (ზაფხულის) ივლისის თვიდან სექტემბრის თვის ჩათვლით ორშაბათი; სამშაბათი. 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ; 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ. 2. გულიაში ბრინჯის გარნირით – 125/200 გრ; 2. ჩახოხბილი – 300 გრ. 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ; 3. ბოსტნეულის სალათი რაკოსი (კომბოსტო, სტაფილო) – 100 გრ. 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ; 4. კაკაო – 200 გრ. 5. პური – 250 გრ; 5. პური – 250 გრ. ოთხშაბათი; ხუთშაბათი. 1. ბორში – 500 გრ; 1. ბარდის წვნიანი – 500 გრ. 2. მწვანე ლობიო კარტოფილით – 300 გრ; 2. თევზი კარტოფილის პიურეთი – 75/200 გრ. 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ; 3. ბოსტნეულის სალათი (ვინეგრეტი) – 100 გრ. 4. ვაშლი– 150 გრ; 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ. 5. პური – 250 გრ; 5. პური – 250 გრ. პარასკევი; შაბათი. 1. მაკარონის წვნიანი – 500 გრ; 1. ბორში – 500 გრ. 2. აჯაფსანდალი – 300გრ; 2. გატარებული საქონლის ხორცი მაკარონით (ე.წ. „პაფლოცკი“) – 53/200გრ. 3. ბოსტნეულის სალათი (კიტრი, პომიდორი) – 150 გრ; 3. ბოსტნეულის სალათი (ჭარხლით) – 100 გრ. 4. ხილის კომპოტი – 200 გრ; 4. კაკაო – 200 გრ. 5. პური – 250 გრ; 5. პური – 250 გრ. კვირა. 1. ბრინჯის წვნიანი – 500 გრ. 2. საქონლის ხორცის კოტლეტი წიწიბურას გარნირით – 90/200 გრ. 3. სტაფილოს სალათი – 100 გრ. 4. ვაშლი – 150 გრ. 5. პური – 250 გრ. ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში საჭირო კვების პროდუქტების ჩამონათვალი წლის განმავლობაში N; საქონლის დასახელება; განზომილების ერთეული; რაოდენობა ერთ კაცზე; რაოდენობა 400 ბენეფ. 1; კომბოსტო; კგ; 16.77; 6708.000. 2; სტაფილო; კგ; 17.415; 6966.000. 3; ჭარხალი; კგ; 17.455; 6982.000. 4; ხახვი; კგ; 9.672; 3868.800. 5; კარტოფილი; კგ; 44.96; 17984.000. 6; ხმელი ლობიო; კგ; 4.68; 1872.000. 7; მწვანე ლობიო; კგ; 2.38; 952.000. 8; ბადრიჯანი; კგ; 2.34; 936.000. 9; ბულგარული წიწაკა; კგ; 0.675; 270.000. 10; პამიდორი; კგ; 5.47; 2188.000. 11; კიტრი; კგ; 3; 1200.000. 12; მწვანილი; კგ; 5.041; 2016.400. 13; ნიორი; კგ; 0.641; 256.400. 14; მჟავე კომბოსტო; კგ; 0.53; 212.000. 15; ხილი; კგ; 25.02; 10008.000. 16; წიწაკა შავი; კგ; 0.2145; 85.800. 17; ტომატი; კგ; 2.483; 993.200. 18; ზეთი; ლიტრი; 6.352; 2540.800. 19; სპრედი; კგ; 1.126; 450.400. 20; მარილი; კგ; 1.575; 630.000. 21; შაქარი; კგ; 2.667; 1066.800. 22; კაკაო; კგ; 0.52; 208.000. 23; შედედებული რძე; კგ; 3.64; 1456.000. 24; ძმარი; ლიტრი; 0.481; 192.400. 25; მაკარონი; კგ; 6.24; 2496.000. 26; წიწიბურა; კგ; 4.16; 1664.000. 27; ბრინჯი; კგ; 5.33; 2132.000. 28; ბარდა; კგ; 2.1; 840.000. 29; პურის ფქვილი; კგ; 1.518; 607.200. 30; პური; კგ; 92.29; 36916.000. 31; საქონლის ხორცი, ნედლი, უძვლო; კგ; 12.74; 5096.000. 32; თევზი; კგ; 6.375; 2550.000. 33; კვერცხი; კგ; 0.546; 218.400. 34; ქათმის ფილე; კგ; 3.9; 1560.000. 35; ქათმის ბარკალი; კგ; 7.685; 3074.000. მომსახურება და ოფისის ხარჯი. დასახელება; განზ.; ბენეფიციართა რაოდენობა; მომსახურების გაწევის დღეთა რაოდენობა. 37; ოფისის ხარჯი (სან ჰიგიენური საშუალებები, კომუნალური ხარჯი, საკანცელარიო და სხვა საოფისე ხარჯი) (წლის განმავლობაში); კაცი; 400; 365.000. 38; ხელფასი (წლის განმავლობაში); კაცი; 400; 365.000. გ) სააღდგომო საჩუქარი 400 ბენეფიციარზე. დასახელება; განზ.; რაო-ბა 1 ბენეფიციარზე; რაო-ბა 400 ბენეფიციარზე. 1; კვერცხი (შეფუთვით); ცალი; 10; 4000. 2; ზეთი 1ლ; ცალი; 1; 400. 3; შაქარი; კგ; 1; 400. 4; შედედებული რძე 380 გრ; ცალი; 1; 400. 5; პასკა (ინდივიდუალურ შეფუთვაში) 350გრ; ცალი; 2; 800. 6; მურაბა 650გრ; ცალი; 1; 400. 7; კარამელი; კგ; 0.3; 120. 8; პარკი; ცალი; 1; 400. დ) საახალწლო საჩუქარი 400 ბენეფიციარზე. დასახელება; განზ.; რაო-ბა 1 ბენეფიციარზე; რაო-ბა 400 ბენეფიციარზე. 1; შედედებული რძე 380 გრ; ცალი; 1; 400. 2; ზეთი 1ლ; ცალი; 1; 400. 3; შაქარი; კგ; 1; 400. 4; მზესუმზირის გოზინაყი; ცალი; 2; 800. 5; ჩურჩხელა ნიგვზის; ცალი; 1; 400. 6; კარამელი; კგ; 0.3; 120. 7; კანფეტი შიგთავსი თხილი ან ნუში, გარედან შოკოლადი ან ქოქოსის ფანტელი; კგ; 0.3; 120. 8; პარკი; ცალი; 1; 400. |
| დამატებითი ინფორმაცია | ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები. ქვეპროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; ბენეფიციარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სარეიტინგო ქულის ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან/შშმ პირის შემთხვევაში, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან/ვეტერანის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად/ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ა. შ.); |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან უფასო ერთჯერადი კვებით. გაუმჯობესდება მათი ყოფითი პირობები. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების საკვებით უზრუნველყოფა | 400 | 400 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | კვება | ბენეფიციარი | 400 | 983 | 490,540 | 490,540 |  |
| 2 | ხელფასი (წლის განმავლობაში) | ბენეფიციარი | 400 | 58 | 29,165 | 29,165 |  |
| 3 | საოფისე ხარჯი | ბენეფიციარი | 400 | 7 | 3,645 | 3,645 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 523,350 | 523,350 |  |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიასოციალურისერვისებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 06 | ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების, 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 001 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების(სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე) გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია 2023-2025 წლების „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების“ ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების (ოჯახების, რომლებზეც გაცემულია, ვაუჩერი, მაგრამ ვერ განხორციელდა გაზიფიცირების სამუშაოები ან/და საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ვერ განხორციელდა ანგარიშსწორება მომსახურების მომწოდებელთან) გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შესყიდვები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები განხორციელება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის, 3' პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: მომსახურეობა გაეწევა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახებს, 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ომის ვეტერანებისა და შშმ პირების ოჯახებს. ასევე მომსახურეობა გაეწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებს(სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე). ქვეპროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის რიგობრიობა განისაზღვრება განცხადების რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: - განცხადება; - ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებელი საბუთი; - პირადობის მოწმობის ასლი; - ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან ცნობა ტერიტორიული ორგანოდან. გ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ქვეპროგრამის ბენეფიციარზე გაიცემა გაზიფიცირების ვაუჩერი. სადაც მითითემულია ბენეფიციარის პირადი ნომერი და მისამართი. დაფინანსება განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურე კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ბენეფიციართა დაყოფა კატეგორიების მიხედვით საპროგნოზო ხასიათს ატარებს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადმოტანა საჭიროების მიხედვით, ბენეფიციართა რაოდენობის არ შეცვლით. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორისმაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | სოციალური უზრუნველყოფა _0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა | 190 | 125 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |
| 2 | სოციალური უზრუნველყოფა _ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებისა (სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე) და 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა |  |  |  |
| 3 | სოციალური უზრუნველყოფა _ და 0-დან 200 001 ქულამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზიფიცირების რაოდენობა |  |  |  |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | ა) სოციალური უზრუნველყოფა 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგი ქულის მქონე ოჯახების გაზიფიცირება; | ბენეფიციარი | 125 | 400 | 50,000 | 50,000 |  |
| 2 | ბ) სოციალური უზრუნველყოფა _ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახებისა (სოციალური ქულით შეზღუდვის გარეშე) და 0-დან 200 001 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირება |  |  |  |  |  |  |
| 3 | გ) სოციალური უზრუნველყოფა _ და 0-დან 200 001 ქულამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახების გაზიფიცირება |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ქვპროგრამის 2023-2025 წლების ბენეფიციარების დავალიანების დაფარვა |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 07 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამაითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებულ იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი. ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით. გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა პირი, რომელიც მიეკუთვნება აღნიშნულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; - ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; - იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია; საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება დახმარების გაწევა იმ ოჯახებზე, სადაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში დაიბადა მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილი და ასევე, იმ ოჯახებზე, რომლებმაც 2025 წლის დეკემბრის თვეში მომართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მე-3, მე-4 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო და აკმაყოფილებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახები მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენისას უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა | 135 | 135 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზე მე-3 შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 135 | 600 | 70,000 | 70,000 |  |
| 2 | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზე მე-4 შვილის დაბადებისას მატერიალური | ბენეფიციარი |  | 800 |  |  |  |
| 3 | 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებზემე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი |  | 1 000 |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 70,000 | 70,000 |  |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 08 | მარტოხელა მშობლების მატერიალური დახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 172,500 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |

| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების მატერიალურ დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 250 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის. |
| --- | --- |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2026 წლის იანვრის თვიდან 2026 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით. ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: მარტოხელა მშობელი/უფლებამოსილი პირი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს დახმარების დანიშვნის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას. გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული,სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მარტოხელა მშობლებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვ(ებ)ი და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - მარტოხელა მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი - დაბადების მოწმობის ასლი - ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე) შენიშვნა : დახმარების გაწევა განხორციელდება მხოლოდ იმ ბავშვების რაოდენობის მიხედვით, რამდენ ბავშვზეც აქვს მინიჭებული აღნიშნული სტატუსი მშობელს, უფლებამოსილი ორგანოსგან. დახმარების დანიშვნა მოხდება განცხადების შემოტანის თვიდან, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს უსრულდება 18 წელი დახმარება უწყდება ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან. |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება. მათი მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა. მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართარაოდენობა | 170 მარტოხელა მშობელი (280 ბავშვი) | 170 მარტოხელა მშობელი (280 ბავშვი) | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ (ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტო სახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 280 | 1,000 | 280,000 | 280,000 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 280,000 | 280,000 | 0 |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებითადასოციალურისერვისებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 09 | გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველპირთაგარდაცვალებისშემთხვევაში მათოჯახებზეერთჯერადიმატერიალური დახმარებისგაწევას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის; ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 600 ლარს. ქვეპროგრამაშიასევე, გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაკრძალვა ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის სათანადო სამსახურში სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს თხოვნით დახმარების გაცემის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში, მერის ბრძანება თანდართული დოკუმენტაციებთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით. ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა პირი, რომელიც მომართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით გარდაცვალებიდან ორი თვის ვადაში და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს: - გარდაცვალების მოწმობა; - თანხის მიმღების პირადობის მოწმობა; - ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე მომზადებული რწმუნება თანხის მიმღების თაობაზე; - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა ან მოწმობა ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შესახებ (სარეიტინგო ქულა) შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ ვერ დგინდება პირი, რომელიც საკუთარ თავზე აიღებს უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ორგანიზებას, აღნიშნულს უზრუნველყოფს ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 2025წელს გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახები რომლებიც მომართავენ მუნიციპალიტეტის მერიას 2026 წელს გარდაცვალებიდან ორი თვის ვადაში. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი2026წელი |  |
| 1 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით | 81 | 81 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ (ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომი ლება | რაოდე ნობა | ერთეულის საშუალო ფასი |  | საბიუჯეტო სახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001 -მდესარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯის გაღება | ბენეფიციარი | 80 | 600 | 49 200 | 49 200 |  |
| 2 | უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯის გაღება |  |  |  |  |  |  |
| 3 | უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ორგანიზება |  | 1 | 800 | 800 | 800 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 81 |  | 50,000 | 50,000 |  |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით.

| ქვეპროგრამის კოდი |  | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 10 |  | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1500 ლარის ოდენობით - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები), რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულით ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით, |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის სათანადო სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება სისრულეში მოყვანა. რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს თხოვნით დახმარების გაცემის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე დახმარებას. იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები წინა წლებში და აკმაყოფილებს მოთხოვნას, სათანადო სამსახური მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს თხოვნით სიის წარმოდგენით მასზე ერთჯერადი დახმარების გამოყოფის თაობაზე. მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციებთან ერთად გადაიგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით. ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: დახმარების გაცემა გაუგრძელდეს ყველა იმ ოჯახს, რომლებიც ღებულობდნენ დახმარებას წინა წლებში და წარმოდგენილი აქვს სათანადო დოკუმენტები და აკმაყოფილებენ ქვეპროგრამაში წარმოდგენილ მოთხოვნას, ასევე ყველა ოჯახი, რომელიც მიმდინარე წელს დადგება აღრიცხვაზე, განეკუთვნება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიას და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტს: - განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; - ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. - იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის რეგისტრირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ცნობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტიდან, რომ ანალოგიური პროგრამით არ უსარგებლია. შენიშვნა: ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იქნება ის ოჯახებიც, რომელთა შვილებსაც 2026 წელს შეუსრულდება 18 წელი. ოჯახები, რომლებსაც 2025 წელს შეეძინებათ მე-4 ან მე-5 შვილი და გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება „მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებ“-ის ქვეპროგრამის ფარგლებში, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებ“-ის ქვეპროგრამაში ჩაერთვებიან მომდევნო, 2027 წლიდან. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის მორალური დამატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა. |  |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი2026წელი |  |
| 1 | დახმარების მიმღებიოჯახების რაოდენობა. | 82 | 85 | 10%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | 5 და მეტი მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 30 | 1,5 | 45,0 | 45,0 |  |
| 2 | 0-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა | ბენეფიციარი | 55 | 1,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 85 |  | 100,0 | 100,0 | 0 |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით

| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ქ. ქობულეთში, ფადიკო გოგიტიძის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა |  | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 13 |  |  |  | 10,816,500 | 9,620,922 |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქუტურის სამსახური, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროექტის ფარგლებში აშენდება ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N12-ში (ს/კ 20.42.10.159) სოციალური სახლ(ებ)ი. საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული კორპუს(ებ)ში განლაგებული ბინების რაოდენობამ ჯამში უნდა შეადგინოს არანაკლებ 120 ერთეული ბინა. თითოეული საცხოვრებელი კორპუს(ებ)ი უნდა იყოს არაუმეტეს 10 სართულისა. კორპუსების სასურველი რაოდენობაა 2 ერთეული, თუმცა მათი რაოდენობა არ უნდა იყოს ორ ერთეულზე ნაკლები. ბინების რაოდენობა განისაზღვრება არანაკლებ: 50 ერთეული ოროთახიანი; 50 ერთეული სამოთახიანი; 20 ერთეული ოთხოთახიანი; ქვეპროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრამტი ოჯახები. გადაწყვეტილებას ბენეფიციარების ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია (შემდეგ- კომისია), რომლის შემადგენლობა განისაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით. კომისიის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, განისაზღვრება ეკომიგრანტი ოჯახების საჭიროებების პრიორიტეტულობასაცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით, |  |  |  |  |  |
|  |  | № | დასახელება |  |  | თანხალარი |  |
|  |  | 1 | ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N-12 მრავალბინიანი სოციალური სახლების მშენებლობა |  |  | 10,816,500 | ლარი |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების მოგვარება, რათა ოჯახებს მიეცეს პრობლემის შემსუბუქების და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლების პერსპექტივა. ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული, ეკომიგრანტი ოჯახებიუზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ფართით. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიცდაკმაყიფილდებიან საცხოვრებელი ფართით სოციალური სახლი |  | სოციალური სახლის მშენებლობა | 10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |  |  |  |

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება |  | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 14 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |  | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |  | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  |  | 1,546,300 | 1,546,300 | 850,000 | 850,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად მატერიალური დახმარება. 2021 წლის შემოდგომაზე მოსულმა უხვმა ატმოსფერულმა ნალექმა დიდი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაზარდა ქირის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის რამოდენიმე ავარიული/ამორტირიზებულიმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/სამსახურის მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი, შესაბამისად, აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრება არ არის უსაფრთხო. საჭიროა ავარიული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებლებზე დროებითი თავშესაფარის უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევა. წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში დაზიანების შესახებ შესაბამისი დასკვნის დადების მომენტისთვის მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისდროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს: 1) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიით(მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლის ზვავი და სხვა) დაზიანებულ საცხოვრისში, დაზიანების შესახებ შესაბამისი დასკვნის დადების მომენტისთვისმუდმივად მცხოვრები ოჯახები,რომლებიც შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას (ეკომიგრანტი ოჯახები) და არ გააჩნია ალტერნატიული თავშესაფარი. 2) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ზღვის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლს ზვავი და სხვა) /ხანძრით/ძლიერი ქარი/ დიდთოვლობა - დაზიანებულ საცხოვრისში, დაზიანების შესახებ შესაბამისი დასკვნის დადების მომენტისთვისმუდმივად მცხოვრები ოჯახები რომლებსაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული თავშესაფარი და: ა. რომელთა საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლი: დაზიანდა მთლიანად ანნაწილობრივ, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე საცხოვრებლად გამოუსადეგარია და ექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელებამდე. ბ. სტიქიით დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე. 3) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიული/ამორტირიზებულიმრავალბინიანი საცხოვრებელსახლებში დაზიანების შესახებ შესაბამისი დასკვნის დადების მომენტისთვისმუდმივად მცხოვრებ იმ ოჯახს რომლისფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული ბინა ავარიულია/ამორტიზირებლია და შესაბამისი უფლებამისილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის საფუძველზეექვემდებარება დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას, საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე. ამასთანავე, ოჯახისწევრებს არ უნდა გააჩნდეთ საკუთრებაში/ ფაქტიურ მფლობელობაში სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ალტერნატიული ფართი, შესაბამისი უფლებამისილი ორგანოდან გაცემული დასკვნის დადების თარიღიდან დღემდე. ალტერნატული თავშესაფარად არ ჩაითვლება და არ წარმოადგენს ხელისშემშლელ გარემოებას მოქალაქეებისთვის „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება“ ქვეპროგრამით სარგებლობისას: - ალტერნატიული ქონება, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან საკურორტო ზონაში (გომისმთა, ბახმარო, ბეშუმი და ა.შ.); - ალტერნატიულ საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის/იყო ქორწინების შედეგად შემატებული წევრის თანასაკუთრება ქორწინებამდე. |  |  |  |  |  |
|  |  | - კომპენსაციის გაცემა ერთ ბენეფიციარზე შესაძლებელია განხორციელდეს ყოველთვიურად იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის გაცემას. - დაუშვებელია ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალკ-ცალკე მეორნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ და შესაბამისი დოკუმენტით (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ენერგოკომპანიაში აბონენტად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/გადახდის ქვითარი). - ოჯახებისთვის, რომელთა წევრების რაოდენობა არ აღემატება შვიდს, დახმარების ოდენობა თვეში ოჯახზე განისაზღვრება 400 ლარის ოდენობით, ხოლო 8 და მეტ სულიან ოჯახებზე 500 ლარის ოდენობით. - კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნება დამოწმებული. - თანხა ჩაირიცხება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული/ავარიულ(ამორტიზირებულ) მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახის წევრის საბანკო რეკვიზიტებზე. - დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და ახალი ნოტარიულად (სავალდებულოა მხოლოდ ნოტარიუსის მიერ ხელშეკრულებაზე მხარეთა ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება) ან სსიპ- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დამოწმებული (ხელშეკრულებაში ცვლილების დადასტურება) ქირავნობის ხელშეკრულება. მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: დაფინანსება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით სტიქიით დაზარალებული ოჯახის უფლება მოსილიწევრის საბანკო რეკვიზიტებზე შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში. - ოჯახის ერთობლივი განცხადებადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; - ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ; - დაზიანებული საცხოვრისის ოჯახის საკუთრებაში/ფლობელობაში არსებობის დადასტურებელი დოკუმენტი; - განმცხადებლის და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად, არასრულწლოვანი წევრების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლები; - შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული დასკვნა; - შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულშიმერის წარმომადგენლისმოხსენებითი ბარათი (ინფორმაცია, წარმოადგენს, თუ არა ოჯახი მუდმივ მაცხოვრებელს სტიქიით დაზარალების მისამართზე და აქვთ თუ არა ფაქტიურ მფლობელობაში ალტერნატიული უძრავი ქონება); - ქირავნობის ხელშეკრულება; - საბანკო რეკვიზიტები; - საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია. 2025 წელსპროგრამაშიჩართულიოჯახებიქირისხელშეკრულებისვალიდურობისშემთხვევაშიგანაცხადისგანახლებისგარეშერჩებიანპროგრამისბენეფიციარები. შენიშვნა: იმ შემთცვევაში, თუ ალტერნატიულ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გასხვისებულია საპატიო მიზეზით, ან ალტერნატიული ქონება არ შეესაბამება საცხოვერებლით უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის საკითხი გადაწყდეს შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების უზრუნველყოფა უსაფრთხო დროებითი თავშესაფარით სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახები უზრუნველყოფილია კომპენსაციით |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი2026 წელი |  |
| 1 | კომპენსაციის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა. | 270 | 275 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან სახლებში მცხოვრები ოჯახების დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარით უზრუნველყოფა | ბენეფიციარი | 275 | 5 623 | 1,546,300 | 1,546,300 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 1,546,300 | 1,546,300 |  |

| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობაუზრუნველყოფილიაფინანსურიდახმარებით. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| 06 02 15 | საქმიანობათაცენტრიქობულეთისუსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 26,200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | გახშირებულისტიქიურიუბედურებებითუსხვადასხვასახისდაავადებათაგავრცელებისსაფრთხე,მოსახლეობას, განსაკუთრებითკიმოწყვლადჯგუფებს, დიდირისკისწინაშეაყენებს. საქართველოშიამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილიდა სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთიგამოწვევის წინაშემდგომიმოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას განვითარების პროცესში. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენსერთადერთარასამთავრობოორგანიზაციას, რომელსაცქვეყნისსამოქალაქოუსაფრთხოებისეროვნულიგეგმის (საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისადშემდეგიფუნქციებიაქვს:მონაწილეობსსამძებროდასამაშველოსაქმიანობებში; საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსსაგანგებოსიტუაციებისმართვისსააგენტოსკოორდინირებითორგანიზებასუწევსსაგანგებოსიტუაციისშედეგებისაღმოფხვრაშიჩართულიარასამთავრობოორგანიზაციებისსაქმიანობებს; არისსაქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსდამხმარერგოლიდაზარალებულიმოსახლეობისათვისპირველიდახმარებისუზრუნველყოფაშიდასაველეჰოსპიტალისმოწყობაში; ასევეეხმარებასაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსდაზარალებულიმოსახლეობისათვისწყლისადასაკვებისმიწოდებაშისაგანგებოსიტუაციისდროს. საქართველოსწითელი ჯვრის საზოგადოების მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს წარმოადგენს: - კატასტროფების მართვა (რისკის შემცირება, მზადება და რეაგირება), რაცგულისხმობს თემის მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებას, ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ თემში მათი შესაძლებლობების გაზრდისა და თემის ეფექტური რეაგირებისათვის საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის დროს; რეაგირების გუნდების შექმნას (მათ შორის პირველი დახმარების და ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდები), წვრთნას/სწავლებას, სიმულაციური ვარჯიშების მოწყობას და რეაგირების მექანიზმში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის გაუმჯობესებას; მუნიციპალიტეტების რეაგირებისა და ევაკუაციის გეგმების (მათ შორის საოჯახო გეგმის) შემუშავებაში/განახლებაში აქტიურ მონაწილეობას. - ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ითვალისწინებს მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებსა (მუცლის ღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა, სისხლში შაქრის შემცველობის დონის განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის რადიოლოგიური კვლევა) და ექიმი-თერაპევტის, გინეკოლოგისა თუ ოფთალმოლოგის კონსულტაციას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე დასახლებებსა და თემებში. ასევე სისხლის უანგარო, ნებაყოფლობითი დონაციის პროპაგანდის მეშვეობით სისხლის დონორების მობილიზებას და ქვეყანაში არსებული სისხლის მარაგის შევსებას, იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტურ დაცვას მართვადი დაავადებებისაგან, საგანგებო სიტუაციებისთვის, მათ შორის პანდემიებისთვის მზადყოფნას, ეპიდემიური კონტროლის, წყლის ჰიგიენისა და სანიტარიის, მასობრივი საგანგებო სიტუაციებიის მართვის, პირველი დახმარებისა და ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების შესახებ ცოდნის ამაღლების და პრაქტიკული უნარების განვითარების გზით, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს თემის დონეზე საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების გაუმჯობესებას; - სოციალური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის“ ბაზაზე არის შექმნილი სხვადასხვა საქმიანობათა ჯგუფები და ხორციელდება ბენეფიციართა უნარ-ჩვევების განვითარება (თემატური ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო სესიები და ა.შ.), სერვისების მიწოდება (ბინაზე ვიზიტები, შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება, რეცხვა და ა.შ.) და ადვოკატირება (სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობით, კონსულტაცია და ინფორმირება). ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ეძლევათ ღირსეულ გარემოში დაგეგმონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ზემოაღნიშნული ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, რაც ხელს უწყობს მათი ყოფის შემსუბუქებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თაობათაშორისი ურთიერთობების გაუმჯობესებას. - ახალგაზრდულიდამოხალისეობრივიმოძრაობისგანვითარება,რომელიცმიზნადისახავსმოხალისეობრივიინსტიტუტისპოპულარიზებასადაგაძლიერებას, მოსახლეობისჩართვასსხვადასხვამოხალისეობრივაქტივობებში, რაცთავისმხრივხელსუწყობსთითოეულიინდივიდისპიროვნულზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლოსესიების/პრაქტიკულისავარჯიშოებისდაა.შ. საშუალებით) სხვადასხვამიმართულებით, მათშიჰუმანიტარულიღირებულებებისჩამოყალიბებას, სოციალურიპასუხისმგებლობისამაღლებას, მათმობილიზებასდააქტიურმონაწილეობასმოწყვლადიჯგუფებისდახმარებაში, როგორცსასოფლო, ასევესაქალაქოთემებში. ახალგაზრდებსეძლევათარაფორმალურიგანათლებისდასხვადასხვაცხოვრებისეულიუნარ-ჩვევებისგანვითარებისსაშუალება, რაცხელსუწყობსმათთვითრეალიზებასდაუშუალომონაწილეობასთემის, მუნიციპალიტეტისადაქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებისთვისასევეხელმისაწვდომიხდებაჩაერთონთანასწორთაგანათლებისპროცესშიდადაეხმარონთანატოლებსგახდენენუფრომოტივირებულები, აქტიურებიდაგაიუმჯობესონმათთვისსაჭიროშესაბამისიუნარ-ჩვევები. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს როგორც თემებში მოწყვლადი ჯგუფების ((სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მოზარდები, ხანდაზმულები, ასევე იძულებით გადაადგილებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები) წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მყისიერი რეაგირების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა და რისკების შემცირების მრავალწლიანი გამოცდილება, ცოდნა და პოტენციალი. იგი ხელს უწყობს უსაფრთხოადგილობრივითემებისგანვითარებას საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე პარტნიორთა მობილიზებით და თთგ (თემის თანამონაწილეობით განვითარება) მიდგომის გამოყენებით, რომლის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყველა დაინტერესებულ მხარეს თემის საჭიროებებზე რეაგირების პროცესში აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და თვით თემის წევრებს, რაც შემდგომში არის ამ პროცესის მდგრადობის წინაპირობა. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მისი მოხალისეთა ჯგუფი ქობულეთის თავისი პრიორიტეტებიდან და განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მოხალისეთა ჯგუფი ქობულეთის აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, სოციალურ მხარდაჭერასა და თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. სულ უფრო თვალსაჩინო და ხელშესახები ხდება სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ. პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელსაც წითელი ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებს თავის პარტნიორებთან ერთად. თემის წევრები მიღებულ ცოდნასა და გამომუშავებულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით შეძლებენ უფრო მეტად უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებას, რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ქობულეთის წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენ ადგილზე წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის covid-19-ით მიღებულ ზიანს. შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას და მოხალისეთა ჯგუფს ქობულეთის შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისადმი მოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, მათ გაძლიერებასა და მათივე პრობლემების ადვოკატირებაში. მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კი არის შეთავაზებული პროექტის წარმატებით განხორციელებისა და მდგრადობის გარანტი. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით საქმიანობათა ცენტრი, რომელიც პასუხობსმოწყვლადი ჯგუფებისსაჭიროებებსდა ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა დაბენეფიციარებისთანამონაწილეობით. ჩამოყალიბებული საქმიანობათა ჯგუფები, რომელთა მართვა ხორციელდება ჯგუფის ლიდერების მიერ. რეგულარული ტრენინგები და წამახალისებელი ღონისძიებები მოხალისეთათვისშერჩეული, გადამზადებული და აღჭურვილი მოხალისეთა მობილური ჯგუფი კატასროფებზე, მათ შორის მასობრივ საგანგებო სიტუაციებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის. პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარებისგაზრდილი რაოდენობა, რომლებიცსარგებლობენპროგრამისმომსახურებით. |  |  |  |  |  |

| № | ქვეპროგრამის ამოცანები | შეფასების ინდიკატორი |
| --- | --- | --- |
| 1 | სასოფლო და საქალაქო თემის წევრების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის შემცირებით, მზადყოფნისა და რეაგირების შესაძლებლობების გაზრდით. | - თემისმოხალისეთა აღჭურვილიდაგადამზადებულიჯგუფი - მუნიციპალიტეტისგანახლებულირეაგირებისგეგმადა ნათლად განსაზღვრული რეაგირების მექანიზმში ჩართული სტრუქტურების როლი და მოვალეობები. - ერთისიმულაციურივარჯიშიჩატარებული სამიზნესკოლაშიარსებულისაევაკუაციოგეგმისშესაბამისად - მოსწავლეებისმიერ წარმოჩენილიცოდნა, თუროგორუნდამოიქცესსკოლაში საგანგებოსიტუაციისდროს - ერთიინიცირებული სიმულაციური ვარჯიში, რაც გულისხმობს არსებული მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის ამოქმედებას დაინტერესებულმხარეთა მონაწილეობით - ქუჩის ორი აქცია (გამწვანება, დასუფთავება და ა.შ.). - საინფორმაციო და საგანმანათლებლომასალა, რომელიც მიეწოდა მოსახლებას - შემუშავებული/ანგანახლებულითემისრეაგირებისგეგმა |
| 2 | თემის მედეგობის გაძლიერება ყოველდღიურ უბედურ შემთხვევებთან, დაავადებებთან და ეპიდემიებთან, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან უკეთ გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. | - ჩამოყალიბებული და გაწვრთნილი პირველი დახმარების გუნდი, რომელიც თემის წევრებს შორის რეგულარულად ავრცელებს ინფორმაციასა და ცოდნას პირველი დახმარების შესახებ - არანაკლებ ორი ,,პირველი დახმარების“ ქუჩის ჩატარებული აქცია - თემის წევრთა გაზრდილი რაოდენობა, ვინც ფლობს პირველი დახმარების უნარებს - ჩამოყალიბებული და გაწვრთნილი მოხალისეთა გუნდი, რომელიც რეგულარულად ახდენს სისხლის ნებაყოფლობითი უსაფრთხო, უანგარო დონაციის და ქვეყანაში სისხლის მარაგის შევსების პროპაგანდას; საგანგებო სიტუაციების დროს ჯანდაცვის გამოწვევების მიმართ ადგილობრივი თემების გაძლიერებას; მართვადი დაავადებებისაგან იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტური დაცვის პოპულარიზაციას. - სამედიცინო-დიაგნოსტიკური კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა არანაკლებ 150 ბენეფიციარი |
| 3 | ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის. | - კარგად ფუნქციონირებადი საქმიანობათა ცენტრი, რომელიც ემსახურება ახალგაზრდებისა და ხანდაზმულების გააქტიურებას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში - საქმიანობათაცენტრითმოსარგებლებენეფიციართა და მოხალისეთაგაზრდილი რაოდენობა, რომელნიც ახორციელებენსაკუთარიშესაძლებლობებისრეალიზებასდა უნარ-ჩვევების განვითარებას - მოხალისეთამიერრეგულარულად (არანაკლებორკვირაშიერთხელ) განხორციელებულივიზიტებიბინაზეუმწეოხანდაზმულთათვისუსაფრთხოგარემოსადაცხოვრებისხარისხისშენარჩუნებისმიზნით - ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე მობილიზებული პარტნიორების გაზრდილი რაოდენობა და მათი მონაწილეობით მოწყობილი სამუშაო შეხვედრები ხანდაზმულთა და ახალგაზრდების საჭიროებებსა და გამოწვევებზე რეაგირებისთვის |

ქვეპროგრამითმოსარგებლეთა  (ბენეფიციართა ) რაოდენობადაკატეგორია:

ძირითად (პირდაპირ) სამიზნეჯგუფებსწარმოადგენენ:

- 18-29 წლამდე ახალგაზრდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები;

- 60-65 წელს ზემოთ, ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, რომლებიც იღებენ სახელმწიფო პენსიასა და შემწეობას;

- განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები;

- შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.

არაპირდაპირსამიზნეჯგუფებსწარმოადგენენ:

- სწჯს-ისმოხალისეები,ხელმძღვანელობადამენეჯმენტი;

- ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიისა  და საკრებულოს წარმომადგენლები;

- ადგილობრივიბიზნესი და მედია;

- მიზნობრივჯგუფებთანმომუშავესხვაარასამთავრობო და სათემო  ორგანიზაციები.

|  | ბიუჯეტისმუხლი | ერთეულისდასახელება | ერთეულისსაშუალო ფასი/ლარი | ერთეულისრაოდენობა | პროექტისსრულიღირებულება | წითელიჯვრისფონდიდან | მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ძირითადიპროგრამულიხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | სხვადასხვასოციალურიღონისძიებები (ექსკურსია, შემოქმედებითისაღამოები, ღირშესანიშნავითარიღებისაღნიშვნადასხვა) | ღონისძიება | 200 | 3 | 600 | 0 | 600 |
| 1.2 | გაცვლითივიზიტებითანამშრომლებისადამოხალისეებისათვის | ვიზიტი | 800,00 | 1 | 800 | 0 | 800 |
| 1.3 | მოხალისეთაინიციატივებისგანხორციელებასაჭიროებებზექმედებისათვის | ინიციატივა | 480 | 4 | 1920 | 0 | 1920 |
| 1.4 | პირველიდახმარებისსწავლებისტრენინგებისჩატარებასხვადსხვამიზნობრივჯგუფებში (ხულოსსკოლებისმასწავლებლები, მე- 10-12 კლასებში, ბავშვთაბაღებისმასწავლებლები, ავტოტრანსპორტისმძღოლებიდასხვარისკისჯგუფები, მინიმუმ 150 ბენეფიციარი) | ერთეული | 600 | 4 | 2400 | 0 | 2400 |
| 1.5 | მოწყვლადიჯგუფებისჰუმანიტარულიმხარდაჭერა, მათშორისსამედიცინოაქცია (სასტუმრო, ტრანსპორტირება, კვებადასხვახარჯები) დაუცველიჯგუფებისათვის | კაცი | 130 | 120 | 13000 | 10000 | 3000 |
| 1.6 | საინფორმაციომასალა (პლაკატები, ფლაერებიდასხვა) | ერთეული | 600 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
|  | ქვეჯამი |  |  |  | 19920 | 11200 | 8720 |
| 2 | სხვაპროგრამულიხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | საქმიანობათაცენტრისაღჭურვა | ცენტრი | 732,00 | 2 | 1464 | 0 | 1464 |
| 2.2 | ცენტრისმიმდინარეხარჯები | ცენტრი | 150 | 8 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2.3 | სატრანსპორტოდაკომუნიკაციისხარჯები | კაცი | 230 | 8 | 1840 | 0 | 1840 |
|  | ქვეჯამი |  |  |  | 4504 | 0 | 4504 |
| 3 | ადმინისტრაციულიხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | პროგრამებისკოორდინატორიცენტრალურ/რეგიონულდონეზე | თვე | 2381.75 | 8 | 19054 | 13610 | 5444 |
| 3.2 | საქმიანობათაცენტრისმენეჯერი | თვე | 941,5 | 8 | 7532 | 0 | 7532 |
|  | ქვეჯამი |  |  |  | 26586 | 13610 | 12976 |
|  | სულ ჯამი |  |  |  | 51010 | 24810 | 26200 |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროექტის ღირებულება |  | მათშორის: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | სხვასახსრები -საქართველოსწითელიჯვრისსაზოგადოება |  | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| 1 | საქმიანობათაცენტრიქობულეთისუსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის | 51 010 |  | 24 810 |  | 26 200 |
| სულ ქვეპროგრამა |  | 51 010 | 24 810 |  | 26 200 |  |
| მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისკატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 16 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების ბენეფიციართა მატერიალურიდახმარება | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 255,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფას. კერძოდ,: ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები არიან თირკმლის პათოლოგიის მქონე შ.შ. მ პირები, რომელთაც თვის განმავლობაში ესაჭიროებათ 12-13 პროცედურა და შესაბამისად ტრანსპორტირების ხარჯები, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ყოველთვიური დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. ასევე, მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა ფინანსური დახმარება 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვთა და 3 წლამდე ასაკის მძიმე, ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვთა ოჯახებისთვის. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს მიეკუთვნება - ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტები; - 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ბენეფიციარები(ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის და განვითარების ეტაპების დაყოვნების მქონე (R 62.0 - R 62.9 კოდი) 3 წლამდე ასაკის ბავშვები.) წინამდებარე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: - თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 200ლარით (სულ 70 ბენეფიციარი); 18 წლამდე ასაკის შშმ და 3 წლამდე ასაკის მძიმე, ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვების, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულით, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | პირველი ღონისძიების შემთხვევაში: ა) დახმარების გაცემა მოხდეს 2026 წლის იანვრიდან 2026 წლის დეკემბრის ჩათვლით. ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: 2024 წელს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამით მოსარგებლეები და 2025 წელს ახალი პაციენტის წარმოშობის შემთხვევაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური მიმართავს მერს ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მერიის საფინანსო სამსახური მერის ბრძანების საფუძველზე გადაურიცხავს ყოველთვიურად თვის პირველ რიცხვებში პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარს შესაბამის ანგარიშზე თანხას. ბენეფიციარებს რომლებიც დიალიზის სეანსებს იტარებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვეში ჩაერიცხება 80 ლარი, ხოლო ბენეფიციარებს, რომლებსაც დიალიზის სეანსები უტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ - 150 ლარი. გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: 2025 წელს ქვეპროგრამით მოსარგებლე პაციენტები, ასევე 2026 წლიდან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტები. მეორე ღონისძიების შემთხვევაში: ა) ქვეპროგრამაში ჩასართავად წარმოსადგენი დოკუმენტები: 1. განცხადება მერის სახელზე; 2. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3. მშობლების ან მეურვის პირადობის მოწმობების ასლები; 4. შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი /ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ვაუჩერი (ასლი); ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: ბენეფიციარი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის ან/და მერის მოადგილის რეზოლუციით შედის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში, სადაც განიხილება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ხდება მათი სისრულეში მოყვანა, რის შემდეგაც სამსახური მიმართავს მერს ერთჯერადი დახმარების გაცემის თაობაზე. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად იგზავნება საფინანსო სამსახურში დაფინანსების მიზნით. ღონისძიებებს შორის გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ფაქტიური მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის ბენეფიციარების კომპენსაციით უზრუნველყოფა.ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორისმაჩვენებლები |  | ცდომილებისალბათობა(%შესაძლორისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2025 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა. | 180 | 320 | 8%-ინფორმირებულობისდაბალიდონე,მომართვიანობისცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით, ხოლო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ მდებარე დიალიზის ცენტრებამდე 200 ლარით | ბენეფიციარი | 70 | 1428 | 100,000 | 100,000 |  |
| 2 | შშმ და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 001- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე100 ბენეფიციარის ერთჯერად მატერიალურ დახმარება 500 ლარის ოდენობით. | ბენეფიციარი | 310 | 500 | 155,000 | 155,000 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 380 |  | 255, 000 | 255,000 |  |

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით

| ქვეპროგრამის კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | პროგრამისდასახელება,რომლისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 02 17 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა | სოციალური დაცვის ღონისძიებები |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქვეპროგრამის ბიუჯეტი | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
|  |  |  | 5 000 | 167 540 | 167 540 | 167 540 |
| ქვეპროგრამის აღწერა | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია ქვეყანაში არსებული ფიზიკური და სხვა ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა) მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ: პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (5 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად ყოველთვიურად 10 შშმ პირისთვის (4 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 6 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია | 1.'ქვეპროგრამით ისარგებლებენ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2025 წლის 1 იანვრამდე. ქვეპროგრამის პერსონალური ასისტენტის კომპონენტი განხორციელდება ამავე ქვეპროგრამის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის სერვისის მართვის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 18 თებერვალის N ბრძანება №01-13/ნ-ით განსაზღვრული პირობებით. 2.ქვეპროგრამაში ჩასართავად საჭიროა ბენეფიციარებმა წარმოადგინონ: განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, შშმპ დამადასტურებელი დოკუმენტი, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება რომ პირს ესაჭიროება რომელიმე . კონკრეტული სახის (რეგულარული ან სპეციალიზებული) პერსონალური ასისტირების სერვისი და 2026 წლის 1 იანვრამდე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტუტრებელი დოკუმენტი. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი |  |  |  |  |  |

| № | მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები |  | ცდომილების ალბათობა (% შესაძლო რისკები-აღწერა) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საბაზისო 2026 წელი | მიზნობრივი 2026 წელი |  |
| 1 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 2 | 8%-ინფორმირებულობის დაბალი დონე, მომართვიანობის ცვლილება |

| № | ღონისძიების დასახელება | პროდუქტები |  |  | სულ(ლარი) | მათშორის: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულისსაშუალოფასი |  | საბიუჯეტოსახსრები | სხვა სახსრები |
| 1 | პერსონალური ასისტენტების მიერ ასისტირების (სპეციალიზირებული) სერვისის მიწოდება (1 პირი,თვეში 120 საათი, 2 თვის განმავლობაში 1 ბენეფიციარი*120 საათი*2 თვე=240) | საათი | 240 | 13 | 3,120 | 3,120 |  |
| 2 | პერსონალური ასისტენტების მიერ ასისტირების (რეგულარული) სერვისის მიწოდება (1 პირი, თვეში 60 საათი, 2 თვის განმავლობაში 2 ბენეფიციარი*60 საათი*2 თვე=1 440) | საათი | 120 | 12 | 1,440 | 1,440 |  |
| 3 | ბენეფიციარისმომსახურებაშიჩასართავადსაჭიროშეფასებისხარჯები (17 ბენეფიციარი*25ლ) 500 ლარი | ბენეფიციარი | 17 | 25 | 440 | 440 |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |  |

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგი

მუნიციპალიტეტშიმცხოვრები შშმ პირები უზრუნველყოფილიასოციალურისერვისებით

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი,  პრაქტიკაში  გამოიყენებენ,  როგორც  (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება),  რომელიც  ხელს  უწყობს  ინკლუზიური  დემოკრატიას,  იწვევს  საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობითდა აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

| კოდი | პროგრამის დასახელება | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა | 2026 წლის დაფინანსება ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ლარში | 2028 წლის დაფინანსება ლარში | 2029 წლის დაფინანსება ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 05 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური |  | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |
| პროგრამისაღწერა |  | მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ქალების საზოგადოებრივი აქტიურობის ხარისხი და ქალთა უფლებების დაცვა, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში ქალთა ჩართულობას.არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელებაქალთა უფლებებისდაცვის მიმართულებით. ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერება ქალთა უფლებებისმნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. ასევე აღსანიშნავია მისი სოციალური მნიშვნელობა. |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მიზანი: ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, განვითარებისხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება; ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება; გ) მათი დაინტერესების ამაღლება; დ) მეტი ქალი ბიზნესში; ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა; ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა; ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება. |  |  |  |  |

პროგრამის აქტუალობის დასაბუთება

არაერთი მნიშვნელოვანიღონისძიების მიუხედავად, საჭიროა დამატებითიაქტივობებისგანხორციელებაქალთა უფლებების მიღწევის პროგრესის დაჩქარების მიზნით. გამოწვევა - ქალთა მდგრადი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესებში და მათი ეკონომიკურ-სოციალური თავისუფლების ხარისხი ადგილობრივ დონეზე ჯერჯერობით დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. ქალთა უფლებების დაუცველობის ერთ-ერთი შედეგი კი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაა. ქალთამიმართძალადობასთანბრძოლისერთ-ერთიშესაძლებლობა კი ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებაა. ქალთა უფლებების დაცვისპროგრესისდაჩქარებისმიზნით, ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისმიმართულებით მნიშვნელოვანიზომებისგანხორციელებააუცილებელია, კერძოდ: სოფლად მცხოვრები და ეროვნული უმცირესობების ქალების გააქტიურება, ბიზნეს პროექტების მომზადების სწავლება, მცირე და დამწყები მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა და დაფინასების წყაროების მოძიება. პროგრამამიზნადისახავსთანაბარდამდგრადეკონომიკურზრდას, გაუმჯობესებულეკონომიკურმმართველობას, მეტკონკურენტუნარიანობასდადასაქმებას, ასევექალთათანაბარიუფლებებისდაგაძლიერებისმხარდაჭერას. პროექტისგანხორციელება ხელს შეუწყობს: დამწყები,მიკრო, მცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებას; მეწარმეებსადამყიდველებსშორისსაბაზროურთიერთობებისჩამოყალიბებასდაგანვითარებას; ადგილობრივიეკონომიკურიგანვითარებისხელშეწყობა.

პროექტისპრიორიტეტულიმიმართულებებია :

1. ტურიზმი(ინოვაციური იდეები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აგრო და ეკო ტურიზმის განვითარებას) 2.სოციალურ-საგანმანათლებლო;(ქართულიტრადიციული, ხელნაკეთიპროდუქტებისწარმოება, ხელნაკეთი ნივთების, კერვის, ქსოვის, ქარგვისტრადიციების განვითარება, სასოფლო საყოფაცხოვრებო და კულტურული დანიშნულების საგნების, ნივთების დამზადება და სხვა.) 3.სოფლისმეურნეობა;(მებოსტნეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მეფუტკრეობა, რძის წარმოება, ხილის, გარეული ხილის, სამკურნალო მცენარეების, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება და რეალიზაცია, სასათბურე მეურნეობის მოწყობა)

წარმოდგენილიპროექტიარუნდაეხებოდეს:

- პროექტისგანხორციელებისეტაპზერაიმესახისანაზღაურებისმიღებას; - რელიგიურსაკითხებს; - სპორტისადაალკოჰოლურისასმელების, თამბაქოსწარმოებას;

პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება

პროექტი გულისხმობს მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ერთი პროექტი არა უმეტეს 5 000 ლარით იქნება დაფინანსებული. - პროექტის მინიმალური ბიუჯეტი 500 ლარი - პროექტის მაქმიმალური ბიუჯეტი 5000 ლარი პროგრამა დაფინანსდება, გამარჯვებული პირის/ჯგუფის თანამონაწილეობით. ფინანსური თანამონაწილეობა უნდა შეადგენდეს პროექტის მთლიანი ღირებულების 10 %-ს. ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი და შშმ პირი ქალები, შშმ პირის დედა, ძალადობის მსხვერპლი, მარტოხელა და მრავალშვილიანი დედები გამარჯვების შემთხვევაში თანამონაწილეობის ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან.

პროექტის მიზანი

ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორცსაზოგადოებისსრულფასოვანიდათანაბარუფლებიანიწევრებისგანვითარებისხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად.

მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება; ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება; გ) მათი დაინტერესების ამაღლება; დ) მეტი ქალი ბიზნესში; ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა; ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა; ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება.

პროგრამით მოსარგებლე პირები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალები და ქალთა საინიციატივო ჯგუფები. პროგრამა განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები

პროგრამა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებს არ საჭიროებს, დაფინანსება განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

კონკურსისჩატარებისეტაპები

- კონკურსიჩატარდებაშემდეგეტაპებად: ა) ბიზნესიდეის წარდგენა-შეფასება; ბ) ბიზნესგეგმის წარდგენა-შეფასება; გ) გასაუბრება; დ) ადგილზევიზიტი; ე) გამარჯვებულისგამოვლენა; ვ) ხელშეკრულების გაფორმება; ზ) ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი. - გამარჯვებულისგამოვლენამოხდებამიღებულიქულათაჯამით. - კონკურსის ჩატარების ეტაპების ვადებს, ოქმით, განსაზღვრავს სპეციალურად შექმნილი სამუშაო კომისია.

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

კონკურსშიმონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ფიზიკურ პირი, ქალი ან ქალთა საინიციატივო ჯგუფი. ქალთა საინიციატივო ჯგუფის მონაწილეობის შემთხვებვაში რეგისტრაციის ქონა აუცილებელია პასუხისმგებელი პირისთვის.

გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს:

1. ბიზნეს იდეის, ბიზნეს-გეგმის პროექტი; 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 3. საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები; 4. ცნობა, რომ არ გააჩნია ვადაგადაცილებული დავალიანება ან ანგარიშზე ყადაღა იმ ბანკიდან, რომლიდანაც წარმოადგენს ანგარიშის ნომერს; 5. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან გამარჯვების შემთხვევაში; 6. ქალთა ჯგუფის მონაწილეობის შემთხვევაში − ჯგუფის წევრთა თანხმობები, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიული წესით ან/და ხელმოწერილი კომისიის მდივნის თანდასწრებით. ბიზნეს იდეის/გეგმის შერჩევა შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში შექმნილი სამუშაო კომისიის მიერ, რომელიც დამტკიცებული იქნება მერი ბრძანების მიერ